Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML/0398/25

Číslo dodatku objednatele: SML/0398/25-1

#### Smluvní strany

#### Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

# IČO: 46347275

DIČ: CZ46347275

Zastoupený XXX

a

#### Zhotovitel: EPLAN Software s.r.o.

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151137 IČO: 28886381 DIČ: CZ28886381

zastoupený: Petrem Pospíšilem, jednatel

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 26. 11. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0398/25 (dále též „smlouva“), ve které se objednatel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v zavedení standardizace elektronické dokumentace pro Čistírnu odpadních vod Brno-Modřice v systému EPLAN Electric, tedy systému pro projektování a udržování elektrodokumentace (schémat) silnoproudých a slaboproudých zařízení.

- (dále jen „dílo“)

Předmět dodatku

Smluvní strany se na žádost objednatele dohodly na prodloužení doby plnění, a to z důvodu výrazně vyšších nároků na přípravu podkladů ke standardizaci.

- Dotčený článek zní nově takto:

- čl. 3.1.

- Zhotovitel dokončí dílo a objednateli je předá do 31. 7. 2026.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně, dne 17. 4. 2026                                	V Praze, dne 10. 4. 2026

Za objednatele					Za zhotovitele

| ………………………… | ………………………… |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX | EPLAN Software s.r.o. Petr Pospíšil jednatel |