# Smlouva o dílo

# dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

# a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

# Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0665/26/06/OU

# Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 1/2026

# Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Plzeň

sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806

zastoupená: doc MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Kontaktní osobou Objednatele je pro účely této smlouvy určen XXX, telefon: XXX, e-mail: XXX

a

Filip malby – nátěry s.r.o.

sídlo: Břízová 517/19, Radobyčice, 301 00 Plzeň

IČO: 05896037, DlČ:CZ05896037

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 34252

zastoupená: Lubošem Filipem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 115-3789250237/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen pan Luboš Filip, tel.: XXX, e-mail: XX

# Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich

uzavírají smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“) jako výsledek otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „FN Plzeň – Malířské a lakýrnické práce 2026“ (dále také jen „Veřejná zakázka“), kterou objednatel jako zadavatel vyhlásil v otevřeném nadlimitním řízení pod evidenčním číslem Z2026-010340.

# I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající v provádění malířských, lakýrnických a souvisejících prací dle požadavků vymezených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále také jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků.

- Specifikace předmětu Díla je upřesněna v Položkovém ceníku malířských a lakýrnických prací v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- Provádění malířských a lakýrnických prací bude realizováno na základě a v rozsahu dílčích objednávek Objednatele.

- Dílčí objednávky bude Objednatel zasílat Zhotoviteli elektronicky na e-mailovou adresu XXX nebo předávat osobně ve vytištěné podobě.

- Jednotlivé dílčí objednávky k poskytování plnění podle této Smlouvy nepředstavují samostatné smlouvy, ale odvolávky pro realizaci této Smlouvy.

- Výmalba nesmí být prováděna nástřikem.

- V rámci souvisejících prací Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:

- odstavení a přesun nábytku s ohledem na prostory Místa plnění a dle požadavku Objednatele;

- zakrývání ploch (plochy podlah, oken, dveří, nábytku) včetně dodávky potřebného materiálu na zakrytí (přikrytí nábytku a podlah folií a textilní malířskou folií, olepení oken a dveří cg foliemi);

- odstranění nepotřebných hmoždinek a skobiček ze stěn;

- oškrábání nesoudržných částí staré malby, dle potřeby i celoplošně, event. stržení starých tapet, odstranění emailového nátěru;

- izolace (např. izolace skvrn nebo fleků na zdi, které nelze standardně přemalovat jako např. krev, dezinfekce, plíseň apod.);

- malířské stěrky;

- sádrování podkladu, tmelení děr, prasklin a nerovností, provedení drobných oprav povrchů, akrylování spár a rohů, malé opravy štuků nebo nejjemnější sádrové stěrky či šlechtěné omítky;

- mytí a rozmývání;

- malba (minimálně 2 nátěry);

- hrubý úklid (odstranění lepenek a folií, uvedení prostor do původního staru);

- doprava, odvoz a likvidace odpadního materiálu (likvidace vzniklých materiálů).

- Zhotovitel je povinen obstarat si vše potřebné k provedení díla.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel se uzavřením smlouvy nezavazuje k žádnému minimálnímu odběru plnění od Zhotovitele. Objemy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou orientační a Objednatel je oprávněn odebrat menší i větší množství, na základě své aktuální potřeby.

II.

CENA

- Jednotkové ceny za provedení Díla jsou uvedené v Položkovém ceníku malířských a lakýrnických prací v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- K ceně bude připočteno DPH dle platné legislativy.

- V jednotkových cenách, uvedených v Položkovém ceníku malířských a lakýrnických prací v Příloze č. 1 této Smlouvy, jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení Díla dle této Smlouvy, veškeré náklady na práce, dodávky (materiál), související služby, likvidace odpadu, doprava a cestovné, administrativní úkony, poplatky a další činnosti Zhotovitele související a nutné pro řádné provedení předmětu této Smlouvy.

- Smluvní jednotkové ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné až do ukončení platnosti Smlouvy.

- Množství uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy je pouze předpokladem pro stanovení nabídkové ceny ve Veřejné zakázce a Objednatel se nezavazuje odebrat uvedené plnění.

III.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za Dílo na základě daňového dokladu – dále faktury – vystavené vždy k poslednímu dni v měsíci, kdy bylo Dílo řádně dokončeno a byly předány / převzaty objednané práce. Tento den je zároveň považován za den uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura včetně příloh bude vždy zaslána elektronicky ve formátu PDF nebo ISdoc na e-mailovou adresu fakturace@fnplzen.cz, a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených služeb (prací) potvrzených Objednatelem, respektive vedoucím pracovníkem příslušného Místa plnění (pracoviště Objednatele).

- Ve faktuře a v příloze musí být uvedeno číslo dílčí objednávky (ŽÁDANKY NA OPRAVU), stručný popis předmětu Díla a lokalita (číslo pavilonu, podlaží, název pracoviště).

- Splatnost faktury bude Zhotovitelem stanovena na 30 dnů ode dne vystavení faktury.

- Úhrada za Dílo dle této Smlouvy bude prováděna v Kč.  Za uhrazení Díla se považuje den odeslání finanční částky na účet Zhotovitele.

- Zálohy nebude Objednatel poskytovat.

- Objednatel je plátcem DPH.

- V případě, že faktura včetně příloh nebude mít odpovídající náležitosti a správné fakturační údaje, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně na e-mail XXX, zároveň s vrácenou fakturou/ přílohou. V závislosti na povaze závady je Zhotovitel povinen fakturu včetně příloh opravit nebo vyhotovit opravný daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného vystavení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury včetně příloh).

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

TERMÍN PLNĚNÍ

- Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit realizaci díla v konkrétním dohodnutém termínu nebo dle dohodnutého harmonogramu pro určité období (např. letní malování).

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin před zahájením plnění dle dílčí objednávky prokazatelně informovat odpovědnou osobu Objednatele, uvedenou na objednávce.

- Pokud bude Zhotovitel plnit Dílo bez předchozí informace dle odst. 2, bere ke své tíži riziko, že dílo nebude Objednatelem převzato, přičemž nepřevzaté dílo se nepovažuje za provedené.

- Zhotovitel je povinen akceptovat mimořádný požadavek Objednatele, kdy s ohledem na zajištění zdravotnického provozu je nutno provést plnění Díla v odpoledních a víkendových hodinách.

- Objem malířských a lakýrnických prací je rozložen nerovnoměrně do jednotlivých měsíců roku. Největší objem malířských a lakýrnických prací je prováděn v období letních měsíců (červen–září) při celkových uzávěrách zdravotnických pracovišť. V té době se provádí malování současně i na nejméně 8lůžkových odděleních v areálu FN Bory a FN Lochotín.

- Zhotovitel zajistí, s ohledem na plánované omezení zdravotnických provozů v období červen–září plnění Díla ve větším rozsahu, souběžné malování 8lůžkových stanic během 5 pracovních dnů.

V.

MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění je:

- areál FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň

- areál FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň

a dále dislokovaná pracoviště:

- Transfuzní oddělení, ul. 17 listopadu 2479/12, Plzeň

- Ústav lékařské genetiky, Edvarda Beneše 537/15, Plzeň

- Odbor dopravy, Edvarda Beneše 525/19, Plzeň

- Ubytovny FN, Pramenní 908/20, 907/22 a 909/24, Plzeň

- Protetika Plzeň s.r.o., Bolevecká 1578/38, Plzeň

- Next Fertility IVF Prof. Zech Pilsen s.r.o., detašované pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky, Bedřicha Smetany 167/2, Plzeň

(dále také jen „Místo plnění“).

- Jednotlivá místa plnění budou specifikována v dílčích objednávkách.

VI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.

- Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků v Místě plnění Objednatele.

- Převzetí Díla bude potvrzeno otiskem razítka pracoviště, čitelným jménem a podpisem vedoucího pracovníka příslušného Místa plnění (pracoviště Objednatele) na zaslanou nebo předanou dílčí objednávku (ŽÁDANKA NA OPRAVU).

VII.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí dílčího plnění Objednatelem. Případné vady plnění je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen vady oznámené v záruční lhůtě na své náklady neprodleně odstranit.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

VIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této Smlouvy druhou Smluvní stranou.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá Smluvní strana neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména:

- prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 10 kalendářních dnů;

- postup Zhotovitele při plnění Díla je v přímém rozporu s požadavky Objednatele, uvedenými v článku XI. této Smlouvy nebo dochází k jejich opakovanému porušování;

- jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;

- nemožnost odstranění vady Díla;

- v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;

- zaměstnanci Zhotovitele opakovaně nerespektují provozní a hygienické podmínky, protiepidemická opatření, bezpečnostní a protipožární pokyny Objednatele nebo je jejich vystupování v rozporu se zásadami slušného chování a jednání vůči zaměstnancům Objednatele, veřejnosti a pacientům, s nimiž přicházejí v areálech Objednatele nebo v souvislosti s výkonem předmětu Smlouvy do kontaktu.

- Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující Smluvní strany, jinak je odstoupení od této Smlouvy neplatné. Tato Smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení druhé Smluvní straně.

- Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX.

TRVÁNÍ SMLOUVY

- Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 roky od nabytí účinnosti Smlouvy.

- Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany Zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku nebo odstoupením od Smlouvy dle článku VIII. této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 3 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

- Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně Objednatele (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 3 měsíce a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi Objednateli.

- V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

X.

SANKCE

- Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla dohodnuté lhůty dle článku IV. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den.

- Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle článku VII. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den.

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

- Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Objednatele.

- Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce Zhotovitele.

- Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši.

- Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši újmu, která Objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

- Zhotovitel uhradí Objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

XI.

SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost Díla, za dodržování předpisů a norem České republiky.

- Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení Díla.

- Objednatel umožní Zhotoviteli provádět Dílo v Místě plnění za podmínky, že během těchto prací bude brát ohled na okolní prostředí, pohybující se osoby, přepravu materiálu, projíždějící a parkující vozidla.

- Pokud Zhotovitel obdrží klíče od Místa plnění, je povinen je nepůjčovat ani jinak nezpřístupnit jiným osobám a při odchodu z Místa plnění zajistit uzavření oken, zhasnutí světel a řádně uzamknout dveře. Po dokončení Díla klíče vrátit zpět osobě, které výpůjčku poskytla.

- Při plnění Díla je Zhotovitel povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu zaměstnanců Objednatele, třetích osob nebo poškození majetku.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady provést zakrytí ploch před zvýšeným znečištěním a zabránit průniku prašnosti do okolních prostor.

- Zhotovitel je povinen zajistit šetrné odstavení a přesun nábytku s ohledem na prostory Místa plnění a dle požadavku Objednatele.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat Místo plnění i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů, zbytků materiálu a odstraňovat nečistoty vzniklé jeho činností. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

- Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů – materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí Zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb.).

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit separaci na jednotlivé druhy odpadů.

- Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a do vlastních nádob průběžně z Místa plnění odstraňovat a likvidovat všechny druhy odpadů vzniklých jeho činností v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen předkládat na vyžádání technickému dozoru Objednavatele doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle s výše citovaným.

- Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni při plnění Díla respektovat požadavky a omezení vyplynulá ze specifických provozních a hygienických podmínek zdravotnického zařízení nebo z aktuální epidemiologické situace a dodržovat případná protiepidemická opatření.

- Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni dbát pokynů a upozornění vedoucích pracovníků, bezpečnostního a požárního technika, pracovníků oddělení bezpečnosti a pracovníků oddělení epidemiologie Objednatele.

- Zhotovitel prokazatelně zajistí u všech výkonných pracovníků proškolení v rozsahu dokumentu Objednatele s názvem „Pokyny BP a PO pro krátkodobé pracovní poměry a zaměstnance smluvních organizací“.

- Zaměstnanci Zhotovitele musí být během plnění předmětu Smlouvy v Místě plnění viditelně označeni jmenovkou dle vzoru, který předloží Objednateli před začátkem plnění nebo jmenovkou vydanou Objednatelem, případně označeni jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

- Zhotovitel je povinen zajistit všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí, bez ohledu na to, zda jsou práce na Díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či Podzhotovitelem, odpovídající pracovní podmínky a dodržování pracovně právních předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, délky odpočinku a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel je dále povinen sjednat spravedlivé smluvní podmínky se svými Podzhotoviteli, které nebudou přísnější než podmínky sjednané v této Smlouvě, včetně platebních podmínek, zádržného a smluvních pokut.

- Zhotovitel zodpovídá za způsobené škody na majetku Objednatele, eventuálně zdraví jeho zaměstnanců nebo třetích osob, vzniklé protiprávním jednáním zaměstnanců Zhotovitele, porušením platných předpisů a norem pro poskytování služeb, porušením interních předpisů Objednatele, se kterými byl seznámen a používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným normám a předpisům České republiky. Při prokázání způsobení těchto škodných událostí Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen škodu uhradit v plném rozsahu. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen výkon smluvních prací a služeb pojistit pro případ odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši limitu pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Při podpisu Smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu, kterou bude udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy v platném stavu. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel, v době plnění dle této Smlouvy, povinen pojistnou smlouvu kdykoliv předložit ke kontrole. Nepředložení pojistné smlouvy nebo její neplatnost je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel prohlašuje, že věci užité ke zhotovení Díla nepochází z trestné činnosti.

- Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

- Tato Smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

- Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky, s místní příslušností dle sídla Objednatele.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace Veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto Smlouvou souvisejících.

- Změna nebo doplnění Smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

- Tato Smlouva včetně příloh je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. To neplatí v případě, že tato Smlouva byla podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy.

- Přílohy:

  - Příloha č. 1 – Položkový ceník malířských a lakýrnických prací (nabídka Zhotovitele)

  - Příloha č. 2 - Pokyny BP a PO pro zaměstnance smluvních organizací

- Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto Smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, je sepsána určitě a srozumitelně s tím, že tato Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

| Dne: |  |  | Dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| razítko a podpis Objednatele doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice Plzeň |  | razítko a podpis Zhotovitele Luboš Filip jednatel Filip malby – nátěry s.r.o. |
| --- | --- | --- |