Pro Holding CZ, s.r.o.

sídlo: Geologická 575/2

152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČO: 272 30 082

DIČ: CZ27230082

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 51-1876710247/0100

plátce DPH

#### Objednávka č.	Vyřizuje/kancelář

#### ZAK 24-0112/2.4	Kyselová/VEZ

Specifikace předmětu smlouvy:

Objednáváme u Vás na základě smlouvy o dílo ZAK 24-0112 s názvem „Rozvoj portálu IPR fáze 1 -část 2“ ze dne 7. 3. 2025 realizaci změnového požadavku modulu faktur, především:

- databáze dodavatelů,

- analytické práce spojené s vypracováním řešení požadavků

fiktivní duplicita Fa, výběr příkazce operace, hromadné podepisování „Příkazce operace“

platba kartou, zrušení Fa, úpravy uzavřené Fa, práce s úpravou políček

Detailní specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této objednávky „Cenová nabídka: Modul Faktura, Změnový požadavek (CHR05).

(dále jen „předmět smlouvy“).

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou objednatele je Jonáš Tichý, e-mail: tichy@ipr.praha.eu ,
tel.: +420 778 782 101

Kontaktní osobou zhotovitele je Werner Koudelka, e-mail: koudelka@proholding.cz ,
tel.: + 420 777 233 745

Termín a místo plnění a způsob předání/převzetí předmětu smlouvy:

- do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti objednávky na testovací prostředí,

do 5 pracovních dnů od udělení souhlasu s nasazením na produkční prostředí

- do 43 pracovních dnů od nabytí účinnosti objednávky na testovací prostředí,

do 5 pracovních dnů od udělení souhlasu s nasazením na produkční prostředí

Místo plnění předmětu smlouvy: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Po kontrole předmětu smlouvy bude převzetí předmětu smlouvy potvrzeno na základě akceptačního protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Vzor akceptačního protokolu je ke stažení na webových stránkách objednatele na adrese: http://www.iprpraha.cz/clanek/1950/vzory-dokumentu v záložce „Vzory dokumentů, na které odkazují smlouvy“.

Na zpracování tohoto požadavku bude potřeba 20MD. Celková cena za plnění předmětu smlouvy bude tedy činit 240 000 Kč bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet korun českých)

Dodavatel je plátcem DPH. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši dle platných předpisů.

S pozdravem

Jonáš Tichý

Ředitel sekce ICT

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace

Objednávku, prosím, elektronicky potvrďte a obratem ji prostřednictvím e-mailu: pekova@ipr.praha.eu  doručte zpět, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření dílčí smlouvy zaniká.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

Pro Holding CZ, s.r.o.

………………..…………

elektronický podpis