DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO SMLOUVA ze dne 7. 5. 2026

Smluvní strany

Objednatel: 	Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

sídlo:		 V Jezárkách 745, 388 17 Blatná

zastoupený: 	Ing. Mgr. Pavlem Kotroušem, ředitelem školy

IČO: 		60650486

a

Zhotovitel: 	Vlastimil Kučera

sídlo: 		Stavbařů 226, 386 01 Strakonice

zastoupený: 	Vlastimil Kučera

IČO:		73799319

- S odvoláním na článek III. ,Ustanovení společná a závěrečná, odst. 5. , uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2026, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující článek Smlouvy:

článek I., Předmět smlouvy a cena, odst. 2. takto:

Smluvní strany sjednávají za Předmět smlouvy cenu ve výši:

Za první etapu 30 539,00 Kč včetně DPH (slovy: třicettisícpětsettřicetdevět korun českých).

Za druhou etapu 48 689,00 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicetosmtisícšestsetosmdesátdevět korun českých).

Tedy celkem 79 228,00 Kč včetně DPH (slovy: sedmdesátdevěttisícdvěstědvacetosm korun českých). Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Důvodem navýšení ceny o 5217,-Kč v druhé etapě je nově zjištěná nutnost instalace parapetu pod okap.

- Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech mající povahu originálu, z nichž po podpisu Dodatku č.1 obdrží jeden Objednatel a jeden Zhotovitel.

- Dodatek č.1 byl přečten, shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli Objednatele a Zhotovitele a podepsán vlastnoručními podpisy jejich oprávněných zástupců.

V Blatné  dne 15. 5. 2026						V Blatné  dne 15.5.2026

Za Objednatele						Za Zhotovitele

……………………………………………………………………….		………………………………………………………………………