Číslo smlouvy příkazce: S/011/2026


SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINACI BOZP
„Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13 – rekonstrukce střechy“


uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Příkazce
Název: 



Kancelář architekta města Brna, p. o.
Sídlo: 



Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 



051 28 820
DIČ: 



CZ05128820 (není plátce DPH)
Bankovní spojení: 

2001018746/2010, Fio banka, a.s.
Zastoupený:


Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
Kontaktní osoba:
· Ve věcech technických:
xxxxx
E-mail:


xxxxx
· Ve věcech fakturačních:
xxxxx
E-mail: 


xxxxx
(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník
Název:



INVESTINŽENÝRING a.s. 
Sídlo: 



Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00
IČO: 



60742470
DIČ: 



CZ60742470
Autorizace ČKAIT č.

1003236
Bankovní spojení: 

KB Brno, 115-3487890247/0100
Zápis v obchodním rejstříku:
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod. sp. zn. B1543 vedenou u Krajského soudu v Brně
Zastoupený:


Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva 
Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Štercl
Telefonní spojení: 

xxxxx 
E-mail: 



xxxxx 
Datová schránka

wfqekpi 
(dále jen „Příkazník“; Příkazce společně s Příkazníkem dále také jako „Smluvní strany“)
Příkazce, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Smlouva o výkonu technického dozoru - Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13 – rekonstrukce střechy“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o výběru Příkazníka ke splnění Veřejné zakázky. Smluvní strany tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).
I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Příkazníka podanou do Řízení veřejné zakázky.

2. Příkazce je investorem a stavebníkem akce s názvem „Technické zhodnocení objektu Zelný trh 13 – rekonstrukce střechy“ (dále jen „Stavba“). 

3. Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka obstarat pro Příkazce vlastním jménem a na účet Příkazce za odměnu záležitost spočívající ve výkonu funkce technického dozoru stavebníka (TDS) nad realizací výše uvedené Stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Příkazníka spolupracovat s Příkazcem a zpracovatelem projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Zpracovatel PD“) v předinvestiční fázi Stavby (tj. zejména při zpracování projektové dokumentace Stavby, v průběhu projednávání dokumentace s dotčenými orgány a při přípravě a realizaci zadávacího řízení na Stavbu). 
5. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za řádný a včasný výkon činností sjednanou odměnu a poskytnout mu k výkonu činnosti nezbytnou součinnost.

II. DOBA PLNĚNÍ
1. Doba plnění a výkon činnosti Příkazníka jsou vázány na předinvestiční fázi Stavby a realizaci Stavby, přičemž Příkazník se zavazuje vykonávat sjednané činnosti po celou dobu trvání této akce.
2. Příkazník zahájí výkon své činnosti do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Příkazce. 
3. Příkazník se zavazuje sestavit plán BOZP před započetím stavebních prací, aktualizovat plán bezpečnosti průběžně během realizace Stavby dle harmonogramu prací a rizik dodaných zhotovitelem Stavby. 

4. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací zhotovitelem je srpen 2026, předpokládaná doba realizace Stavby je 2 měsíce.

5. Pověření Příkazníka a doba plnění podle této Smlouvy končí splněním účelu Smlouvy, kterým se rozumí kumulativní splnění následujících podmínek:
5.1. úplné a řádné protokolární předání a převzetí dokončené Stavby mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby,
5.2. úspěšné odstranění všech případných vad a nedodělků vytknutých v protokolu o předání a převzetí Stavby,
5.3. součinnost při kontrole a kompletaci dokumentace skutečného provedení stavby pro účely kolaudačního řízení nebo jiného odpovídajícího povolení (vyžaduje-li to povaha Stavby) ve smyslu zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).
6. Vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného odpovídajícího povolení k užívání Stavby podle Stavebního zákona příslušným stavebním úřadem (vyžaduje-li to povaha Stavby) zajišťuje zhotovitel Stavby.
7. V případě, že dojde k prodloužení termínu realizace Stavby na straně zhotovitele Stavby (např. z důvodu schválených víceprací, vyšší moci apod.), prodlužuje se automaticky i doba trvání této Smlouvy, a to až do skutečného dokončení a předání Stavby podle odst. 5 tohoto článku Smlouvy.
III. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ
1. Místo plnění: Primárním místem plnění Smlouvy a poskytování služeb je staveniště předmětné Stavby, tj. budova sídla Příkazce – Zelný trh 331/13, 602 00 Brno. Činnosti administrativní a kancelářské povahy, u kterých to nevylučuje jejich účel, mohou být vykonávány v sídle nebo provozovně Příkazníka.

2. Způsob plnění: Příkazník plní své závazky z této Smlouvy zejména: 

2.1. součinností s Příkazcem a Zpracovatelem PD v předinvestiční i realizační fázi Stavby,

2.2. pravidelnou osobní přítomností (výjezdy) na staveništi za účelem fyzické kontroly prováděných prací,

2.3.  osobní účastí na pravidelných i mimořádných kontrolních dnech Stavby,
2.4. prováděním průběžných kontrolních a schvalovacích zápisů přímo do stavebního deníku, 
2.5. pravidelné informování Příkazce prostřednictvím písemných zpráv, písemných stanovisek, zjišťovacích protokolů dle povahy věci, které budou Příkazci předány postupem dle čl. III. odst. 3 Smlouvy, a to i formou e-mailových zpráv, nesnese-li věc odkladu, 
2.6. kancelářskou činností spočívající v kontrole rozpočtů, faktur, atestů a další dokumentace

3. Předávání výstupů: Veškeré hmatatelné výstupy činnosti Příkazníka (např. písemná stanoviska, odsouhlasené zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací, zprávy o postupu výstavby) budou Příkazci předávány v listinné podobě na adresu jeho sídla, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či e-mailové komunikace na kontaktní adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, nedohodnou-li se zástupci Smluvních stran v konkrétním případě jinak.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Příkazce může v případě potřeby vystavit Příkazníkovi plnou moc k zastupování ve věcech souvisejících s výkonem plnění Příkazníka v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě jeho jménem a na jeho účet. 

2. Příkazník se zavazuje vykonávat pro Příkazce následující činnosti (dále také „Předmět plnění“):
A. Výkon technického dozoru

3. Příkazník postupuje v součinnosti s Příkazcem a Zpracovatelem PD v předinvestiční fázi, dále provádí kontrolu postupu realizace akce, kvality prováděných prací a technologických postupů a plnění rozhodnutí orgánů veřejné správy. Výkon kontroly zahrnuje i věcnou a cenovou kontrolu fakturovaných prací a kontrolu termínového plnění zakázky vč. sledování závad a jejich úspěšného odstranění v době tří měsíců od předání Stavby zhotovitelem (příp. dle požadavku Příkazce). 
4. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré potřebné podklady, zejména projektovou dokumentaci, pravomocná správní rozhodnutí (stavební povolení/povolení záměru) a kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. 
5. Příkazce je povinen včas, bez zbytečného odkladu, poskytovat Příkazníkovi svá stanoviska k návrhům a dotazům, které mu Příkazník předloží. 
6. Příkazník je povinen zejména:

6.1 spolupracovat s Příkazcem a Zpracovatelem PD při zpracování projektové dokumentace

6.2 spolupracovat s Příkazcem při přípravě a realizaci zadávacího řízení na Stavbu

6.3 převzít od Příkazce a podrobně se seznámit s příslušnými podklady pro realizaci Stavby, tj. zejména: projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), a dále se seznámit se smlouvami týkajícími se provádění Stavby,

6.4 provádět kontrolu souladu dokumentace a realizace stavby s požadavky zadavatele

6.5 zajišťovat soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení/povolení záměru a smlouvy o dílo,

6.6 kontrolovat soulad s normami nebo standardy a předpokládaným postupem výstavby,

6.7 kontrolovat technologické postupy při provádění prací,

6.8 sledovat a kontrolovat výsledky kontrolních zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných dodávek a prací (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření),

6.9 kontrolovat dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

6.10 provádět kontrolu a zápisy do stavebních deníků,

6.11 kontrolovat čerpání nákladů stavby,

6.12 kontrolovat postup prací dle časového plánu a ustanovení smluv a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínů,
6.13 projednávat změny, vícepráce a méněpráce,

6.14 bezodkladně informovat Příkazce o všech závažných okolnostech,

6.15 kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání Příkazci,

6.16 spolupracovat s autorským dozorem a ostatními účastníky výstavby, především pak se správci inženýrských sítí, zřizovatelem či správními orgány,

6.17 zajišťovat případná stanoviska účastníků výstavby,

6.18 spolupracovat s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

6.19 sepisovat vady a nedodělky a kontrolovat jejich odstranění,

6.20 připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účastnit se na jednání o odevzdání a převzetí,

6.21 kontrolovat doklady, které zhotovitel doloží k předání a převzetí dokončené stavby,

6.22 zajišťovat případnou aktualizaci smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace stavby.
B. Výkon koordinátora BOZP
7. Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude prováděn zejména v rozsahu těchto úkonů:

7.1  sestavení plánu BOZP během přípravy Stavby, obsahující přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, se zřetelem na plánované práce a činnosti a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter Stavby a její realizace,

7.2  aktualizace plánu BOZP během realizace Stavby dle harmonogramu prací a rizik dodaných zhotovitelem,

7.3  informování zhotovitele Stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

7.4  kontrola vedení deníku BOZP, potvrzování zápisu a vyjádření stanovisek k zápisům,

7.5 svolávání a zástup Příkazce při účasti na kontrolních dnech BOZP předběžné dohody mezi Příkazcem a Příkazníkem,

7.6  provádění řádné kontrolní činnosti na staveništi minimálně 2x za měsíc,

7.7 provádění další činnosti na základě pokynů Příkazce.

8. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce:

8.1  sjednávat nebo schvalovat změny díla (vícepráce), které mají za následek zvýšení ceny díla.

8.2  schvalovat prodloužení termínů plnění zhotovitele.

9. Příkazník se zavazuje poskytovat předmět plnění řádně a včas, s potřebnou odbornou péčí, podle pokynů Příkazce a v souladu se zájmy Příkazce, jakož i právními předpisy.
10. Příkazník se zavazuje sdělovat Příkazci bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Příkazce. Zjistí-li Příkazník, že pokyny Příkazce jsou nevhodné či neúčelné pro poskytování Předmětu plnění, je povinen na to Příkazce bezodkladně upozornit, jinak odpovídá za škodu v důsledku toho vzniklou.
11. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Příkazník povinen poskytovat předmět plnění dle této Smlouvy, případně prostřednictvím svých zaměstnanců bez využití služeb subdodavatele.
V. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Odměna za výkon činností Příkazníka je sjednána dohodou Smluvních stran jako hodinová odměna takto:

1.1 za činnost technického dozoru, včetně konzultací v předinvestiční fázi v částce ve výši 1.500 Kč bez DPH za každou započatou hodinu činnosti, a to na základě evidenci odpracovaných hodin schválené Příkazcem;
1.2 za činnost koordinátora BOZP v částce ve výši 1.200 Kč bez DPH za každou započatou hodinu činnosti, a to na základě evidenci odpracovaných hodin schválené Příkazcem.
2. Smluvní strany sjednávají maximální přípustnou výši odměny v částce 160.000 Kč bez DPH. Příkazník je povinen písemně upozornit Příkazníka v okamžiku, kdy vyčerpaná odměna dosáhne 80 % sjednaného maxima.

3. Odměna je účtována zpětně za každý kalendářní měsíc, ve kterém došlo k plnění Příkazníka. Příkazník se zavazuje doručit Příkazci fakturu nejpozději 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo plnění vykonáno.

4. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka spojené s výkonem činnosti (zejména cestovné, telekomunikační poplatky, administrativní náklady). 
5. V případě, že je Příkazník plátce DPH, k odměně bude připočtena zákonná sazba DPH.
6. Odměna bude hrazena Příkazcem na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Nárok na zaplacení odměny vzniká dnem, kdy byl předmět plnění Smlouvy uskutečněn.
7. Faktura vystavená Příkazníkem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Příkazník není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. 
8. Splatnost faktury nesmí být kratší 14 dnů ode dne jejího doručení Příkazci.
9. Nebude-li příslušná faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena výše odměny nebo jiná náležitost faktury, je Příkazce oprávněn tuto fakturu vrátit Příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury dle pokynů Příkazce. V takovém případě není Příkazce v prodlení s úhradou odměny a nová splatnost faktury počíná doručením opravené faktury.
10. Přílohou faktury musí být soupis provedených činností odsouhlasený oprávněným zástupcem Příkazce.
VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku neodborného, neúplného či vadného plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to v plné výši. 
2. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu profesní činnosti s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000 Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy. Na výzvu Příkazce je povinen kopii pojistné smlouvy či certifikátu bezodkladně předložit.
3. Činnost Příkazníka má vady, jestliže není prováděna v souladu s touto Smlouvou, platnými právními předpisy, technickými normami nebo oprávněnými pokyny Příkazce (dále jen „vada plnění“).
4. Příkazce je povinen vady plnění vytknout (reklamovat) u Příkazníka písemně (za písemnou formu se pro tyto účely považuje i komunikace prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci Příkazce vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje, a zvolí nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě vadného plnění má Příkazce právo podle své volby požadovat:

5.1. bezplatné odstranění vady plnění (je-li to fakticky a technologicky možné, např. dodatečným provedením kontroly, doplněním stavebního deníku, obstaráním chybějících dokladů), a to v přiměřené lhůtě stanovené Příkazcem, nebo

5.2. přiměřenou slevu ze sjednané hodinové odměny Příkazníka, a to snížením sjednané hodinové sazby o 20–50 %. O výši slevy rozhodne Příkazce s přihlédnutím k závažnosti vady.  
6. Pokud Příkazník neodstraní vytknutou vadu plnění v přiměřené lhůtě stanovené Příkazcem podle odst. 5.1. tohoto článku, je Příkazce oprávněn uplatnit jiná práva stanovená zákonem, nebo podle své volby zajistit nápravu (náhradní výkon chybějící či vadné činnosti) sám či prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě je Příkazce oprávněn požadovat po Příkazníkovi úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených v souvislosti s tímto náhradním plněním. Uplatněním tohoto práva není dotčeno právo Příkazce na odstoupení od této Smlouvy, uplatnění slevy z odměny, sjednané smluvní pokuty ani náhradu škody.
7. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady (včetně poskytnutí slevy z odměny) není jakkoliv dotčeno právo Příkazce na náhradu škody podle odst. 1 tohoto článku, ani právo na účtování sjednaných smluvních pokut.
8. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, sankce ani za prodlení s plněním svých závazků podle této Smlouvy, pokud k porušení povinnosti či prodlení došlo výlučně v důsledku objektivních důvodů a okolností vylučujících odpovědnost (dále jen „Vyšší moc“).
9. Za Vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, které nemohla žádná ze stran před uzavřením této Smlouvy předvídat, ani jim předejít přijetím rozumných preventivních opatření. Za Vyšší moc se považují zejména válka, teroristické činy, vyhlášení nouzového stavu, plošné omezení pohybu osob, epidemie a rozsáhlé živelné či přírodní katastrofy.
10. Za objektivní důvod na úrovni Vyšší moci se pro účely této Smlouvy považuje rovněž nepředvídatelné přerušení realizace Stavby zásahem orgánu moci úřední nebo zásahem Vyšší moci na straně zhotovitele Stavby, pokud k této situaci nedošlo v důsledku pochybení nebo zanedbání povinností Příkazníka.
11. Smluvní strana, na jejíž straně překážka z důvodu Vyšší moci nastala, je povinna o této skutečnosti a jejím předpokládaném trvání druhou stranu neprodleně písemně vyrozumět. Stejně tak je povinna druhou stranu informovat o pominutí těchto překážek.
VII. POVINNOST MLČENLIVOSTI A OCHRANA INFORMACÍ

1. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, obchodních, technických a finančních informacích a údajích, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plněním této Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace“).
2. Příkazník se zavazuje Důvěrné informace nevyužít ve prospěch svůj ani ve prospěch jakýchkoliv třetích osob, neposkytnout je třetím osobám bez předchozího výslovného písemného souhlasu Příkazce a zajistit jejich dostatečnou ochranu před ztrátou, zničením či zneužitím.
3. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku se nevztahuje na informace, které:
3.1. jsou nebo se stanou obecně známými a veřejně dostupnými z jiného důvodu než porušením povinností Příkazníka dle této Smlouvy,

3.2. je Příkazník povinen sdělit nebo zpřístupnit na základě platných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, soudům, orgánům státní správy) nebo na základě pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci,

3.3. Příkazce předem písemně označí jako informace, které povinnosti mlčenlivosti nepodléhají.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí Důvěrných informací Příkazcem v souladu s tímto zákonem, stejně jako uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“) se nepovažuje za porušení povinnosti mlčenlivosti.

5. Příkazník je povinen zavázat k mlčenlivosti ve stejném rozsahu i své zaměstnance, případně poddodavatele a další osoby, které k plnění této Smlouvy využije. Za porušení povinnosti mlčenlivosti těmito osobami odpovídá Příkazník v plném rozsahu tak, jako by tuto povinnost porušil on sám.
6. Povinnost mlčenlivosti sjednaná v tomto článku trvá i po zániku závazků z této Smlouvy, a to bez časového omezení.
VIII. NÁHRADA ŠKODY, SANKCE
1. Příkazník odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vadného poskytování Předmětu plnění nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Příkazníka, a to Příkazci, nebo osobám, které mohou čerpat plnění Příkazníka dle Smlouvy. 
2. Škodou vzniklou porušením právní povinnosti Příkazníka je i taková škoda, která vznikne Příkazci v důsledku odstoupení Příkazníka od Smlouvy. Takovou škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Příkazci v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

3. Škodu hradí Příkazník v penězích, nežádá-li Příkazce nebo poškozený uvedení do předešlého stavu.

4. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

5. Poruší-li Příkazce povinnost uhradit oprávněně vystavenou fakturu ve sjednané době, je Příkazník oprávněn nárokovat zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů. 

6. Povinnosti k náhradě se Příkazník zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Příkazníka nebo vzniklá až v době, kdy byl Příkazník s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Příkazník povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

7. V případě, že Příkazník poruší svou povinnost účastnit se kontrolního dne Stavby nebo neprovede kontrolu konstrukcí a prací před jejich zakrytím, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ.
8. V případě porušení povinností Příkazníka dle čl. IX. odst. 9 a 10 této Smlouvy je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení těchto povinností.

9. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací podle článku VII. této Smlouvy ze strany Příkazníka (a to i v případě, že povinnost poruší jeho zaměstnanec nebo poddodavatel), je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
10. V případě porušení povinnosti Příkazníka do patnácti dnů na žádost Příkazce předložit příslušnou pojistnou smlouvu nebo doklad vystavený pojišťovnou (k doložení splnění povinnosti mít sjednáno Pojištění odpovědnosti) se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze stanovené výše pojistného za každý započatý den prodlení.

11. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody v plné výši, kterou je Příkazce oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty.  
IX. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
1. Smlouva zaniká splněním, dohodou Smluvních stran, odstoupením některé ze Smluvních stran od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, nebo písemnou výpovědí ze strany Příkazce. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Příkazníka se rozumí zejména:

2.1. neplnění jeho smluvních povinností i přes to, že byl na porušení povinnosti plnit své smluvní povinnosti písemně upozorněn Příkazcem a bez zbytečného odkladu nedošlo k nápravě závadného stavu,
2.2. v případě, že Příkazník v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Příkazníka ke splnění Veřejné zakázky.

3. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Příkazce se rozumí zejména:

3.1. prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury delší než 30 kalendářních dnů, nezaplatí-li Příkazce fakturovanou částku ani v přiměřené náhradní lhůtě, která mu k tomu bude Příkazníkem poskytnuta.

4. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla Příkazníkovi výpověď doručena. Výpověď musí být provedena písemně, jinak je neplatná. V případě zániku Smlouvy na základě výpovědi ze strany Příkazce má Příkazník nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za ty činnosti, které do uplynutí výpovědní doby prokazatelně, řádně a bez vad poskytl.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za škodu či jinou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

6. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

7. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce z důvodu podstatného porušení Smlouvy Příkazníkem (dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy) se nárok Příkazníka na odměnu posuzuje podle využitelnosti dosud provedených činností. Pokud porušení povinností Příkazníkem zmařilo účel této Smlouvy a dosavadní plnění je pro Příkazce nevyužitelné, nemá Příkazník nárok na žádnou část sjednané odměny. Pokud jsou však dosavadní výstupy činnosti Příkazníka (např. provedené kontroly, zápisy či převzaté doklady) pro Příkazce objektivně použitelné a Příkazce si je ponechá, má Příkazník právo na poměrnou část sjednané odměny odpovídající rozsahu a kvalitě těchto bezvadných a využitelných výstupů.

8. Zánikem Smlouvy (odstoupením, výpovědí ani dohodou) nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nárocích z vadného plnění, smluvních pokutách a sankcích, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku Smlouvy.
9. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Příkazník povinen neprodleně předat Příkazci veškerou dokumentaci a jiné podklady související se Stavbou, které byly Příkazníkovi předány Příkazcem či třetími osobami, a jiné doklady, které je Příkazník pro Příkazce dle této Smlouvy povinen vést či zajistit.

10. V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Příkazník povinen vykonat všechny činnosti, které nesnesou odkladu, a je povinen upozornit Příkazce na opatření, která je potřeba učinit, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Příkazci neprovedením činností, které jsou předmětem Smlouvy. 

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se zavazují, že budou v rámci plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu k osobním údajům v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Příkazník není oprávněn převést svá práva a závazky z této Smlouvy na třetí osobu. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.

3. Příkazník i Příkazce jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
4. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této Smlouvy. 

5. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno. 

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění podle Zákona o registru smluv. Smlouvu dle přechozí věty uveřejní Příkazce a za uveřejnění odpovídá.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.   

	V Brně dne 18.5.2026

xxxxx
_________________________________

Příkazce

Ing. arch. Jan Tesárek, ředitel
	V Brně dne 18.5.2026

xxxxx

_________________________________
Příkazník

Ing. Tomáš Štercl, předseda představenstva 


	


