# DODATEK Č. 1

# NPU-450/41661/2026

# KLVZ/NPU-450/74/2026

# k Příkazní smlouvě č. NPU-450/36480/2025

# uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Dodatek“)

# Čl. I

# Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem ÚPS v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy státního hradu Bouzov, xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce objednatele, technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (dále jen „Příkazce“)

a

IREA s.r.o.

se sídlem: Horní 3228/6, 787 01 Šumperk

IČO: 48390062, DIČ: CZ48390062

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 10.6.1993 a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě živnostenského oprávnění vzniklého 16.4.2009

(dále jen „Příkazník“)

# Čl. II

# Předmět dodatku

- Smluvní strany konstatují, že dne 16.5.2025 uzavřely Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby: „SH Bouzov – nová splašková kanalizace - TDI a koordinátor BOZP“.

- Dne 31.3.2026 Příkazce podepsal dodatek č. 1 se Zhotovitelem Stavebního díla, kterým se prodlužuje doba realizace Stavebního díla do 27.5.2026.

- Smluvní strany dohodly na úpravě článku IV odst. 1. a 2. takto:

Původní znění:

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za činnost Příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve výši :255 000,-Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc   korun českých). K této ceně bude připočteno DPH v aktuální sazbě stanovené právními předpisy.

Celková cena včetně DPH ke dni podpisu této smlouvy činí: 308 550,- Kč (slovy: tři sta osm tisíc pět set padesát korun českých

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za činnost Příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve výši :266 000,-Kč (slovy: dvě stě šedesát šest tisíc   korun českých). K této ceně bude připočteno DPH v aktuální sazbě stanovené právními předpisy.

Celková cena včetně DPH ke dni podpisu této smlouvy činí : 321 860,- Kč (slovy: tři dvacet jedna tisíc  osm set šedesát korun českých

- Celková hodnota změny je 11 000 Kč bez DPH: 13 310 Kč včetně DPH.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Příkazce.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, kdy Příkazce obdrží dvě (2) vyhotovení a Příkazník jedno (1) vyhotovení.

| V Kroměříži dne 4.5. 2026 …………………………………………………… Ing. Petr Šubík | V Šumperku dne 4.5. 2026 …………………………………………………… xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |