Prováděcí smlouva

PS 2026-14

uzavíraná v souladu s § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě Rámcové dohody 
na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV

ze dne 8. 2. 2023

Dodávky v oblasti rozvoje KSI a WAN MPSV – NOVÁ WAN

Služby v oblasti rozvoje ICT a bezpečnosti prostřednictvím poskytování specialistů odborných profesí

Služby aktualizace ePD a dohledových systémů MPSV

Náhrada nepodporovaných směrovačů ve WAN a rozšíření SD WAN – etapa III

(ZLR 2026-14)

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

kterou zastupuje:	Mgr. Karel Svítil, ředitel odboru provozu ICT

IČO:			00551023

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		2229001/0710

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

ANECT a.s.

se sídlem:			Purkyňova 646/107, 612 00 Brno Medlánky

kterou zastupuje:		Winkelhofer & Partners s.r.o., člen představenstva, zastoupená Filipem Winkelhoferem

IČO:			25313029

DIČ:			CZ699007524

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:			27-6667590237/0100

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2113

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně rovněž „Smluvní strany“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě PS 2026-14 obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou PS 2026-14 vázány, se dohodly 
na následujícím znění této Prováděcí smlouvy PS 2026-14

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Prováděcí smlouva PS 2026-14 (dále jen „Prováděcí smlouva“) je uzavírána v návaznosti na ustanovení čl. IV Rámcové dohody na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV, uzavřené mezi ANECT a.s. a Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 8. 2. 2023 (dále jen „Rámcová dohoda“), a příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Tato Prováděcí smlouva, shodně s Rámcovou dohodou, je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury II“, uveřejněnou na profilu zadavatele dne 19. 9. 2022 pod systémovým NEN číslem veřejné zakázky N006/22/V00024542 (dále jen „Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější.

## Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že právní vztahy touto Prováděcí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou v plném rozsahu. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou platí ustanovení Rámcové dohody a jejích příloh.

# PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

## Dodavatel se zavazuje řádně a včas poskytovat Objednateli plnění, které je detailně specifikováno v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění, a Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté plnění převzít a uhradit Dodavateli cenu plnění sjednanou v čl. VI. této Prováděcí smlouvy.

## Změnové řízení se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

## Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 ZZVZ nejsou oprávněny při uzavírání této Prováděcí smlouvy sjednat podstatné změny podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

# ZPŮSOB REALIZACE

## Dodavatel je pro účely poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy Objednateli vázán veškerými podmínkami této Prováděcí smlouvy, jakož i podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, a prohlašuje, že bude poskytovat plnění v souladu s těmito podmínkami a rovněž v souladu s platnými právními předpisy.

## Dodavatel je povinen poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy v souladu 
s veškerými požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce a v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky.

## Dodavatel je povinen při plnění svých závazků vyplývajících z této Prováděcí smlouvy, jakož i Rámcové dohody, respektovat oprávněné požadavky Objednatele a poskytovat plnění tak, aby bylo garantováno zachování plynulého a bezporuchového chodu agend informačního systému MPSV a zabezpečen další rozvoj komunikační a systémové infrastruktury MPSV.

## Způsob plnění, stejně jako jeho předání, převzetí a akceptace, se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

# MÍSTO PLNĚNÍ

## Plnění dle této Prováděcí smlouvy bude poskytováno v sídle MPSV a v dalších lokalitách a pracovištích v rámci České republiky, přičemž konkrétním místem plnění jsou lokality na adresách Na Poříčním právu 376/1, Sokolovská 855/225 a další lokality resortu MPSV specifikované v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

## Pokud to povaha plnění umožňuje, je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit fyzickou přítomností pracovníků Dodavatele.

# DOBA PLNĚNÍ

## Dodavatel je povinen poskytnout plnění specifikované v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění, nejpozději do 16. 12. 2026.

# CENA PLNĚNÍ

## Cena za poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy (dále jen „cena plnění“) je stanovena dohodou Smluvních stran na základě Rámcové dohody a jsou v ní zahrnuty veškeré činnosti, které je Dodavatel u plnění dle této Prováděcí smlouvy povinen poskytnout či provést, tedy veškeré činnosti zahrnuté do předmětu této Prováděcí smlouvy tak, jak je vymezen v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

## Smluvní strany se dohodly na celkové ceně plnění dle této Prováděcí smlouvy ve výši 6.199.597,60 Kč (slovy: šest milionů jedno sto devadesát devět tisíc pět set devadesát sedm korun českých šedesát haléřů) bez DPH, tj. 7.501.513,10 Kč (slovy: sedm milionů pět set jedna tisíc pět set třináct korun českých deset haléřů) včetně DPH. Rozpad ceny plnění je uveden v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy – Cenová specifikace.

## Cena plnění dle odst. 6.2 tohoto článku Prováděcí smlouvy je ve vztahu k předmětu této Prováděcí smlouvy cenou nejvýše přípustnou a je platná a konstantní po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Prováděcí smlouvou. Cenu plnění je možné měnit pouze v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů nebo v případě zvýšení indexu růstu spotřebitelských cen dle pravidel stanovených v odst. 7.11 Rámcové dohody. V případě změny sazby DPH je Dodavatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že změna ceny plnění v důsledku změny sazby DPH není podmíněna uzavřením dodatku k této Prováděcí smlouvě.

## Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků z této Prováděcí smlouvy, zejména správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících 
s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality 
a parametrů předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy apod..

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Datem uskutečnění zdanitelného plnění podle této Prováděcí smlouvy se rozumí den řádného dokončení a předání plnění na základě podpisu příslušného závěrečného akceptačního protokolu ze strany Objednatele při splnění podmínek uvedených v čl. VIII. Rámcové dohody.

## Faktura vystavená na základě této Prováděcí smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 OZ. Dodavatel je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit 
a Objednateli předat fakturu v jednom vyhotovení a učiní tak nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

## Lhůta splatnosti faktury činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude doručena do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu posta@mpsv.cz. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle této Prováděcí smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení jejich vyúčtování. Slevy z ceny je Dodavatel povinen zohlednit 
při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.

## Platební podmínky se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

# SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

## Sankční ujednání se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

# SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

## Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli dostatečnou součinnost (např. poskytovat technické údaje a písemně vyžádané podklady) a úplné, pravdivé a včasné informace a podklady tak, aby byl Dodavatel schopen řádně plnit své závazky vyplývající z této Prováděcí smlouvy, jakož i Rámcové dohody.

## V souladu s odst. 5.2 Rámcové dohody je Objednatel povinen na základě písemné žádosti Dodavatele zajistit umožnění vstupu pracovníků Dodavatele do objektů, místností a k zařízením Objednatele v lokalitách uvedených v čl. IV. odst. 4.1 této Prováděcí smlouvy v rozsahu nezbytném pro účely poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy, zejména k instalaci zařízení uvedených v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění. Objednatel je povinen v tomto ohledu včas zajistit účast osoby, která přístup umožní, nejedná-li se o veřejně přístupné místo. V případě odůvodněné žádosti Dodavatele je Objednatel povinen zajistit 
na místě plnění účast kvalifikovaného zástupce Objednatele.

## Další specifické požadavky na součinnost jsou definovány v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

## Kontaktní osobou Objednatele pro účely plnění této Prováděcí smlouvy je Karel Svítil (e-mail: karel.svitil@mpsv.cz).  Kontaktní osobou Dodavatele pro účely této Prováděcí smlouvy je Jolana Skořepová (e-mail: jolana.skorepova@anect.com). Každá ze Smluvních stran je kdykoliv oprávněna určit jinou kontaktní osobu a sdělit tuto skutečnost druhé Smluvní straně, a to písemnou formou. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních osob není podmíněna uzavřením dodatku k této Prováděcí smlouvě.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Smluvní strany se zavazují zajistit ochranu osobních údajů a důvěrných informací, jakož zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v důsledku poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy dozví, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

## Realizace plnění dle této Prováděcí smlouvy ze strany Dodavatele musí být rovněž v souladu s požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti, které jsou obsaženy 
v příloze č. 10 Rámcové dohody.

## Tuto Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemně formu vzestupně číslovaných dodatků, není-li v této Prováděcí smlouvě uvedeno jinak.

## Tato Prováděcí smlouva je uzavírána elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovením § 4 daného zákona.

## Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1  Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2  Cenová specifikace

| Za Objednatele: V Praze dne dle elektronického podpisu | Za Dodavatele: V Praze dne dle elektronického podpisu |
| --- | --- |
| ……………………………………… Mgr. Karel Svítil ředitel odboru provozu ICT Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí | ……………………………………. Winkelhofer & Partners s.r.o., člen představenstva, zastoupená Filipem Winkelhoferem ANECT a.s. |

Příloha č. 1	Specifikace předmětu plnění

Manažerský souhrn a přínosy projektu pro MPSV

Cílem tohoto projektu je pokračování v implementaci technologie SD WAN na vybraných pracovištích ÚP ČR a provedení související obměny nepodporovaných směrovačů na těchto pracovištích. Seznam lokalit, na kterých jsou vybraná pracoviště umístěna, je uveden v tabulce níže.

V roce 2023 proběhla první etapa implementace technologie SD-WAN. Ta zahrnovala implementaci centrálních částí technologie SD-WAN v datových centrech implementaci SD-WAN na krajských pracovištích. V roce 2025 se pokračovalo etapou II, ve které byly vybrány lokality s největším počtem uživatelů.

Připojení dalších vybraných lokalit ÚP ČR (viz tabulka níže) je postaveno na využití datových služeb poskytovaných v rámci Centrálního místa služeb (CMS). Každá lokalita je logicky připojena k oběma datovým centrům a je tak odolná proti výpadku celého datového centra nebo jeho připojení k poskytovatelům služeb. Pro připojení k internetu využívají tyto lokality centrální přípojku (více viz současný stav).

Z pohledu rozvoje infrastruktury ve vybraných lokalitách přináší současný stav provozní rizika – infrastruktura je redundantní jen na úrovni DC, využití pouze privátních přípojek typu CMS, významná zátěž centrálních internetových přípojek, v rozvoji lokálních přípojek do internetu na WAN pracovištích brání obtížně proveditelné zabezpečení (více viz rizika současného stavu).

Hlavním přínosem realizace tohoto projektu je snížení nároků na komunikaci přes datová centra, snížení zátěže na centrální prvky v datových centrech. Další přínos spočívá v možnosti efektivněji využít přenosovou infrastrukturu telekomunikačního operátora. Část internetového provozu (např. Teams, O365, Azure, Windows update) bude možné pomocí této technologie přesměrovat přes internetové přípojky na krajských pracovištích přímo do internetu, a snížit zatížení prvků datového centra MPSV. Další přínosy spočívají v jednotné grafické management platformě, která umožňuje správu životního cyklu zařízení, konzistenci nastavení, snadné změny i při velikosti WAN MPSV, řízení softwarových upgradů a pokročilých možností směrování (Dynamické směrování podle aplikací a SLA parametrů).

Současný stav

Připojení níže uvedených lokalit ÚP ČR je postaveno výhradně na využití datových služeb poskytovaných v rámci Centrálního místa služeb (CMS) a privátních pronajatých ethernet okruhů. Obě tyto služby jsou redundantně ukončeny v obou datových centrech MPSV. Nad těmito linkami je na vlastních HW prostředcích MPSV provozována flexibilní virtuální infrastruktura postavená na technologii MPLS, která je přenášena pomocí šifrovaných virtuálních spojnic. Každá z níže uvedených lokalit ÚP ČR je logicky připojena k oběma datovým centrům a je tak odolná proti výpadku celého datového centra nebo jeho připojení k poskytovatelům služeb. Logická topologie WAN MPSV tedy představuje dvojitou hvězdu se středem v obou datových centrech. Tyto WAN lokality provozují několik oddělených virtuálních sítí (VRF) pro různé datové služby (SSZ, VOIP, Kiosky, Job Kluby…). Připojení k internetu je řešeno centrálně, kdy provoz do internetu je z těchto lokalit směrován na OFFICE_FW a využívá společné přípojky do internetu.

V roce 2023 proběhla první etapa implementace technologie SD-WAN. Tato etapa I zahrnovala implementaci centrálních částí technologie SD-WAN v datových centrech implementaci SD-WAN na krajských pracovištích ÚP ČR. V roce 2025 se pokračovalo etapou II, ve které byly vybrány lokality s největším počtem uživatelů. Vybraná část provozu z krajských pracovišť a pracovišť, které byly zahrnuty do etapy II, je tak směrována do Internetu přímo přes lokální internetové přípojky v krajských pracovištích.

Rizika současného stavu:

Z pohledu rozvoje infrastruktury přináší současný stav v níže uvedených lokalitách následující rizika:

- Infrastruktura těchto lokalit je redundantní jen na úrovni DC – WAN lokality mají vždy jen jednu přípojku (CMS linku) a při výpadku této přípojky tak ztrácí konektivitu a možnost používat centrální systémy.

- Využití pouze privátních přípojek typu CMS – omezená možnost volby poskytovatele služby, nemožnost využití veřejné sítě internet jako transportního prostředí WAN.

- Chybí jednotná management platforma – existují pouze separátní procesy pro řízení konfiguračních změn, instalace HW, konfigurací, management změn operačních systémů, měření zatížení apod.

- Významná zátěž centrálních internetových přípojek – jelikož provoz do internetu pravidelně roste, rostou s ním i nároky na výkonnost centrálních systémů. Jejich velké zatížení negativně ovlivňuje uživatelskou zkušenost v případě cloudových aplikací typu Office 365 nebo Microsoft Teams.

- V rozvoji lokálních přípojek do internetu na WAN pracovištích brání obtížně proveditelné zabezpečení, které by bylo srovnatelné s bezpečností implementovanou na přípojkách do internetu v datových centrech.

- Na stávající WAN směrovače v níže uvedených lokalitách již výrobce ukončil podporu, z čehož plynou provozní a bezpečnostní rizika (nemožnost bezplatné výměny vadného boxu, ukončení technické podpory výrobce, ukončení softwarového vývoje a fixace bezpečnostních bugů).

Cílový stav:

Cílem MPSV je pokračování v procesu snižování nároků na infrastrukturu datových center a rozšíření možnosti využití výhod technologie SD-WAN pro další lokality. Vybrané lokality pro tuto etapu III jsou uvedeny v tabulce níže.

SD-WAN bude ve vybraných lokalitách implementována následujícím způsobem:

- Topologie:

  - Centrální směrovače SD WAN – budou využity současné centrální SD-WAN směrovače v DC Na Poříčním právu a v DC Sokolovská.

  - Vybavení vybraných lokalit SD-WAN směrovači (viz tabulka níže)

  - Převedení reálného provozu těchto pracovišť do systému SD-WAN

  - Zajištění komunikace těchto lokalit s produkčním prostředím WAN MPSV a datovými centry

  - Komunikace na vybrané cíle (např. O365, Azure, Teams, Windows update) budou směrovány přes internetové přípojky v krajských pracovištích

- Management systémy:

  - Připojení všech nových pracovišť k současnému management systémům SD-WAN

- WAN MPSV na vybraných pracovištích:

  - Kompletně replikovat stávající funkcionalitu dedikovaných VPN sítí v prostředí 
SD-WAN

Vybraná pracoviště a lokality ÚP ČR:

V následující tabulce je uveden seznam pracovišť a lokalit ÚP ČR, ve kterých bude v rámci tohoto projektu provedena výměna nepodporovaného směrovače a bude implementována technologie SD-WAN:

| Název pracoviště | Obec | Ulice | Číslo popisné | Číslo orientační |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KoP Český Krumlov | Český Krumlov | Věncova | 248 |  |
| KoP Prachatice | Prachatice | Poštovní | 113 |  |
| KoP Vyškov | Vyškov | Palánek | 375 | 3a |
| KoP Břeclav | Břeclav | Fintajslova | 1976 | 7 |
| KoP Karlovy Vary | Karlovy Vary | Svahová | 1170 | 24 |
| KoP Třebíč | Třebíč | Komenského náměstí | 1189 | 8 |
| KoP Jičín | Jičín | Havlíčkova | 56 |  |
| KoP Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | Štemberkova | 1433 |  |
| KoP Nový Jičín | Nový Jičín | Msgr. Šrámka | 1030 | 8 |
| KoP Ostrava | Ostrava | Pivovarská | 84 | 1 |
| KoP Svitavy | Svitavy | Bezručova | 2055 | 13 |
| KoP Rokycany | Rokycany | Palackého | 162 |  |
| KoP Benešov | Benešov | Dukelská | 2080 |  |
| KoP Beroun | Beroun | Okružní | 333 | 26 |
| KoP Kolín | Kolín | Kutnohorská | 39 |  |
| KoP Kutná Hora | Kutná Hora | Benešova | 70 | 2 |
| KoP Mělník | Mělník | Nová | 2571 | 1 |
| KoP Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Jaselská | 292 |  |
| KoP Nymburk | Nymburk | Dělnická | 402 | 4 |
| KoP Rakovník | Rakovník | nábř. T. G. Masaryka | 2473 |  |
| KoP Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Na Morávce | 1215 |  |
| KoP Praha | Praha | Jugoslávských partyzánů | 1089 | 15 |
| KoP Vsetín | Vsetín | Mostecká | 303 |  |
| KoP Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Železničního vojska | 1349 |  |
| KoP Rumburk | Rumburk | Náměstí Lužické | 120 | 11 |
| KoP Teplice | Teplice | Vrchlického | 1093 | 12 |
| KoP Pardubice | Pardubice | Jiráskova | 20 |  |
| KoP Ostrava | Ostrava | Hudební | 496 | 2 |
| KoP Třinec | Třinec | 1.máje | 124 |  |
| KoP Česká Lípa | Česká Lípa | Děčínská | 389 | 4 |
| KoP Třebíč | Třebíč | Masarykovo náměstí | 116 | 6 |
| KoP Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | Havlíčkova | 136 |  |
| KoP Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Mírové náměstí | 484 | 2 |
| KoP Nový Jičín | KoP Nový Jičín | Tyršova | 140 | 5 |
| KoP Opava | Opava | Janská | 785 | 2 |
| KoP Brno | Brno | Terezy Novákové | 1947 | 62 |
| KoP Prachatice | Prachatice | Vodňanská | 329 |  |
| KoP Semily | Semily | Bitouchovská | 1 |  |
| KoP Kopřivnice | Kopřivnice | Štefánikova | 1163 | 12 |
| KoP Rokycany | Rokycany | Svazu bojovníků za svobodu | 68 |  |
| KoP Beroun | Beroun | Pod kaplankou | 21 |  |
| KoP Kolín | Kolín | Karlovo náměstí | 45 |  |
| KoP Kutná Hora | Kutná Hora | Radnická | 178 | 36 |
| KoP Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Staroměstské náměstí | 70 |  |
| KoP Plzeň Kollárova | Plzeň | Kollárova | 942 | 4 |

Výstupy (in-scope):

V rámci plnění budou poskytnuty následující aktivity a výstupy:

- Jednostupňový projekt nasazení SD WAN – etapa III, který bude minimálně obsahovat:

  - Stávající stav vybraných pracovišť

  - Popis nasazení SD-WAN na vybraných pracovištích (etapa III)

  - Implementační postupy

  - Akceptační testy

  - Podklady pro aktualizaci dohledových nástrojů a ePD

- Realizace dle jednostupňového projektu

- Aktualizace dohledových nástrojů KSI

- Aktualizace provozní dokumentace

- Aktualizace ePD

Součástí tohoto projektu není (out of scope):

Součástí projektu nejsou změny související s implementací IPv6 protokolu ve WAN MPSV.

- Harmonogram:

- Schválení projektového záměru (T0) = podpis PS

- Vytvoření jednostupňového projektu (T1): T0 + 8 týdnů

- Realizace dle jednostupňového projektu (T2): T1 + 24 týdnů.

- Akceptační testy: T2 + 2 týdny.

- Zkušební provoz: T2 + 3 týdny.

- Aktualizace provozní dokumentace, ePD a dohledových nástrojů Zadavatele: T2 + 4 týdny.

Potřebné součinnosti třetích stran a MPSV a ÚP ČR:

- MPSV

  - Zajištění oponentního řízení jednostupňového projektu

- ÚP ČR ve vybraných lokalitách

  - Schválení servisního okna pro realizaci změny

  - Poskytnutí součinnosti při implementaci

  - Poskytnutí součinnosti při provádění akceptačních testů

Akceptační kritéria

Projekt se bude považovat za splněný po podepsání akceptačních testů uvedených v kapitole „Akceptační testy“ v jednostupňovém projektu a předání aktuální provozní dokumentace.

Přehled HW, SW a jeho zajištění

| Partname | Hardware | Počet kusů |
| --- | --- | --- |
| C1161X-8PLTEP | Cisco Catalyst C1161X-8PLTEP Router včetně podpory výrobce, licencí a příslušenství | 45 |
| L-DNA-TIER-ADD | Cisco DNA Subscription License for Routing and SD-WAN | 45 |
| Rack_Pol_19_Ctnet_1U | 19“ Police CTnet s perforací 1U 280mm, černá | 40 |

Příloha č. 2	Cenová specifikace