DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:		Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

Sídlo:		Čsl. armády 1360, 43401 Most

Zastoupený:		Mgr. Michalem Vavrochem, ředitelem

E-mail/telefon:		vavroch.m@omgm.cz, tel. 777 463 933

IČO:		00080730

DIČ:		CZ00080730

Obchodní rejstřík:		vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 472

Bankovní spojení:		Komerční banka

číslo účtu:

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Miluše Spurná

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		ALTRYSS s.r.o.

Sídlo:		Kostelní 1465, 434 01 Most

Zastoupený:		Roman Čaj, jednatel

Filip Nedvěd, jednatel společnosti

E-mail/ telefon:

IČO:		63148226

DIČ:		CZ63148226

Obchodní rejstřík:		vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9397

Bankovní spojení: 		ČSOB Most

číslo účtu:

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Roman Čaj, jednatel společnosti

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 17. 2. 2026 na akci „Rekonstrukce podlah ve výstavních prostorách (1. podlaží)“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Doba a místo plnění díla

Původní termín zhotovení díla v celém rozsahu do 30. 04. 2026.

Termín díla v celém rozsahu se prodlužuje, a to do 31. 03. 2027.

II.
Ostatní ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

| V Mostě dne .......................................................... Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace Mgr. Michal Vavroch, ředitel | V Mostě dne . ......................................................... Altryss s.r.o. Roman Čaj, jednatel společnosti |
| --- | --- |
|  | ......................................................... Altryss s.r.o. Filip Nedvěd, jednatel společnosti |

# Příloha

# Příloha č. 1: Změnový list