	[image: image1.jpg]:I oLomMoucC




	Statutární město Olomouc ■ objednávka



	Odběratel: 

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308


	Dodavatel: 

SAFETY PRO s.r.o. 

Přerovská 434/60, 
779 00 Olomouc 
IČ: 28571690




	objednávka č.:
	vyřizuje:
	kontakt:
	dne:

	OB01622/26/OI/Ptb
	xxxxxxxxxxxxxxxx
č.j.: SMOL/222968/2026/OI/REI/Ptb
	tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	13. 5. 2026


Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony: 

	Výkon činnosti koordinátora BOZP dle rámcové smlouvy č. OI-IP/INO/000330/2026/Val s účinností od 18. 2. 2026 na stavbě: „L10 - lávka pro pěší přes řeku Bystřici ke Kaštanové ulici“.
Objednatel: 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Koordinátor BOZP: 

SAFETY – ARRANO – RD KBOZP Olomouc
Specifikace díla:
Předmětem stavby je odstranění stávající lávky a výstavba lávky nové. Současně budou vybudovány čtyři trasy cyklostezky navázané na objekt lávky, úpravy a napojení chodníků pro pěší navazující na uvedené cyklostezky a úprava místa pro přecházení v křižovatce ulic Dr. M. Horákové, Kpt. Nálepky a ulice Kaštanové na pravém břehu.
Seznam stavebních objektů:
SO 001 Demolice stávající lávky
SO 101 Chodníky a cyklistické stezky
SO 201 Lávka
SO 401 Přeložka optického kabelu T-Mobile
SO 402 Přeložka optického kabelu Merit
SO 403 Přeložka kabelů VO TSMO

SO 404 Přeložka kabelů Veolia

SO 501 Přeložka parovodu Veolia
SO 801 Úprava území
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Realizační náklady:

21 860 tis. Kč bez DPH
Kategorie díla:

II. kategorie – Stavby od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč investičních nákladů / 4 hod. za týden

Lhůta pro provedení díla:

- předání a převzetí staveniště 25. 5. 2026 v 22. týdnu roku 2026
- zahájení prací 25. 5. 2026
- dokončení díla do 21. 11. 2026, tj. cca v 47. týdnu roku 2026
Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o., IČ: 18827527, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Ing. Vladimír Puda, tel. 734 231 889, v.puda@shp.eu
Zhotovitel stavebních prací:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČ: 25869523, Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Ing. Jaromír Zajíček, tel. 585 757 041; 725 763 862 zajicek@ids-olomouc.cz
Ing. Ondřej Šigut, tel. 734 211 833, ondrej.sigut@centrum.cz

	

	Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP

(26 týdnů x 4 hod) x 595,- Kč =

Celkem s DPH 21 %

Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 
                                  
	61 880,00 Kč

74 874,80 Kč




Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic 

statutární město Olomouc
PAGE  
2

