S M L O U V A  O  D Í L O – Dodatek č. 1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo Smlouvy o dílo Z-2200-137-2026-01

Galerie hlavního města Prahy (dále jen GHMP)

Zastoupená:       	PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou

Se sídlem:                Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČ:                      	000 64 416

DIČ:                    	CZ000 64 416

Bank. spojení:    	PPF Banka, a.s.,

Č. ú.:	2000700006/6000

na straně jedné jako „objednatel“ a

Zhotovitel:  SPAK-SF s.r.o.

Se sídlem:   Patrohradská 893/34, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 63674009

DIČ:   CZ63674009

Bank. Spojení: xxxx

Č. ú.: xxxx

Je ptátcem DPH

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřeli

níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne  12. 4. 2026

Předmětem dodatku č. 1  smlouvy o dílo  jsou stavební práce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem„Rekonstrukce a restaurování Neptunovy kašny, Trojský zámek -  IA č. 46877“ ,  „Oprava rozvodů vody Neptunovy kašny, Trojský zámek, Praha 7“  v rámci investiční akce IA

Změna se týká :

Článek II.

Čas a místo plnění

V bodě 2.3. se datum ukončení plnění nahrazuje dnem 30. 6. 2026 s tímto odůvodněním:  S ohledem na zjištěné skutečnosti po rozebrání konstrukcí dna Neptunovy kašny a odhalení trubek se posouvá termín ukončení prací do 30. 6. 2026

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze dne:	V Praze dne:

Objednatel:	Zhotovitel:

................................................	................................................

PhDr. Magdalena Juříková	Ing. Miroslav Kraus

ředitelka, Galerie hlavního města Prahy