[image: image1.png]STATUTARNI MESTO JABLONEC NAD NISOU

} ] MAGISTRA:[ M]::§TA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR MESTSKE EKOLOGIE, ODDELENI ZELENE INFRASTRUKTURY






SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
číslo SD/2026/0461
Objednatel
Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou
Název firmy: Plantastyl s.r.o.

Mírové náměstí 19
adresa: Tanvaldská 345, Liberec

PSČ: 466 01
PSČ: 463 11

IČ: 262 340 
                             IČ: 038 90 759

 DIČ:CZ00262340                                                     DIČ: 03890759               

číslo účtu: 121-451/0100
kontaktní osoba: Ing. Petr Vaňátko

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 
tel.: 777 574 575 

kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Gaislerová              e-mail: petr.vanatko@post.cz

tel.: 483 357 186


e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

I.
Předmět smlouvy
Objednáváme u Vaší firmy realizaci sadových úprav v místech stávajících drobných ploch zeleně  v ul. Jiráskova a U Muzea dle vaší cenové nabídky ze dne 27.4.2026 a v souladu s  projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Gabrielou Mlatečkovou-Čížkovou se sídlem v Prostředním Lánově. Sadové úpravy spočívají zejména v odstranění stávajících keřových porostů, případně trávníku, výměně substrátů a výsadbě nových rostlin v souladu s projektovou dokumentací. Součástí dodávky je rovněž vytyčení inženýrských sítí a zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po projednání s příslušnými orgány.
Projektová dokumentace bude dodavateli předána spolu s podepsanou smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy je  ceník.
II.

Termín plnění/dodání

1) Práce budou po dohodě realizovány v termínu od podpisu této smlouvy nejpozději do 10.7.2026  ve dvou etapách:
5. etapa bude zahrnovat přípravné práce uvedené v projektové dokumentaci pod bodem Příprava ploch – body odstranění vegetace, zhotovení drenážní vrstvy z kameniva až po rozprostření ornice a proběhne v termínu od podpisu této smlouvy do 30.6.2026.

6. etapa bude zahrnovat založení vegetačních prvků, výsadbu trvalek a keřů v souladu s projektovou dokumentací a proběhne nejpozději do 10.7. 2026.

2) V případě, že nebude dodavatel schopen dodržet shora sjednané termíny  z klimatických důvodů nebo nedostatku sadebního materiálu v okrasných školkách, budou práce dokončeny v náhradním termínu, který bude stanoven po dohodě obou smluvních stran.

Jakékoli bezdůvodné prodlení v realizaci předmětu této smlouvy je považováno za podstatné porušení smluvního vztahu. Objednatel si v případě nedodržení smluvního termínu vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud nebudou dokončení díla bránit nepříznivé klimatické podmínky či jiné důvody, o kterých bude dodavatel objednatele včas informovat. V takovém případě bude po vzájemné dohodě sjednán náhradní termín.  Pokud dodavatel nedokončí dílo ani v náhradním termínu, je objednatel oprávněn uplatnit sankci, která činí 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

3) Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. bod 1) této smlouvy ze strany zhotovitele činí 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

4) Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku dodavatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce dodavatele za objednatelem.

III.

Cena a platební podmínky

1) Cena za předmět plnění je stanovena do výše 203 193,16 Kč vč. 21 % DPH (167 928,23 Kč bez DPH).
2) Splatnost  faktury  (bez ohledu  na  datum  uvedený na  faktuře)  je 30  dní  ode dne, kdy  byla 
       doručena na podatelnu MMJN (prostřednictvím datové schránky wufbr2a nebo na            epodatelna@mestojablonec.cz).
3) Na faktuře je nutné uvést číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby objednatele.
4) Na faktuře je nutné uvést DIČ objednatele.
5) Provedené práce je možné fakturovat až po jejich fyzickém předání objednateli.

                                                                 IV.

                                                        Záruční doba

Dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
4) Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv.

5) Za věcnou správnost smlouvy odpovídá Ing. Štěpánka Gaislerová, která je rovněž technickým zástupcem objednatele.

V Jablonci nad Nisou dne: 15.5.2026                                         V Liberci dne: 18.5.2026




…………………………….……………                       ………………….……………

       Ing. Štěpánka Gaislerová  
Ing. Petr Vaňátko
  vedoucí odboru městské ekologie
                                        jednatel
…………..…………………………….…                                                              
           Bc. Jitka Krausová
            Správce rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou 

tel.: +420 483 357 186; e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz

str. 2

[image: image1.png]