#### DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0297/2024/SOD/OMI

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I.  SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

-------------------------------------------------------------------------
Objednatel:					           Zhotovitel:

Město Beroun	POHL cz, a.s.

Husovo nám. 68	Na Pomezí 2483

Beroun – Centrum	Roztoky

266 01 Beroun	252 63

dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- ve věcech smluvních:

Objednatel: RNDr. Soňa Chalupová, starostka	Zhotovitel: Ing. Rafael Moreno

tel.:

Ing. Petr Kašpar, místopředseda představenstva

- ve věcech technických:

Objednatel: místostarosta Ing. Michal Mišina	Zhotovitel:

tel.: +420 311 654 112			tel.:

e-mail: mstar.misina@muberoun.cz			e-mail:

datová schránka: 2gubtq5				datová schránka: tbyfqgv

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

Objednatel:	Zhotovitel:

Banka: ČSOB, a.s.	banka ČSOB a.s.		   Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 312271571/0300	číslo účtu: 117569233/0300   8850392/0800

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČO: 00233129	  				             IČO: 25606468

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo: CZ00233129			CZ25606468

Objednatel je plátcem DPH.  				Zhotovitel je plátcem DPH.

Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4934

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název veřejné zakázky: 	“MŠ Máchovna, Beroun“

Místo stavby:                         k.ú. Beroun, parc.č. 1261/138, 1261/336, 1261/337, 1261/148, 1261/338, 1261/365, 1261/112.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

----------------------------------

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „MŠ Máchovna, Beroun“ (dále jen „smlouva“), dne 22. 4. 2025 uzavřely dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 23. 6. 2025 uzavřely dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 18. 12. 2025 uzavřely dodatek č. 3 k této smlouvě a dne 14. 5. 2026 uzavřely dodatek č. 4 k této smlouvě.

- V souladu s čl. II, odst. 3; čl. IV, odst. 5 a 6; čl. XIX smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

III. PŘEDMĚT DODATKU

--------------------------------

- Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě termínu protokolárního předání a převzetí díla. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě doby protokolárního předání a převzetí díla uvedené v čl. III odst. 1 písm. e), níže uvedeným způsobem:

Termín protokolárního předání a převzetí díla: do 30. 6. 2026.

##### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

----------------------------------------------------

- Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. 
Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

- Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 322/89/RM/2026 dne 20. 5. 2026. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

V Berouně dne 20. 5. 2026	         		              V Roztokách dne 20. 5. 2026

Za objednatele:		Za zhotovitele:

Město Beroun		POHL cz, a.s.

_________________________			               ________________________________

RNDr. Soňa Chalupová, starostka	   Ing. Petr Kašpar, místopředseda představenstva

Ing. Rafael Moreno, člen představenstva