Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

se sídlem:			Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupená: 			PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem, Ph.D., MBA, ředitelem

IČO: 			445 55 407

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: 	Tereza Večerková, asistentka ředitele, vedoucí provozně

technického úseku

bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

číslo účtu:			3783800277/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel			Studio Jelínek s.r.o.

zastoupená/ý: 			Ing. Janem Jelínkem

se sídlem: 			Moskevská 1483/40, Ústí nad Labem 400 01

IČO: 			03184986

DIČ: 			CZ03184986

bankovní spojení:		 Unicreditbank

číslo účtu: 			2111513633/2700

Pověřená osoba k jednání: 	Ing. Jan Jelínek

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1023966 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1")

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 11. 02. 2026 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava interiéru vestibulu včetně prostor bufetu a recepce a dodávka mobiliáře a osvětlení“ ( dále jen „Smlouva“).

- Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň uvedené změny jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 10,4 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Změny jsou konkrétně vymezeny a oceněny změnovém listu (ZL 01), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Změny jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami, jak jsou tyto změny specifikovány ve změnovém listě č. 1 (ZL01), který tvoří přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást, či z něho vyplývají. Dodatkem č. 1 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami, jak jsou tyto změny specifikovány ve změnovém listě č. 1 (ZL01), který tvoří přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást, či z něho vyplývají.

- Smlouva se dále mění tak, že Čl. V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní: Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu stanovenou ve výši 4 183 595,96 Kč bez DPH. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 1 činí 5 062 151,11 Kč.

- Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV  odst. 2 nově zní: Doba plnění do 31.5.2026.

III.

Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - změnový list ZL 01.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:							 Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne ______________		V Ústí nad Labem dne________________

PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem, Ph.D., MBA,			Ing. Jan Jelínek

ředitel						        jednatel

Domov pro seniory Dobětice, p. o.					Studio Jelínek s. r. o.