**Smlouva o dílo**

Uzavřená níže uvedenými smluvními stranami

1. Zhotovitel: LOREMA Wellness s.r.o.

Mělnická 87, Bořanovice Pakoměřice, 250 65

IČO: 28221460

Číslo účtu: XXXXXX

Tel. XXXXXX

Zastoupený: Radek Vokůrka

1. Objednatel Roudnické městské služby,p.o.

Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 46773851

Tel. XXXXXXXX

Zastoupený: ing. Martin Chudoba

1. **Předmět smlouvy**

Dodávka a montáž středotlakého UV systému 200414MW – 3kW s manuálním stěračem, vč. bypassu, dopravy a montáže, pro plavecký bazén podle cenové nabídky ze dne 31.7.2017 a středotlakého UV systému 200433MW-2kW s manuálním stěračem, vč. bypassu, dopravy a montáže pro dětský bazén dle cenové nabídky ze dne 18.8.2017.

1. **Montáž a termín**

Termín instalace předmětu smlouvy proběhne v měsících listopad až prosinec 2017. Zhotovitel sdělí objednateli s týdenním předstihem skutečný termín montáže. V den nástupu zhotovitele musí být zajištěna stavební připravenost, pod čímž se rozumí přivedení napájecího kabelu k místu instalace ÚV zařízení.

Dílo bude ukončeno do 21 dnů od nástupu zhotovitele na místo montáže, nejdéle však do 30.11.2017 bypassy obou zařízení tak, aby bylo možné provést napuštění bazénů a do 15.12.2017 instalaci a zprovoznění obou ÚV zařízení. O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Při prodlení termínu ukončení a předání díla zhotovitelem bude objednatel zhotoviteli účtovat dohodnuté navýšení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

1. **Cena díla**

Cena díla je stanovena dohodou jako cena pevná a se skládá:

1. z ceny středotlakého UV systému 200414MW – 3kW s manuálním stěračem ve výši 315.900,-Kč bez DPH, u bazénu plaveckého.
2. z ceny středotlakého UV systému 200433MW-2kW s manuálním stěračem ve výši 217.200,-kč bez DPH u bazénu dětského.
3. z ceny montáže bypassu a dopravy u velkého bazénu ve výši 99.032,- Kč bez DPH
4. z ceny montáže bypassu a dopravy u dětského bazénu ve výši 33.831,- Kč bez DPH

**Celková cena 665.963,-Kč bez DPH, resp. 805.815,-Kč včetně 21% DPH. Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel**.

Objednatel uhradí pro objednání na účet zhotovitele 1. zálohu 40% z ceny díla, ve výši 266.385,-Kč bez DPH na základě zhotovitelem vstavené faktury po podpisu této smlouvy.

Objednatel uhradí 2. zálohu 40% z ceny díla, v částce 266.385,-Kč bez DPH na účet zhotovitele při předání díla na základě zhotovitelem vstavené faktury.

Objednatel uhradí doplatek 20% z ceny díla, v částce 133.193,-Kč bez DPH na účet zhotovitele při zahájení provozu na základě zhotovitelem vstavené faktury. Nejdéle však do dvou měsíců po předání díla.

Při prodlení první zálohové platby objednatele se o tuto dobu prodlužuje dohodnuté zahájení nebo ukončení prací zhotovitelem. Při prodlení druhé zálohové platby objednatele a platby doplatku bude zhotovitel objednateli účtovat dohodnutou částku ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem zaplacení úplné ceny díla ve výši uvedené v bodě III. této smlouvy.

**Předání díla, záruka**

Dílo bude předáno objednateli na základě písemného předávacího protokolu.

Záruční doba je 24 měsíců, vyjma zboží, na které poskytuje výrobce kratší záruku, UV lampa- těsnění, O kroužky, čidla, 6 měsíců, UV lampa výbojka-dle provozních hodin pro daný typ. Záruční doba počíná dnem uvedení do provozu po zpuštění provozu KPB po jeho rekonstrukci nejdéle však dva měsíce od data předání díla.

Zhotovitel poskytuje k dílu neplacený záruční a placený pozáruční servis.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.

V Líbeznicích dne 26.9.2017 v Roudnici nad Labem dne 26.9.2017

Za zhotovitele: Za objednatele: