Usnesení č. RM/534/5/26

z 12. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 11.05.2026

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností A SPORT PRODUKT s.r.o., IČ: 45315868, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - revitalizace a modernizace fotbalového areálu v Drahovicích, I. etapa“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.4 snižuje cena díla o částku 1.196.079,67 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 11.593.699,80 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2024-00011/ORI ze dne 08. 04. 2024, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

vedoucí odboru