# SMLOUVA  O  DÍLO

# evidenční číslo objednatele:TSML/26/0027

# evidenční číslo zhotovitele: 1517.602 7999 DPA - 16

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn (dále jen „občanský zákoník“)

Zakázka:	„Provedení pokládky asfaltových vrstev v autobusovém zálivu BUS Husova v Liberci, u KNL“

## I.	Smluvní strany:

1.	Objednatel:

Technické služby města Liberec, p.o., se sídlem Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 1165

Zastoupená Ing. Janem Ullmannem, ředitelem organizace

IČ: 088 81 545	DIČ: CZ08881545

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8524482/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Ullmann, ředitel organizace

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Xxxxxx xxxxxx, vedoucí střediska údržby komunikací, tel. Xxx xxx xxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy:

Xxxxxx xxxxxx, vedoucí střediska údržby komunikací, tel. Xxx xxx xxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

2.	Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Zastoupený na základě plné moci Ing. Martinem Pečínkou, provozně obchodním náměstkem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ699007986

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek, tel. Xxx xxx xxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Xxxxxx xxxxxx, hlavní stavbyvedoucí úseku, tel. Xxx xxx xxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II.	Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Provedení pokládky asfaltových vrstev v autobusovém zálivu BUS Husova v Liberci, u KNL“ a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.

- Předmět smlouvy (dále též jen „dílo“) je podrobně specifikován v:

-		výzvě k podání nabídky (přímé zadání) ze dne 7.5.2026,

-		cenové nabídce č. 26/069 ze dne 12.5.2026, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1 smlouvy.

III. Cena a platební podmínky

- Dohodnutá cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran pro dílo specifikované v článku II. odst. 2. smlouvy. Celková cena díla bude vypočtena součtem součinů jednotkových cen daných přílohou č. 1 této smlouvy, případně ve znění aktualizované cenové nabídky dle čl. III. odst. 9. níže, a množstvím jednotek prací provedených zhotovitelem a odsouhlasených osobami oprávněnými jednat ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací za objednatele.

Předpokládaná cena díla bez DPH			369 444,80 Kč

DPH 21%			  77 583,41 Kč

Předpokládaná cena díla včetně DPH			447 028,21 Kč

(dále jen „cena díla“).

- Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude vypočtena v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn (dále jen „ZDPH“). Objednatel prohlašuje a smluvní strany se dohodly, že při fakturaci stavebních prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92e ZDPH. Zhotovitel na daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel jako plátce, pro kterého je plnění uskutečněno (dále viz přísl. ustanovení dle ZDPH).

- V případě, že dojde v průběhu realizace díla k jednání smluvních stran o změně druhu prováděných prací, budou tyto změny písemně zaznamenány, odsouhlaseny objednatelem (k odsouhlasení je za objednatele oprávněna též osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických či osoba oprávněná k převzetí prací) a budou řešeny (včetně ceny) dodatkem k této smlouvě, který má deklaratorní účinky.

- V případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změně rozsahu prováděných prací (vícepráce či méněpráce), budou tyto změny oceněny položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, případně ve znění aktualizované cenové nabídky. Pro ocenění nových položek vypracuje zhotovitel individuální kalkulaci, kterou předloží ke schválení objednateli.

- Provedené práce, resp. sjednanou cenu díla, vyfakturuje zhotovitel objednateli konečnou fakturou vystavenou po předání dokončeného díla. Přílohou konečné faktury bude soupis provedených prací dle skutečnosti (potvrzený objednatelem) a předávací protokol.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení ZDPH. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Objednatel se zavazuje k tomu, že v případě prodlení s uhrazením faktury delším než 6 měsíců písemně uzná svůj dluh vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2053 občanského zákoníku s následkem běhu nové desetileté promlčecí lhůty podle § 639 téhož zákona.

- Adresa pro zasílání faktur objednateli: fakturace@tsml.cz.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě, že ke dni zahájení pokládky asfaltobetonových směsí vzroste ceníková cena asfaltobetonových směsí (mimo jiné ACO, ACL, ACP, SMA, BBTM) obalovny o více než 3% oproti ceníkové ceně obalovny platné ke dni zpracování cenové nabídky (tzn. ke dni odeslání cenové nabídky objednateli), vzniká zhotoviteli právo na odpovídající nárůst ceny díla.

Referenční cena asfaltobetonové směsi je stanovena dle ceníku obalovny, ze které bude docházet k odběru asfaltobetonové směsi, platného ke dni zahájení pokládky asfaltobetonových směsí. V případě, že pokládka asfaltobetonových směsí bude probíhat ve více etapách či nájezdech, bude referenční cena asfaltobetonových směsí stanovena dle ceníku obalovny platného ke dni zahájení pokládky asfaltobetonových směsí při jednotlivých etapách či nájezdech.

K navýšení ceny díla dochází pouze v rozsahu, v jakém nárůst cen asfaltobetonových směsí přesáhne hranici 3% z ceníkových cen obalovny. Nárůst ceny se týká té části ceny díla, která odpovídá množství skutečně spotřebované asfaltobetonové směsi.

K navýšení ceny díla dle této inflační doložky dochází automaticky, bez nutnosti uzavírat dodatek ke smlouvě, na základě předložení příslušných ceníků obalovny (tj. Liberecká obalovna, s.r.o., IČ: 622 45 589, provozovna Machnín) platných ke dni zpracování cenové nabídky a ke dni zahájení pokládky asfaltobetonových směsí potvrzujících nárůst ceny asfaltobetonových směsí o více než 3% (dále jen „aktualizovaná cenová nabídka“).

## IV. Termíny

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu (dále jen „termín provedení díla“): 25. - 29.5.2026.

- Podmínkou pro provedení díla ve sjednaném termínu provedení díla je zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele a vhodné klimatické a povětrnostní podmínky. V případě, že nebude možné provést dílo v dohodnutém termínu z důvodů, za které není zodpovědný zhotovitel, nebo z důvodu nesplnění podmínek dle předchozí věty, smluvní strany se dohodly, že v takovém případě není zhotovitel v prodlení s provedením díla ve sjednaném termínu dokončení díla a po dohodě obou smluvních stran bude stanoven náhradní termín dokončení díla.

- Objednatel je, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, pokud:

- objednatel nepředá zhotoviteli pracoviště prosté právních a faktických vad ve sjednané době v celém rozsahu ve stavu způsobilém k provedení díla;

- objednatel nepředá zhotoviteli dokumenty potřebné pro provedení díla (např. dle čl. IX. odst. 2. této smlouvy) nebo doklady nutné podle platných právních předpisů k zahájení prací;

- dojde během provádění díla k podstatné změně rozsahu nebo druhu prací nezaviněné zhotovitelem;

- zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v provádění díla z důvodů na straně objednatele anebo třetí strany (včetně archeologických nálezů); nebo

- dojde při provádění díla ke zhoršení klimatických podmínek natolik, že nebudou vhodné pro provádění díla a dílo nebude možné v daném termínu provést,

- provádění prací zhotovitelem zasáhne do zimní technologické přestávky,

- anebo dojde k nedostatku materiálu v důsledku konfliktu v Íránu, resp. na Blízkém východě.

- Zhotovitel má právo nezahájit provádění díla dle této smlouvy, pokud má vůči objednateli jakoukoliv pohledávku po lhůtě splatnosti. Takovéto nezahájení provádění díla nemůže být v žádném případě považováno za prodlení zhotovitele.

## V.	Záruky

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba: 36 měsíců od předání díla objednateli.

- Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy odpovědný.

- Zhotovitel je povinen zahájit projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.

- Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky vůči zhotoviteli o dobu delší než 60 dnů, vzdává se objednatel výslovně jakýchkoliv svých práv (ať již vzniklých na základě smlouvy, právních předpisů či z jiného titulu) vůči zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost (v takovém případě zhotovitel neposkytuje záruku za jakost díla) a zavazuje se žádná taková práva neuplatňovat, a to soudní ani mimosoudní cestou.

- Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek řádného provozování a údržby díla objednatelem dle obecně závazných právních předpisů, dle pokynů k užívání díla udělených zhotovitelem objednateli v návaznosti na předání díla, a zároveň dle technických aj. norem vztahujících se k užívání díla. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva objednatele ze záruky za jakost dle čl. V. odst. 1. této smlouvy zanikají též v případě, že objednatel nebude řádně provozovat a udržovat dílo způsobem dle předchozí věty.

- Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, nebo zjistit mohl. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv splatné pohledávky vůči zhotoviteli (vzniklé z titulu této či jiné smlouvy či dohody uzavřené mezi smluvními stranami), není zhotovitel povinen po dobu prodlení zahájit odstraňování reklamovaných vad díla (a v takovém případě není zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad díla).

- Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům dle této smlouvy a jejích příloh, ČSN a jiných technických předpisů, vztahujících se na provádění díla.

VI. Přejímky, převzetí díla, výhrada vlastnického práva

- Zhotovitel připraví k přejímce dokončeného díla veškeré doklady potřebné k přejímce – doklady o provedení zkoušek, atesty a certifikáty použitých materiálů.

- O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví obě smluvní strany protokol/zápis o předání a převzetí díla, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší případné vady a nedodělky a stanoví termíny pro jejich odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční doba.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné vady a nedodělky. Dále se pro předání a převzetí díla použijí přísl. ustanovení občanského zákoníku.

- Odpovědnost za škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu.

## VII. Sankce

1.	Dodržení termínu dokončení díla a dodržení platebních podmínek úhrady ceny díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

2.	Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve smluvním termínu, pokud k prodlení došlo z důvodů, které jsou na straně zhotovitele a není-li objednatel sám v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy či právních předpisů, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

3.	Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení objednatele s úhradou jakékoliv peněžité částky (dluhu, např. daňového dokladu), k jejíž úhradě je podle této smlouvy povinen, povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při odstraňování vad a nedodělků v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí díla (viz čl. VI. odst. 2. smlouvy), a to ve výši 500,- Kč za každou vadu a nedodělek, za každý den prodlení.

5.	Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení při odstraňování vady díla řádně objednatelem uplatňované v záruční době ve vzájemně stanoveném a odsouhlaseném termínu ve výši 500,- Kč za každou vadu, za každý den prodlení.

6.	Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

7. Smluvní strany ujednaly, že maximální výše součtu smluvních pokut, které mají být dle této smlouvy zaplaceny jednou smluvní stranou, činí 20 % z předpokládané ceny díla vč. DPH.

## VIII. Povinnosti a práva zhotovitele

- Zhotovitel provede dílo kvalitně v souladu se smlouvou, českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat příslušné platné bezpečnostní a požární předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat příslušné platné hygienické předpisy a předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a po skončení realizace a předání díla provést úklid pracoviště.

- Zhotovitel je, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo insolvenční návrh proti objednateli bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude rozhodnuto o úpadku objednatele nebo bude ve vztahu k objednateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky, a v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci objednatele.

## IX. Spolupůsobení objednatele

      - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště bez právních a faktických vad, prosté práv třetích osob ve stavu způsobilém k provedení díla.

      - Součástí předání pracoviště musí být zákres polohy podzemních inženýrských sítí (toto provede na svoji odpovědnost a náklady objednatel) a prohlášení objednatele, že se v prostoru pracoviště nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v předaném zákresu a že polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané a objednatelem specifikované podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

X. Ostatní ustanovení

1.	Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracování a ochrana osobních údajů je regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a souvisejícími národními právními předpisy. Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy zpracovávají a další smluvní straně zpřístupňují osobní údaje fyzických osob, které je zastupují, anebo jsou jejich zaměstnanci. Smluvní strany jsou si v této souvislosti vědomy, že jsou příjemci osobních údajů získaných od další smluvní strany, a že vedle postavení příjemce může kterákoliv z nich mít i postavení správce anebo zpracovatele těchto osobních údajů. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že k jakémukoli poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů další smluvní straně mají potřebný právní titul. Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy, a to zejména včetně informování dotčených subjektů osobních údajů o zpracování či předávání jejich osobních údajů další smluvní straně, a plnění oznamovací povinností v případě porušení zabezpečení stanovené Nařízením. Informace o zpracování osobních údajů, které zhotovitel povinně poskytuje v souladu s Nařízením, jsou veřejně přístupné na webových stránkách https://www.vinci-construction.cz/gdpr  Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a souhlasí s nimi.

2.	Zhotovitel potvrzuje, že splňuje podmínky předpokládané ust. § 324a odst. 8 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, pro zánik zákonného ručení objednatele. Potvrzení zhotovitele je uveřejněno na internetových stránkách zhotovitele https://eurovia.vinci-construction.cz/udrzitelnost, v části Ručení za mzdy ve stavebnictví. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s tímto potvrzením seznámil.

      - Objednatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s Chartou etiky a jednání VINCI, Kodexem jednání proti korupci VINCI a VINCI Průvodcem lidskými právy, které jsou veřejně přístupné na webových stránkách https://www.vinci-construction.cz/etika, přičemž povinnosti vyplývající z těchto dokumentů se objednatel zavazuje dodržovat a jejich porušení ze strany objednatele představuje porušení smlouvy podstatným způsobem.

      - Objednatel prohlašuje, že v rámci své spolupráce se zhotovitelem bude dodržovat povinnosti mu vyplývající z právních předpisů v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a práva sociálního zabezpečení, zejména, že:

        - neumožní výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah;

        - bude vytvářet uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, včetně vhodného ubytování zaměstnanců, je-li objednatelem zajišťováno;

        - bude dodržovat pravidla pracovní doby a doby odpočinku dle zákoníku práce;

        - se zavazuje k rovnému zacházení se zaměstnanci a zdrží se jejich diskriminace;

        - neumožní výkon práce cizincem bez vydaného povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu na území České republiky, jsou-li podle zákona vyžadovány, ani v rozporu s těmito povoleními;

        - zajistí spravedlivé odměňování zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy.

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli kontrolu dodržování povinností objednatele dle předchozí věty a poskytnout veškerou k tomu nezbytnou součinnost.

      - Zhotovitel prohlašuje, že jakožto člen nadnárodní skupiny VINCI v souladu s Chartou etiky a jednání VINCI a na ní navazujícími dokumenty včetně VINCI Průvodce lidskými právy klade v rámci své činnosti důraz na otázku dodržování lidských práv. Možné porušení obecně závazných právních předpisů v oblasti lidských práv včetně předpisů uvedených v odst. 4. tohoto článku smlouvy nebo standardů obsažených ve VINCI Průvodci lidskými právy ze strany objednatele v přímé souvislosti s jeho spoluprací se zhotovitelem na základě této smlouvy může být proto ze strany zhotovitele posuzováno jako porušení smlouvy podstatným způsobem.

      - Objednatel prohlašuje, že uzavřením smlouvy ani jejím plněním nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými je Česká republika vázána. Objednatel současně prohlašuje, že ani žádný ze subjektů, které hodlá využít při plnění smlouvy, není osobou, na kterou by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými je Česká republika vázána. V případě, že se takové prohlášení objednatele ukáže kdykoliv v průběhu trvání smlouvy jako nepravdivé (a to i zčásti) a/nebo neúplné, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení.

XI. Závěrečná ustanovení

- Zápis o předání pracoviště se stane nedílnou součástí této smlouvy.

- Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

- Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva vychází ze společného jednání obou smluvních stran, byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost smlouvy v elektronické podobě je vyžadováno, aby byla opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel, pokud tak neučiní do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy, je oprávněn smlouvu zveřejnit zhotovitel

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka č. 26/069 ze dne 12.5.2026.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Technické služby města Liberec, p.o.	EUROVIA CZ a.s.

……………………………..	………………………….

Ing. Jan Ullmann	Ing. Martin Pečínka

ředitel organizace	provozně obchodní náměstek závodu Liberec

na základě plné moci