DODATEK č.1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) JPÚ – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Podmolí       
č.:  343-2025-523206 ze dne 18. 6. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00  Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem

V technických záležitostech zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí     pobočky Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská

E-mail: 	znojmo.pk)@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

se sídlem Bezručova 68, 674 01  Třebíč

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem

Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupený: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                                   xxx

E-mail:                                                               xxx

ID datové schránky:                                           2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:                                                          1521409359/0800

DIČ:                                                                    CZ63470985

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.

- změna termínů předání dílčí části / Hlavního celku:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části a Hlavního celku:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků | 30. 5. 2027 | 30. 11. 2026 |
| 6.4 | Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav | Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 1. 2028 | Do čtyřech měsíců od předání hlavního celku 6.3, nejpozději však do 31. 7. 2027 |

- Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Termín dřívějšího odevzdání dílčí části 6.3.1 Dokumentace ke vstupnímu soupisu nároku vlastníků pozemků a Hlavního celku 6.4. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav byl smluvními stranami sjednán v důsledku meziresortní dohody mezi ČÚZK a SPÚ tak, aby bylo možné odstranění přídělových parcel z operátu katastru nemovitostí nejpozději do konce roku 2027.

## Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu předmětné dílčí části a Hlavního celku je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro JmK

Místo: Brno		Místo: Třebíč

Datum: 22.5.2026	Datum: 11.5.2026

„elektronicky podepsáno“                                                   „elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Aleš Tůma, jednatel

vedoucí pobočky	Ing. Libor Sedláček, jednatel

ředitel KPÚ pro JmK

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková