Statutární město Plzeň	INTERIÉRY KOUPELENs.r.o.

2025/006543 /D2                                                                         Částková 20, Plzeň

IČ: 26318644

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 2025/006543 ze dne 9.9.2025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

A. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň
zastoupené :

IČ: 00075370
DIČ CZ00075370

B. Zhotovitel: INTERIÉRY KOUPELEN s.r.o
Sídlo: Částkova 2743/20, 326 00 Plzeň
IČ: 263 18 644
DIČ: CZ26318644

tento

Dodatek č. 2

Čl. 1

Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
2025/006543 ze dne 9.9.2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.1.2026, jehož účelem je:

- změna článku III. Doba plnění, odst. C.

- změna článku IV. Cena díla, odst. A.

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2
nedotčena.

Čl. 2

Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění :

A) odstavec C, článku III. - Doba plnění v tomto znění:

Původní znění:

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	do 31.5.2026

Nové znění:

Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	do 15.7.2026

Statutární město Plzeň                                                               INTERIÉRY KOUPELEN  s.r.o.

2025/006543 /D2                                                                       Částkova 20, Plzeň

IČ: 26318644

B) odstavec A, článku IV. - Cena díla v tomto znění:

Původní znění:

Cena díla činí: 8 538 108,81 Kč bez DPH

slovy: osmmilionůpětsettřicetosmtisícjednostoosmkorunčeských, osmdesát jeden haléř bez
DPH.

K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši (21%).

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem,
v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Součástí ceny díla jsou
odsouhlasené více a méně práce stavby v celkové částce 977 419,85 Kč bez DPH.

Oceněný soupis prací méně a více prací zhotovitele tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást
tohoto Dodatku č.1.

Nové znění:

Cena díla činí: 8 982 411,17 Kč bez DPH

slovy: osmmilionůdevětsetosmdesátdvatisícečtyřistajedenáctkorunčeských, sedmnáct haléřů
bez DPH.

K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši (21%).

Cena díla byla stanovena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného objednatelem,
v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější a odsouhlasené méně a více
práce, které jsou součástí uzavřeného Dodatku č.1. Součástí ceny díla jsou odsouhlasené
více a méně práce stavby v celkové částce 444 302,36 Kč bez DPH.

Oceněný soupis prací méně a více prací zhotovitele tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást
tohoto Dodatku č.2.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tento Dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.

- Vůle k uzavření tohoto Dodatku č.2 je dána usnesením RMO P2 č.73/2026 ze dne
19.5.2026.

- Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují
oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je oceněný soupis méně a více prací a
harmonogram prací.

V Plzni dne …………………..května 2026