Ev. číslo smlouvy objednatele č. 1: ZAK 25-0101.6

Ev. číslo dodatku objednatele č. 1: ZAK 25-0101.6 Dodatek č. 1

Ev. číslo smlouvy objednatele č. 2: S-0742/DIGDM/2026

Ev. číslo dodatku objednatele č. 2: S-0742/DIGDM/2026/1

Dodatek č. 1

Smlouvy o zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí

Smluvní strany

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

příspěvková organizace hl.m. Prahy

Sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxx

(dále jen „objednatel 1“)

a

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje

(dále jen „objednatel 2“ nebo „kraj“)

(dále společně označovány dále též jako „objednatelé“)

na straně jedné

a

TKP geo s.r.o.

Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 24134295

DIČ: CZ24134295

zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxx

č. účtu: xxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

na straně druhé

(všichni společně dále také jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ke „Smlouvě o zajištění služeb podpory a rozvoje informačního systému Digitální technické mapy hlavního města Prahy a Středočeského kraje (DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí“, č. ZAK 25-0101.6 respektive S-0742/DIGDM/2026, která byla uzavřena dne 23.2.2026 (dále jen „smlouva“) v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění služeb podpory a rozvoje Informačního systému Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje (IS DTM PSK) po dobu pěti let a služby následné podpory pro transformaci do navazujícího prostředí“, zadávanou objednateli jakožto společnými zadavateli (dále jen „veřejná zakázka“).

Smlouva je realizována v rámci projektu „Vytvoření krajských komponent evidence připravovaných staveb infrastruktury“ a projektu „Vytvoření komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury pro DTM Středočeského kraje“, na které oba objednatelé čerpají dotace z Operačního programu 31 Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_25_161 Rozvoj digitálních technických map – krajské komponenty evidence připravovaných staveb infrastruktury – VIII. výzva.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“), v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

# Čl. 1 Úvodní ustanovení

- Tento dodatek je uzavírán za účelem změny termínu dokončení prioritního rozvojového požadavku ID-A01, odpovídající úpravy harmonogramu plnění tohoto rozvojového požadavku a akceptačního procesu, a to v důsledku okolností, v průběhu plnění díla nastalých, které nebylo možné objektivně předvídat při uzavírání původního závazku.

- Tento dodatek je uzavírán na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Práce na základě dodatku budou realizovány ke stanoveným datům, kdy objednatelé budou způsobilí obě dílčí ucelené části plnění dle implementačního harmonogramu převzít. Smluvní strany zajistí dodržení a nepřekročení této hranice.

- Smluvní strany prohlašují, že níže uvedené okolnosti přes vynaložené maximální úsilí a pečlivost nemohly při uzavírání původního závazku předpokládat, že dodatkem sjednané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a že rozsah prací, struktura plnění, cena plnění podetapy 3.1, ani jakákoli složka této ceny se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že objednatelé, v souladu s čl. 14.1 smlouvy poskytovateli notifikovali okolnosti a důvody, pro které nebudou připraveni tuto relativně samostatnou část plnění ID-A01 jako celek k 30.6.2026 v rámci smluvní etapy 3.1 – realizace prioritních rozvojových požadavků převzít do produkčního prostředí, a iniciovali jednání o uzavření tohoto dodatku.

# Čl. 2 Okolnosti a důvody vedoucí k uzavření dodatku

- V rámci procesu implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 ze dne 29.dubna 2024, o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací, o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení směrnice 2014/61/EU (dále jen „GIA“) je aktuálně na více úrovních projednávána legislativa, která rozvádí toto přímo použitelné nařízení EU. Vyhláška č. 393/2000 Sb., o digitální technické mapě krajů, ve znění pozdějších předpisů, je dotčená projednávanou změnou zák. č. 194/2000 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a o změně některých souvisejících zákonů („adaptační zákon“).

- Prováděcí technická a organizační opatření, která je nezbytné v souvislosti s implementací GIA a dopady do oblasti DTM zavést, nebude vzhledem k posunu legislativních prací možné naplnit do 30.6.2026. Jako důsledek zpoždění legislativního procesu se v době uzavření dodatku jeví jako zřejmý termín 12.11.2026, kdy bude reálné dokončení adaptace informačních systémů DTM a DMVS na nový jednotný výměnný formát (JVF 1.5) a produkční nasazení na tento nový formát.

- Některé funkčnosti IS DTM související s implementací GIA nezbytné pro fungování systému IS DTM krajů a IS DMVS jako celku vyžadují dokončení dalších doplňků jednotného výměnného formátu a souvisejících struktur, z nichž některé ČÚZK nebo Koordinační rada správců IS DMVS a IS DTM krajů ještě nepublikovali a nejsou ve finální verzi k dispozici.

- Shora uvedené skutečnosti mají dopad do plnění poskytovatele, neboť změnové požadavky, vyvolané zpožděním legislativního procesu, potažmo účinností sekundární legislativy a koordinované na úrovni ČUZK a krajů, nekorespondují se vstupním požadavkem objednatelů.

- Tyto změny žádným způsobem neovlivní připravenost objednatelů k provedení testu(ů) na části A, ve smyslu Přílohy č. 10.5 Smlouvy a čl. 15.5, 15.6 smlouvy. Věcný rozsah plnění, poskytovaného k prioritnímu rozvojovému požadavku ID-A01 zůstává shodný s původním vymezením smluvního závazku.

- Poskytovatel byl v souladu se smluvním závazkem objednatelů o těchto okolnostech včas vyrozuměn a jsou mu rovněž známy z veřejně dostupných informací.

# Čl. 3 Předmět dodatku

- Harmonogram realizace prioritního rozvojového požadavku ID-A01 dle přílohy č. 10.5 smlouvy se upravuje v části A takto:

„Implementace nových funkcí spojených s procesy GIA/PSPI, výměnného formátu JVF 1.5 proběhne tak, že termín nasazení na testovací prostředí s ověřením funkčnosti se nemění a zůstává v souladu s původním závazkem i v souladu s implementačním harmonogramem, který byl předložen poskytovatelem po uzavření smlouvy; mění se nejzazší termín 30.6.2026 a pro zahájení procesu produkčního nasazení rozvojového požadavku ID-A01 dle přílohy č. 10.5 Smlouvy v důsledku výše popsaných legislativních změn si strany tímto dodatkem sjednávají termín na  13.11. 2026. Dále se nasazování a implementace řídí implementačním harmonogramem a pokyny koordinovanými na úrovni ČÚZK a krajů. Do 10 kalendářních dnů od termínu pro zahájení procesu produkčního nasazení rozvojového požadavku ID-A01 dle přílohy č. 10.5 Smlouvy zahájí objednatelé akceptační řízení. Akceptační řízení se v dalším řídí podmínkami dle smlouvy pro etapu 3.“

- Mění se ustanovení Přílohy č. 10.5 smlouvy o fakturaci prioritních rozvojových požadavků tak, že nově zní takto: “Poskytovatel může po úspěšném akceptačním procesu fakturovat následovně:

- k 15.4.2026 za část A ve výši 90% ceny části A

- k 30.4.2026 za část B v plné výši za část B

- k 30.6.2026 v plné výši za část C

Fakturace ve výši 10% ceny za část A se řídí podmínkami smlouvy, sjednanými pro etapu 3.”

- Strany tímto výslovně prohlašují, že žádná smluvní strana nebude v souvislosti s odložením termínu zahájení procesu produkčního nasazení rozvojového požadavku ID-A01 vzhledem k původnímu smluvnímu termínu v prodlení a nebudou aplikovat žádná ustanovení smlouvy či jakékoliv nároky, související s prodlením produkčního nasazení/ instalace ID-A01 Implementace nových funkcí spojených s procesy GIA/PSPI vztahující se k původnímu smluvnímu termínu 30.6.2026.

# Čl. 4 Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále (bude podepsána elektronicky), který obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 1 či objednatel 2 bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany uzavírají dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy ve znění tohoto dodatku nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

  - Právní jednání bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 7. 5. 2026 usnesením 
č. 022-16/2026/RK.

V Praze				V Praze					V Českých Budějovicích

……………………………………	………………………………………		……………………………………

Za objednatele 1		Za objednatele 2			Za dodavatele

Mgr. Ondřej Boháč,		Mgr. Petra Pecková,                                  Ing. Robert Šinkner, MBA,

ředitel				hejtmanka Středočeského kraje		ředitel, jednatel