**S m l o u v a o d í l o**

 (§2586 NOZ)

**Smluvní strany:**

**Jiří Janoušek – RENOSTAV**

Šustova 897, 379 01 Třeboň II

IČO: 13501828, DIČ: CZ490710073

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u městského živnostenského úřadu v Třeboni

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec**

Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

zastoupené na základě plné moci Ing. Lenkou Krakowitzerovou, vedoucí Domova seniorů Třeboň

IČO: 750 11 191, DIČ: CZ75011191

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 385

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve **Stavebních úpravách zázemí pro zaměstnance DS Třeboň** (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

**II.**

**Čas a místo plnění**

Říjen 2017, 9.10.2017 – 16.10.2017; CSS J. Hradec, středisko Domov seniorů Třeboň

**III.**

**Cena díla**

Cena za provedení díla je stanovena ve výši **80 573 Kč bez DPH, 92 659 Kč včetně DPH**.

Stavební rozpočet a krycí list rozpočtu jsou přílohami smlouvy.

**IV.**

**Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele.

**V.**

**Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do 16.10.2017 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

**VI.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvanácti měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.**

**Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných příloh bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Třeboni dne 26.9.2017

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………………. ………………………………………

Přílohy:

Stavební rozpočet ze dne 25.9.2017

Krycí list rozpočtu ze dne 25.9.2017

Stavební rozpočet – součet ze dne 25.9.2017