| příloha ke smlouvě č. |  | 766-2017-12132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč: |  | Ing.arch. Milan Nevole, Archicon plus sdružení podnikatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K údolí 2, 143 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IČ 16195400 DIČ CZ6305091353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Těšnov 17, Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST na zřízení mateřské školky pro 18 dětí v objektu Těšnov 17, Praha 1. V textu značeno MŠ pro 18D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | zpracovatel |  | cena / jednotku |  |  |  | jedn./ hodin |  | celkem |  | poznámka |  |  |
|  |  | PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dílčí plnění dle SOD - článku 1, odst. 2. | položka č. | a) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ v rozsahu dle Přílohy č.5 k vyhl. 499/2006 novelizovanou vyhl.62/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 900 |  |  |  |  |
| a) DSP - část díla 1 | 1 | STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST řešící stavební úpravy řešených prostor obou bytů za účelem vzniku prostor MŠ pro 18D, v návaznosti na studii proveditelnosti a projednání na DOSS, včetně namátkového kontrolního doměření |  |  |  |  | 31400 |  |  |  | 1 | 31 400 |  |  |  |  |
|  | 2 | ČÁST STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ (STATIKA) komentář k navrhovaným zásahům do stavebních konstrukcí, že neovlivní stabilitu objektu |  |  |  |  | 5700 |  |  |  | 1 | 5 700 |  |  |  |  |
|  | 3 | STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ a Studie sdruženého osvětlení na základě odsouhlasené dispozice místností a mobiláře |  |  |  |  | 12200 |  |  |  | 1 | 12 200 |  |  |  |  |
|  | 4 | ČÁST VYTÁPĚNÍ řešící úpravy na stávajícím systému vytápění současných prostor pro nové prostory MŠ pro 18D |  |  |  |  | 11300 |  |  |  | 1 | 11 300 |  |  |  |  |
|  | 5 | ČÁST VĚTRÁNÍ řešící normový způsob odvětrání nově vznikajících prostor MŠ pro 18D |  |  |  |  | 8200 |  |  |  | 1 | 8 200 |  |  |  |  |
|  | 6 | ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D v oblasti rozvodů vody a splaškové kanalizace |  |  |  |  | 17600 |  |  |  | 1 | 17 600 |  |  |  |  |
|  | 7 | ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN řešící nové zásuvkové a světelné rozvody v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D, tato část bude obsahovat dále přípravu pro napojení PC pomocí WIFI, telefonní linku a elektronického vrátného s video-telefonem. |  |  |  |  | 11500 |  |  |  | 1 | 11 500 |  |  |  |  |
|  | 8 | ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ nově vznikajících prostor MŠ pro 18D v budově MZe |  |  |  |  | 6800 |  |  |  | 1 | 6 800 |  |  |  |  |
|  | 9 | VYPRACOVÁNÍ PŘÍLOH A,B,C dle vyhl.499/2006 a její novely vyhl. 62/2013 , koordinace všech řešených profesí |  |  |  |  | 5600 |  |  |  | 1 | 5 600 |  |  |  |  |
|  | 10 | KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST tisky projektové dokumentace pro počet parré vyžadovaných DOSS s správci sítí |  |  |  |  | 3900 |  |  |  | 1 | 3 900 |  |  |  |  |
| b) IČ - část díla 2 | 11 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST : zjištění posledního kolaudovaného stavu v archivu StÚ MČ P1, získání závazných stanovisek DOSS (MHMP, HZS MHMP, HS HMP, OŽP MČP1, OŽP MHMP, odbor dopravy MČP1) , sestavení žádosti o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) u StÚ MČ P1, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS |  |  |  |  | 15700 |  |  |  | 1 | 15 700 |  |  |  |  |
|  |  | b) DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona 134/2016 se zapracovanými požadavky v rámci stavebního řízení pro získání stavebního povolení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 300 |  |  |  |  |
| c) DPS - část díla 3 | 12 | STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÁ ČÁST řešící stavební úpravy řešených prostor obou bytů za účelem vzniku prostor MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň. Dopracování tabulek,detailů. |  |  |  |  | 4100 |  |  |  | 1 | 4 100 |  |  |  |  |
|  | 13 | ČÁST VYTÁPĚNÍ řešící úpravy na stávajícím systému vytápění současných prostor pro nové prostory MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň |  |  |  |  | 6300 |  |  |  | 1 | 6 300 |  |  |  |  |
|  | 14 | ČÁST VĚTRÁNÍ řešící normový způsob odvětrání nově vznikajících prostor MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň |  |  |  |  | 2900 |  |  |  | 1 | 2 900 |  |  |  |  |
|  | 15 | ČÁST ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH ROZVODŮ A INSTALACÍ v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D v oblasti rozvodů vody a splaškové kanalizace, v návaznosti na předchozí stupeň |  |  |  |  | 5400 |  |  |  | 1 | 5 400 |  |  |  |  |
|  | 16 | ČÁST ELEKTROINSTALACÍ NN řešící nové zásuvkové a světelné rozvody v nově vznikajících prostorech MŠ pro 18D, v návaznosti na předchozí stupeň |  |  |  |  | 3900 |  |  |  | 1 | 3 900 |  |  |  |  |
|  | 17 | VÝKAZ VÝMĚR A KONTROLNÍ ROZPOČET V CENOVÉ HLADINĚ STANDARDU ÚRS dle zákona 134/2016 |  |  |  |  | 16300 |  |  |  | 1 | 16 300 |  |  |  |  |
|  | 18 | KOMPLETAČNÍ A REPROGRAFICKÁ ČINNOST tisky projektové dokumentace pro 5 výtisků + 1 CD |  |  |  |  | 3300 |  |  |  | 1 | 3 300 |  |  |  |  |
|  | 19 | INŽENÝRSKÁ ČINNOST : součinnost při výběru dodavatele, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS při výstavbě , kontrola dokladů před kolaudací , zastupování stavebníka při kolaudaci |  |  |  |  | 5100 |  |  |  | 1 | 5 100 |  |  |  |  |
| d) AD - část díla č.4 | 20 | AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 2hodiny/týdně po dobu 12ti týdnů, včetně času stráveného dopravou na a z místa stavby |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 24 | 12 000 |  |  |  |  |
|  |  | CENA CELKEM (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 200 Kč |  |  |  |  |
| Podklady : |  | 1) výkaz výměr bude zpracován podle rozměrů konstrukcí uvedených v předaném zaměření , zpracovatel EuroGV , z 12/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) pro jednání s DOSS a správci sítí bude zhotovitel vybaven Plnou mocí stavebníka k nahlížení do archivu a zastupování stavevníka ve SŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) informace o konstrukcích , vedeních , kanálech,komínových tělesech v bouraných konstrukcích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) půdorys stávajícího stavu 1.NP nad řešeným prostorem a příslušný řez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) studie proveditelnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena neobsahuje : |  | 1) správní poplatky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) studie, měření , provedení a vyhodnocení sond dodatečně vyžádaných DOSS nad rámec uvedený v této cenové nabídce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) část Chlazení a nucené větrání, které nebyly při konzultaci Studie proveditelnosti vyžadovány ze strany hygienické stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) část Slaboproudá elektroinstalace v profesích datové,telefonní a PC rozvody, rozvody a zařízení rozvodů televize, EZS a EPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5) měření umělého osvětlení - bude řešeno dodavatelem stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob fakturace: |  | 1) dílčí faktura za část díla 1 a 2 - PD v rozsahu DSP a získání stavebního povolení (ohlášky stavby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) dílčí fakturace za část díla 3 po odevzdání DPS, mimo položky 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) dílčí faktura za část díla č.4, po převzetí stavby objednatelem od dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) konečná faktura za položku 19 po vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termíny: |  | 1) návrh dispozice prostor pro 18D …. do 5 dní od objednávky a získání plné moci pro jednání s DOSS a archivem StÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dále dle SOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v Praze: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |