| O B J E D N Á V K A | číslo : 183 |
| --- | --- |

|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  |  | IČO: | 26324105 |  | DIČ: | CZ26324105 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednáváme: |  |  | ORJ 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "RD Klimentov". místo: ppč. 234/24 v k.ú. Klimentova (obec Velká Hleďsebe) druh a rozsah požadovaných činnosti:, dohled a dokumentace odkrytých situací 1x archeologický dělník na 3 dny 1x terénní technik na 3 dny předpokládaná výměra: začištění a dokumentace odkrytých situací a profilů výkopu. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 27. 05. 2026 dokončení 29. 05. 2026 harmonogram: 1. až 3. den: průběžná fotografická dokumentace, dle potřeby exkavace archeologických situací a značení stratigrafických jednotek, vytřídění nálezů a kresebná dokumentace 4. den: lze zakázku fakturovat Cena: 16 959,36,- Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH |  |  | DPH |  |  | Cena celkem |  |

|  | V Cheb |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dne: | 26.05.2026 |
|  | Vyřizuje: | Anonymizováno |
|  | Telefon: | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |