Rámcová dohoda na dodávku a implementaci nástroje pro Zálohování a poskytování souvisejících služeb

č. 2026/115 NAKIT

Smluvní strany

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem:           	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:                       	04767543

DIČ:                  	CZ04767543

zastoupen:                	XXX

zapsán v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322

bankovní spojení:       	XXX

(dále také jako „Objednatel“)

a

STORAGE ONE, a.s.

se sídlem:			      Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:				      02301245

DIČ:                	 CZ02301245

jednající:			      XXX

zapsán v obchodním rejstříku     vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka B 1945

bankovní spojení:  		      XXX

(dále také jako „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále budou označováni jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ a tato rámcová dohoda na dodávku a implementaci nástroje pro Zálohování   a poskytování souvisejících služeb dále jen jako „Dohoda“ nebo „Rámcová dohoda“; Hovoří-li se v přílohách této Dohody o Zadavateli, rozumí se jím Objednatel)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo též „ZVZ“), tuto Dohodu.

Preambule

- Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda na dodávku a implementaci nástroje pro Zálohování a poskytování souvisejících služeb“ (dále jen „Zadávací řízení“) na uzavření této Dohody. Tato Dohoda je uzavírána s Dodavatelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Objednatel tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Dohody s dodatkem nebo odchylkou.

- Objednatel a Dodavatel se shodují, že veškerá ustanovení této Dohody budou vykládána ve smyslu a s ohledem na veškerá právní jednání učiněná před uzavřením této Dohody související s jejím uzavřením a informacemi a projevy vůle Smluvních stran k tomu směřujícími v rámci Zadávacího řízení a stejně tak s ohledem na závěry plynoucí ze Zadávacího řízení, žádostí o dodatečné informace a z odpovědí na tyto žádosti, závěrů a upřesnění, která konkretizují, doplňují a upravují zadávací dokumentaci a Dohodu, a to v celém komplexu těchto smluvních a zadávacích podmínek předmětného Zadávacího řízení.

- Plnění může být určeno jednak pro plnění závazků Objednatele vůči jeho zákazníkům na základě jeho potřeb a zadání (zejména pro komunikační infrastrukturu Dohledového centra e-governmentu dále též „DCeGOV“) a/nebo pro interní potřeby Objednatele. Zákazníkem se rozumí subjekt v postavení objednatele vůči Objednateli, jemuž Objednatel dodává zboží a poskytuje služby, a to zejména v oblasti ICT technologií. Zákazníkem Objednatele jsou přitom především orgány státní správy, v současnosti zejména, nikoli však výlučně, Ministerstvo vnitra ČR a Digitální a informační agentura (dále tyto subjekty jednotlivě jako „Koncový zákazník“). Dodavatel v souvislosti s tím bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn Dohodu a/nebo jednotlivé Dílčí smlouvy a nároky z ní / z nich vyplývající převést na jiné subjekty, zejména na Koncové zákazníky, s čímž Dodavatel výslovně souhlasí.

- Realizace plnění dle této Dohody (s výjimkou Plnění určeného pro interní potřeby Objednatele a Plnění realizovaného za účelem plnění závazků Objednatele vůči jeho zákazníkům na základě jeho potřeb a zadání, hrazeného z jiných prostředků než z rozpočtů Projektů podle tohoto odstavce Dohody) je hrazena z rozpočtů projektů s názvy Dohledové centrum eGovernmentu, reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_021/0007694, Navyšování kapacity datových center a  datových úložišť, reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_029/0008143 a Kybernetická bezpečnost – zákon č. 181/2014 Sb., reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_028/0008345 (dále dohromady jako „Projekty“ a jednotlivě každý zvlášť jako „Projekt“), které jsou financovány z Národního plánu obnovy (NPO), jehož plány reforem jsou realizovány využitím evropských prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost Recovery and Resilience Facility (RRF).

# Účel a předmět Dohody

  - Účelem této Dohody je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání dílčích smluv mezi Objednatelem (na straně jedné) a Dodavatelem (na straně druhé) na dodávku / poskytnutí / poskytování plnění dle odst. 1.2 tohoto článku Dohody postupem dle čl. 2 této Dohody (dále jen „Dílčí smlouva“).

  - Na základě této Dohody může být prostřednictvím Dílčích smluv realizována/o:

    - dodávka software, včetně oprávnění k výkonu práva jej užít (licence), dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Dohody, včetně dokumentace v rozsahu dle Přílohy č. 1 Dohody (dále jen „SW“);

    - poskytování software maintenance v rozsahu a dle specifikace uvedené v článku 6 Dohody (dále jen „Software maintenance“);

    - poskytování ad hoc služeb spočívajících zejména v návrhu řešení zálohování projektu DCeGOV, konzultaci, instalaci a implementaci zálohování projektu DCeGOV, odborném předání, školení, rozvoji a poskytnutí odborných činností za účelem vypracování dokumentace související s dodávaným plněním, to vše dle potřeb Objednatele a/nebo Koncového zákazníka viz Příloha č. 1 Dohody (dále též „Služby“);

(SW, Software maintenance a Služby jsou společně dále též označovány jako „Předmět plnění“).

Plnění poskytované Dodavatelem Objednateli z rámce sjednaného touto Dohodou na základě konkrétní Dílčí smlouvy bude dále označováno jako „Plnění“.

  - Dodavatel odpovídá za integritu a celistvost veškerého plnění dodaného / poskytnutého / poskytovaného v rámci příslušného Projektu na základě této Dohody a Dílčích smluv, jakož i za funkčnost celého řešení z hlediska technické specifikace obsažené v Příloze č. 1 Dohody. Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že bude-li předmětem příslušné Dílčí smlouvy i závazek Dodavatele k poskytnutí Služeb spočívajících ve vypracování návrhu řešení zálohování projektu DCeGOV, odpovídá Dodavatel rovněž za funkčnost jím zpracovaného a předloženého návrhu řešení zálohování projektu DCeGOV, vždy však s plným respektováním požadavků stanovených v Příloze č. 1 Dohody. Podpis Akceptačního protokolu předloženého návrhu řešení zálohování projektu DCeGOV Objednatelem s výrokem „akceptováno“ nezbavuje Dodavatele odpovědnosti za jeho funkčnost.

  - Pro účely této Dohody se za Software maintenance rozumí i maintenance k SW v rozsahu a dle požadavků stanovených článkem 6 Dohody poskytovaná jiným poskytovatelem nebo jiným původcem nežli výrobcem SW, který takovou maintenance k SW poskytuje (viz ustanovení čl. 8 odst. 8.12 a násl. Dohody).

  - Objednatel nevylučuje možnost dodání Software maintenance jako součást dodávky SW. V takovém případě se pro účely této Dohody na Plnění tvořené SW včetně Software maintenance aplikují přiměřeně pouze ustanovení pro dodávku SW (zejména např. z hlediska akceptace, fakturace, zahájení poskytování plnění).

- Dílčí smlouvy a postup jejich uzavření

  - Jednotlivá plnění z rámce sjednaného touto Dohodou budou realizována na základě Dílčích smluv uzavíraných postupem specifikovaným v tomto článku Dohody. Na základě jednotlivých Dílčích smluv se Dodavatel zavazuje dodat / poskytovat / poskytnout Objednateli Plnění podle konkrétních potřeb a požadavků Objednatele za podmínek uvedených v této Dohodě a Dílčí smlouvě, přičemž druh, množství, specifikace a případně další podmínky Plnění budou vždy blíže určeny v Dílčí smlouvě.

  - Dílčí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Dohodou. Počet Dílčích smluv je neomezený. Objednatel však při uzavírání Dohody negarantuje žádný minimální objem plnění, který bude prostřednictvím Dílčích smluv v průběhu její účinnosti požadován. Objednatel uzpůsobuje rozsah poptávaného plnění svým aktuálním potřebám, které jsou v čase proměnlivé. Objednatel není povinen vystavit, byť jedinou Výzvu a tedy uzavřít, byť jedinou Dílčí smlouvu. Dodavatel se přes výše uvedené zavazuje být připraven poskytnout plnění v rozsahu poptávaném Objednatelem dle podmínek této Dohody.

  - Na veškerý Předmět plnění, který bude dodán / poskytován / poskytnut na základě této Dohody, se budou vztahovat práva a povinnosti Smluvních stran vymezené v této Dohodě a stanou se tak nedílnou součástí jednotlivých smluvních vztahů. Dílčí smlouvy budou uzavírány v souladu s podmínkami této Dohody. Takto uzavřené Dílčí smlouvy se stanou součástí Dohody.

  - Konkrétní Dílčí smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy Objednatele k poskytnutí Plnění, jež je výzvou k předložení Nabídky (jak je tento pojem definován níže v tomto článku Dohody), s příslušným Plněním, které odpovídá předmětu plnění dle této Dohody (dále jen „Výzva“). Výzva musí obsahovat takové údaje, aby byl Dodavatel schopen na základě ní připravit svoji Nabídku, tj. bude obsahovat zpravidla alespoň:

- číslo a datum vystavení Výzvy;

- číslo této Dohody;

- návrh Dílčí smlouvy, který bude obsahovat zejména následující:

  - uvedení požadovaného Plnění dle této Dohody;

  - dobu / harmonogram / termín a místo plnění;

  - další požadavky Objednatele na Plnění v souladu s touto Dohodou;

- lhůtu pro předložení Nabídky Dodavateli;

- podpis oprávněné osoby Objednatele.

  - Výzva může dále obsahovat:

- maximální Cenu za Plnění;

- maximální počet člověkohodin / MD (v případě Služeb);

- konkrétní skladbu SW tvořícího Plnění tak, aby bylo zohledněno hledisko ekonomické výhodnosti dodávaného SW pro Objednatele;

- další požadavky s ohledem na charakter požadovaného Plnění.

  - V případě, že podmínky obsažené ve Výzvě / nejsou objektivně splnitelné (např. z důvodu existence tzv. Vyšší moci), má Dodavatel povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a objektivní nesplnitelnost podmínek prokázat. Objednatel je poté oprávněn vystavit novou Výzvu nebo podmínky Výzvy upravit.

  - Dodavatel je povinen doručit Objednateli ve lhůtě stanovené ve Výzvě svou nabídku, která bude obsahovat minimálně vyplněný a podepsaný návrh Dílčí smlouvy dle Výzvy, popř. další náležitosti stanovené Výzvou (dále jen „Nabídka“) nebo do dvou (2) pracovních dnů od doručení Výzvy písemně požádat Objednatele o prodloužení lhůty pro předložení Nabídky. Objednatel je oprávněn žádosti o prodloužení lhůty k předložení Nabídky nevyhovět. Nevyhoví-li Objednatel žádosti o prodloužení lhůty k předložení Nabídky, je Dodavatel povinen doručit Objednateli Nabídku ve lhůtě stanovené ve Výzvě.

- Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s touto Dohodou, Výzvou nebo platnými právními předpisy. Dodavatel není oprávněn navrhnout v Nabídce podmínky, které budou pro Objednatele méně výhodné v porovnání s touto Dohodou. V případě, že Nabídka bude obsahovat vady, je Objednatel povinen o tom Dodavatele písemně informovat včetně označení těch částí Nabídky, které vady obsahují, a včetně lhůty pro opětovné doručení opravené / doplněné Nabídky. Dodavatel je povinen odstranit případné vady Nabídky, které budou řádně specifikované Objednatelem a nabídku opětovně předložit Objednateli. Objednatel je oprávněn provádět změny Výzvy či Výzvu zrušit, a to i bez udání důvodu.

  - Nabídka je neodvolatelným návrhem na uzavření Dílčí smlouvy o poskytnutí Plnění. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen návrh z Nabídky přijmout. Může rovněž předložit Dodavateli k uzavření návrh Dílčí smlouvy s obsahem dle Výzvy a Nabídky (zejm. při potřebě doplnění formálních náležitostí). Takto předložený návrh Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen podepsat nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho doručení Dodavateli.

- Okamžikem podpisu návrhu Dílčí smlouvy oběma Smluvními stranami dojde mezi Objednatelem a Dodavatelem k uzavření Dílčí smlouvy o dodání / poskytnutí / poskytování Plnění, jež se řídí podmínkami, které jsou stanoveny v této Dohodě a Dílčí smlouvě.

  - Pokud Nabídka Dodavatele nebude splňovat požadavky stanovené ve Výzvě nebo v této Dohodě, bude v rozporu s platnými právními předpisy nebo bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle ZZVZ, je Objednatel oprávněn vyžádat si od Dodavatele příslušné vysvětlení, zdůvodnění nebo doplnění Nabídky.

  - Dodavatel je povinen nabídnout v každé své Nabídce jednotkovou cenu v maximální výši odpovídající té, kterou uvedl ve své nabídce v rámci Zadávacího řízení na uzavření této Dohody. V rámci Nabídky je Dodavatel oprávněn nabídnout jednotkové ceny nižší, než které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Dohody.

  - Dílčí smlouva zaniká řádným a včasným splněním nebo z důvodů uvedených v této Dohodě či Občanském zákoníku. Případné ukončení této Dohody nebude mít vliv na práva a povinnosti Smluvních stran dle jiné Dílčí smlouvy a na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených v době trvání této Dohody.

  - Každá Dílčí smlouva se řídí touto Dohodou, pokud není v Dílčí smlouvě uvedeno výslovně jinak. Součástí Dílčí smlouvy jsou i podmínky stanovené v této Dohodě, nestanoví-li Smluvní strany výslovně, že se konkrétní články této Dohody na konkrétní Dílčí dohodu neužijí.

  - Každá Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nejdříve uveřejněním příslušné Dílčí smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), není-li výslovně uvedeno pozdější datum.

  - Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že dle § 131 odst. 5 ZZVZ nejsou oprávněny při zadávání dílčích veřejných zakázek a uzavírání Dílčích smluv na základě této Dohody umožnit a/nebo sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Dohodou.

  - Po uzavření Dílčí smlouvy sdělí Objednatel Dodavateli číslo tzv. Evidenční objednávky (EOBJ), která má pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění dle Dílčí smlouvy. Číslo EOBJ Objednatele je číslo, které musí být vždy uvedeno na faktuře (viz čl. 7 odst. 7.3 Dohody). Neuvedení čísla EOBJ na faktuře je důvodem k neproplacení faktury a jejímu oprávněnému vrácení Dodavateli ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 7.5 této Dohody.

# Cena

- Celková cena za plnění poskytnuté na základě této Dohody odpovídá součtu cen za všechna dodaná / poskytovaná / poskytnutá Plnění dle jednotlivých Dílčích smluv uzavřených na základě této Dohody, a nesmí přesáhnout částku 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bez DPH.

- Cena za dodávku / poskytování / poskytnutí Plnění dle jednotlivé Dílčí smlouvy Dodavatelem odpovídá součinu příslušných jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Dohody a množství (počet jednotek) daného plnění dodaného / poskytnutého / poskytovaného Objednateli na základě příslušné Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“).

- Sjednanou jednotkovou cenou se rozumí zejména:

- v případě SW cena za jeden (1) kus dané položky / produktu dle Přílohy č. 2 této Dohody;

- v případě Software maintenance cena za jeden (1) rok jejího poskytování uvedená v Příloze č. 2 této Dohody;

- v případě Služeb cena za jeden (1) člověkoden (MD) poskytování Služeb a/nebo soubor člověkodnů (MD) tvořící samostatný naceněný celek Služeb dle Přílohy č. 2 této Dohody.

- Jednotkové ceny jsou nejvýše přípustné a nepřekročitelné a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady Dodavatele související s plněním Dohody, Dílčí smlouvy a dodáním / poskytováním / poskytnutím Plnění Objednateli, pokud není dále v této Dohodě stanoveno jinak. V rámci Dílčích smluv mohou být tyto jednotkové ceny pouze sníženy, nikoli zvýšeny. Dodavatel dále zaručuje jejich úplnost.

- Veškeré ceny dle této Dohody jsou uvedeny v Kč bez DPH. K Ceně bude připočtena DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Jedním člověkodnem (MD) se pro účely této Dohody rozumí součet osmi (8) člověkohodin poskytnutých Služeb, které nemusí být poskytovány ve stejný den. Pracovníci Dodavatele budou evidovat svoji práci s přesností na dokončenou půlhodinu.

- Náklady na bezpečnost informací:

- Dodavatele na přijetí a dodržování Kybernetických požadavků (Příloha č. 4 této Dohody) a zajištění souladu bezpečnosti informací s Dohodou a její Přílohou č. 4 nese Dodavatel (s výjimkou dle písm. g) tohoto odstavce Dohody);

- na provedení Auditu (jak je tento pojem definován v čl. 7 Přílohy č. 4 této Dohody) a bezpečnostního testování na straně Dodavatele nad rámec podmínek dle čl. 19 Přílohy č. 4 této Dohody nese Dodavatel (zejména součinnost);

- na provedení Auditu a bezpečnostního testování na straně Objednatele nad rámec podmínek dle čl. 7 Přílohy č. 4 této Dohody nese Objednatel;

- na odstranění zjištěných nedostatků v rámci Auditu či bezpečnostních testů ve smyslu čl. 19 odst. 19.4 Přílohy č. 4 této Dohody nese Dodavatel;

- na změnu Kybernetických požadavků a/nebo povinností v oblasti bezpečnosti informací v důsledku všeobecně závazného aktu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) (opatření obecné povahy) nese Dodavatel;

- na změnu v oblasti bezpečnosti informací v důsledku přijetí změněných opatření v oblasti bezpečnosti informací, jejichž změnu požaduje Objednatel, zejména změna ISMS MVČR (politiky, šablony) – viz Příloha č. 4 této Dohody, a/nebo vyplývá z individuálních aktů NÚKIB zavazujících pouze Objednatele, nese Dodavatel;

- v důsledku změny legislativy v oblasti bezpečnosti informací, nese Dodavatel.

- Pokud je v odst. 3.7 tohoto článku Dohody výše uvedeno, že náklady nese:

- Dodavatel, jsou součástí ceny dle tohoto čl. 3 Dohody;

- Objednatel, vztahuje se to pouze na náklady, jejichž vynaložení Dodavatel nezavinil. Zaviněné jsou například bezpečnostní incidenty či nesoulad vyvolané v důsledku činností Dodavatele, nasazení software, který v době nasazení představuje bezpečnostní hrozbu a/nebo navyšuje rizika, nasazení software, o němž Dodavatel měl a mohl vědět, že je dodáváno poddodavatelem, který je předmětem zkoumání NÚKIB za účelem vydání aktu NÚKIB a/nebo je přímo předmětem aktu NÚKIB a představuje riziko.

# Doba, místo a podmínky dodání / poskytnutí / poskytování Plnění, minimální vlastnosti Plnění

  - Místem plnění je Česká republika, zejména Praha a střední Čechy.

  - Konkrétní místo a termín dodání / poskytnutí Plnění a/nebo doba poskytování Plnění budou stanoveny v Dílčí smlouvě. Termín (popř. harmonogram) dodání / poskytnutí Plnění a/nebo doba poskytování Plnění a místo dodání / poskytnutí Plnění po uzavření Dílčí smlouvy lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem Smluvních stran.

  - Dodavatel se zavazuje dodat / poskytovat / poskytnout Plnění ve sjednaném druhu, množství, kvalitě a s vlastnostmi stanovenými touto Dohodou a Dílčí smlouvou nejpozději v termínu/po dobu stanoveném / stanovenou v příslušné Dílčí smlouvě, a to za podmínek uvedených v této Dohodě a Dílčí smlouvě.

  - Plnění musí být poskytnuto bez jakýchkoli vad, ať již faktických či právních, v souladu s veškerými právními předpisy, technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami, které se na Plnění mají aplikovat.

Smluvní strany sjednávají, že SW bude Dodavatelem na základě příslušné Dílčí smlouvy Objednateli dodán maximálně do čtyř (4) týdnů ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, nebude-li Objednatelem v konkrétní Výzvě, resp. návrhu Dílčí smlouvy, po dohodě s Dodavatelem stanovena lhůta kratší.

Dodavatel se zavazuje dodat / poskytovat / poskytnout Plnění v co nejlepším provedení odpovídající aktuálnímu stavu technologického vývoje a poznání v dané oblasti a kategorii produktů, jakož i požadavkům Objednatele. Objednatel se zavazuje Plnění řádně a včas dodané / poskytnuté v souladu s touto Dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu způsobem v Dohodě či Dílčí smlouvě definovaným.

  - Nad rámec technické specifikace Plnění dle Přílohy č. 1 Dohody se Dodavatel zaručuje, že jím dodaný SW je plně funkční, a to včetně případných hmotných nosičů. Dodavatel se dále zavazuje, že SW dodaný na základě této Dohody a Dílčí smlouvy bude:

    - co do případných hmotných nosičů nový, nepoužitý;

    - určený pro prodej a použitelný v České republice a pocházet z autorizovaného kanálu výrobce. Zejména v této souvislosti Dodavatel zaručuje Objednateli, že SW získal veškerá nezbytná osvědčení pro užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Dodavatel předá kopie těchto osvědčení Objednateli při předání SW;

    - mít parametry a splňovat požadavky stanovené v Příloze č. 1 této Dohody;

    - bez právních vad; Dodavatel v této souvislosti zaručuje Objednateli, že ohledně SW není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se SW, a že je oprávněn tímto SW disponovat a poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít SW v souladu s požadavky dle této Dohody;

    - získán legálně a umožňovat využití jakož i poskytnutí podlicence/postoupení tohoto SW Objednatelem, jakožto i Koncovým zákazníkem, v souladu s distribučními a licenčními podmínkami k SW

(povinnosti Dodavatele ve vztahu k SW dle tohoto odst. 4.5 Dohody dále také jako „Požadavky na SW“).

Další podmínky plnění

  - Dodavatel se zavazuje alokovat na dodání / poskytnutí / poskytování Plnění dle této Dohody a Dílčích smluv kapacity osob s kompetencemi dostatečnými k dodání / poskytnutí / poskytování Plnění (dále jen „Realizační tým“).

Dodavatel se zavazuje, že pracovníci Dodavatele podílející se na realizaci Plnění budou po celou dobu plnění naplňovat veškeré podmínky dané výrobcem SW / poskytovatelem maintenance k SW pro jeho instalaci a konfiguraci vč. centrálního managementu (např. disponovat příslušnou certifikací nebo jiným oprávněním od výrobce, je-li výrobcem vyžadována).

Objednatel si vyhrazuje právo písemně požádat Dodavatele o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Pokud Objednatel požádá o výměnu člena Realizačního týmu, není Dodavatel oprávněn plnit prostřednictvím osoby, o jejíž výměnu Objednatel požádal, své závazky.

Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Dodavatele nutné nahradit kteréhokoliv člena Realizačního týmu nebo využije-li Objednatel svého práva požádat Dodavatele o výměnu člena Realizačního týmu, bude po předchozím schválení Objednatelem nahrazen novým členem Realizačního týmu, a to do deseti (10) pracovních dnů od oznámení důvodů pro nahrazení Objednateli / doručení žádosti o výměnu člena Realizačního týmu Dodavateli. Tento nový člen Realizačního týmu musí splňovat minimálně předpoklady stanovené výše v tomto odstavci Dohody.

Všechny osoby podílející se na realizaci Plnění dle této Dohody musí hovořit českým a/nebo slovenským jazykem na komunikativní úrovni, a to včetně odborné terminologie v oblasti předmětu plnění. Požadavek na znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka pro potřeby odborné komunikace lze nahradit čestným prohlášením Dodavatele předloženým Objednateli, že na vlastní náklady zajistí tlumočníka, který bude k dispozici po dobu realizace plnění dle Dohody nebo Dílčí smlouvy pro potřeby zprostředkování odborné komunikace.

Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že v případě nahrazení člena Realizačního týmu novým členem není nutné k této Dohodě a Dílčí smlouvě uzavírat dodatek.

Dodavatel je dále povinen zajistit, aby nový člen Realizačního týmu byl řádně a prokazatelně proškolen v oblasti bezpečnosti dat a informací. Dodavatel je povinen splnění povinnosti dle předchozí věty doložit před schválením této změny Objednatelem, a to stejnou formou, jaká je stanovena touto Dohodou nebo byla vyžadována v Zadávacím řízení.

  - Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z Dohody a Dílčí smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí osoby.

  - Dodavatel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích z Dohody a Dílčí smlouvy jiné třetí osoby (poddodavatele), nebo takové třetí osoby (poddodavatele) změnit, uvedl-li je již ve své nabídce v Zadávacím řízení, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se jedná o takové třetí osoby (poddodavatele), kterými daný Dodavatel prokazoval kvalifikaci, tak musí tato nová třetí osoba (poddodavatel) splňovat kvalifikační předpoklady minimálně v rozsahu stanoveném v Zadávací dokumentaci. Dodavatel je povinen splnění náležitostí dle předchozí věty doložit před odsouhlasením této změny Objednatelem, a to stejnou formou, jaká byla vyžadována v Zadávacím řízení. Udělí-li Objednatel s využitím nebo změnou třetí osoby (poddodavatele) souhlas, je daný Dodavatel povinen zavázat poddodavatele k zachování důvěrných informací a k ochraně osobních údajů ve smyslu této Dohody a jejích příloh a k zajištění bezpečnostních požadavků zejména ve smyslu čl. 11 a Přílohy č. 4 této Dohody ve stejném rozsahu, v jakém je k této povinnosti zavázán sám. Dodavatel odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. Dodavatel se zavazuje neprodleně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatelů poskytovat plnění v souladu s požadavky na ochranu důvěrných informací a osobních údajů a bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Dohody.

  - Dodavatel je povinen zajistit, že i jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této Dohody a Dílčí smlouvy, se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi Dodavatelem a Objednatelem a nebudou v rozporu s požadavky Objednatele uvedenými v této Dohodě a Dílčí smlouvě. V případě, že dojde k nedodržení požadavků stanovených touto Dohodou Dodavateli ze strany poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle této Dohody.

  - Dodavatel se zavazuje dodržovat při plnění závazků vyplývajících z této Dohody a Dílčích smluv best practices výrobce a zavazuje se, bude-li o to Objednatelem písemně (např. e-mailem zaslaným kontaktní osobě Dodavatele ve věcech technických uvedené v čl. 13 odst. 13.3 Dohody) požádán, doložit Objednateli dodržování best practices výrobce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele, nestanoví-li Objednatel v žádosti lhůtu delší, a to i opakovaně.

  - V případě prokazatelného prodlení povinné Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není oprávněná Smluvní strana v prodlení s plněním svých závazků podle této Dohody a Dílčí smlouvy a veškeré lhůty se o prokazatelné prodlení povinné Smluvní strany prodlužují; to neplatí v případech, kdy prodlení v poskytnutí součinnosti ze strany povinné Smluvní strany bylo vyvoláno v přímé příčinné souvislosti s prokazatelným neposkytnutím součinnosti nebo prodlením Smluvní strany oprávněné.

  - Objednatel má právo v rámci zajišťování Plnění dle jednotlivé Dílčí smlouvy požadovat po Dodavateli a/nebo sám určovat dodávku takového SW tvořícího část dodávaného Plnění, ze kterého bude tato část Plnění realizována, aby bylo vždy primárně zohledněno hledisko ekonomické výhodnosti v rámci jednotlivé dodávky Plnění. Pro vyloučení pochybností se staví najisto, že ekonomickým hlediskem se v tomto případě rozumí, že dodávka Plnění tvořená SW bude vždy tvořena cenově nejvýhodnějším SW, který bude pro zajištění Plnění dle příslušné Dílčí smlouvy dodáván. V opačném případě není Objednatel takovou dodávku Plnění akceptovat.

Sankční ujednání – Doba, místo a podmínky dodání / poskytnutí / poskytování Plnění, minimální vlastnosti plnění

  - V případě prodlení Dodavatele s dodávkou SW v termínu dle Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny SW dle Dílčí smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě prodlení Dodavatele s dodávkou Software maintenance v termínu dle Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Software maintenance dle Dílčí smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. Není-li cena Software maintenance v Příloze č. 2 Dohody stanovena, resp. je-li Software maintenance součástí dodávky SW a cena je součástí ceny za dodávku SW dle Přílohy č. 2 Dohody, je prodlení sankcionováno v rámci ustanovení odst. 4.13 tohoto článku Dohody.

  - V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím Služeb v termínu dle Dílčí smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Služeb / maximální ceny Služeb (dle relevance v závislosti na ujednání obsaženém v Dílčí smlouvě) dle Dílčí smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

  - V případě, že Dodavatel poruší některý z Požadavků na SW dle této Dohody, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ nesplnění některého z Požadavků na SW.

  - V případě, že v průběhu realizace Plnění vyjde najevo, že vlastnosti (zejm. technické vlastnosti a parametry) Plnění jsou prokazatelně v rozporu s informacemi, které Dodavatel uvedl v nabídce na realizaci této Dohody, bude mít Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000.000, - Kč (slovy: pět milionů korun českých). Současně bude mít Objednatel právo odstoupit od této Dohody; takové odstoupení od Dohody nebude mít vliv na právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu újmy.

  - V případě, že Dodavatel bude k realizaci Plnění využívat poddodavatele v rozporu s Dohodou nebo příslušnou Dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

# Akceptační řízení

  - Akceptační řízení pro Plnění zahrnuje porovnání jejich skutečných vlastností, rozsahu a obsahu s jejich podrobnou specifikací dle Přílohy č. 1 Dohody a požadavky stanovenými jednotlivou Dílčí smlouvou (dále jen „Akceptační řízení“). Akceptační řízení je ukončeno podpisem protokolu o akceptaci příslušného Plnění (dále jen „Akceptační protokol“) oběma Smluvními stranami.

  - Plnění se považuje za řádně a včas dodané / poskytnuté, pokud jeho dodání / poskytnutí bylo akceptováno Objednatelem v termínu dodání / poskytnutí stanoveném v příslušné Dílčí smlouvě (tzn. byl-li v příslušném termínu odpovědnou osobou Objednatele podepsán příslušný Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ v souladu s podmínkami této Dohody a/nebo případně Dílčí smlouvy).

Akceptační řízení pro SW:

  - Akceptační řízení bude probíhat v návaznosti na předání SW včetně veškerých dokumentů určených pro toto plnění touto Dohodou a/nebo Dílčí smlouvou Dodavatelem Objednateli k akceptaci.

  - V případě, že Plnění tvořené SW bude Dodavatelem poskytnuto řádně a včas bez právních a faktických vad, v souladu s podmínkami této Dohody a v množství sjednaném v Dílčí smlouvě Objednatel potvrdí dodávku SW podpisem Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“. V opačném případě, tedy při odmítnutí převzetí dodávky SW, Objednatel potvrdí případné odmítnutí Dodavateli písemně do tří (3) pracovních dnů od odmítnutí dodávky SW.

  - Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí Akceptačního protokolu jsou:

    - dokumenty vztahující se k SW, bez nichž by nemohlo dojít k jejich řádnému užívání, zejména licenční ujednání a doklady k dodanému SW;

    - dokumenty prokazující splnění požadavku dle čl. 4 odst. 4.5 písm. b) této Dohody, kdy dané ověření je možné jedním z následujících způsobů:

- doložením dokladu (např. certifikátu) výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW o zakoupení Software maintenance,

- zajištěním vzdáleného přístupu pro Objednatele do databáze výrobce/ poskytovatele maintenance k SW nebo jiného evidenčního systému výrobce / poskytovatele maintenance SW, jehož prostřednictvím je možná verifikace naplnění požadavků dle čl. 4 odst. 4.5 písm. b) této Dohody,

- zprostředkováním vzdáleného přístupu pro odpovědnou osobu Objednatele do databáze nebo jiného evidenčního systému výrobce / poskytovatele maintenance SW, jehož prostřednictvím je možná verifikace naplnění požadavků dle čl. 4 odst. 4.5 písm. b) této Dohody v průběhu Akceptačního řízení se současným zafixováním nahlédnutých informací prostřednictvím otisku obrazovky (printscreen) zobrazovacího zařízení. Kopie otisku obrazovky (printscreen) bude nedílnou součástí Akceptačního protokolu,

- nebo jinak, pokud si tento způsob ověření odsouhlasí obě Smluvní strany;

    - prohlášení o shodě.

(povinnosti Dodavatele k dodání dokumentů a prohlášení k SW dle tohoto odst. 5.5 Dohody dále také jako „Prohlášení k SW“)

  - Pokud v důsledku jednání Dodavatele v rozporu s Požadavky na SW a/nebo na Prohlášení k SW (nesplnění požadavků) dojde ke vzniku škody Objednateli a/nebo Koncovému zákazníkovi a/nebo jakékoliv třetí straně, je Objednatel oprávněn tuto regresně požadovat po Dodavateli.

  - Poskytování Software maintenance je zahájeno vždy dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami (v případě, že bude dodávka Software maintenance součástí dodávky SW tedy od okamžiku podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ pro dodávku SW).

Akceptační řízení související se Software maintenance

  - V případě Akceptačního řízení pro plnění, jehož předmětem je Software maintenance dle této Dohody předá Dodavatel Objednateli doklad o zajištění Software maintenance pro příslušný SW v délce požadované Objednatelem v Dílčí smlouvě, a to buď současně se zahájením poskytování Software maintenance, v termínu dle příslušné Dílčí smlouvy, nebo nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne zahájení poskytování Software maintenance dle Dílčí smlouvy. O předání a převzetí prohlášení dle předchozí věty tohoto odstavce Dohody bude mezi Smluvními stranami vyhotoven a podepsán Akceptační protokol. Objednatel podepíše Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ bez zbytečného odkladu poté, co mu bude předáno výše v tomto odstavci uvedené prohlášení.

  - Pro vyloučení nejasností se sjednává, že nebude-li doklad dle tohoto odstavce Dohody Objednateli Dodavatelem předán nebo z něho nevyplývá, že Software maintenance je zajištěna, není Objednatel povinen Akceptační protokol podepsat.

Akceptační řízení pro Služby

  - Akceptační řízení pro Služby zahrnuje porovnání kvality, úrovně a výstupů skutečně poskytnutých Služeb s jejich specifikací dle příslušné Dílčí smlouvy. Akceptační řízení bude probíhat po poskytnutí Služeb v celém rozsahu dle příslušné Dílčí smlouvy Dodavatelem Objednateli včetně všech dokumentů (např. Dokumentace skutečného provedení) určených pro toto plnění touto Dohodou nebo Dílčí smlouvou, do akceptačního řízení, nebude-li Dílčí smlouvou stanoveno jinak.

  - Služby se považují za řádně a včas poskytnuté byly-li v termínu stanoveném v příslušné Dílčí smlouvě akceptovány Objednatelem (tzn. byl-li v příslušném termínu odpovědnou osobou Objednatele podepsán Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“). Součástí Akceptačního protokolu budou:

- měsíční výkaz/y práce, v němž / v nichž budou zaznamenány veškeré činnosti provedené Dodavatelem v rámci poskytování Služeb s uvedením počtu člověkohodin / MD skutečně vynaložených na poskytování Služeb v příslušném kalendářním měsíci, jakož i

- veškerá, s tímto plněním související dokumentace.

## Akceptační protokol spolu s veškerými požadovanými dokumenty (včetně výkazu/ů práce) bude Dodavatelem předložen odpovědné osobě Objednatele k odsouhlasení nejpozději do pátého (5.) kalendářního dne po dokončení poskytování Služeb v rámci Plnění dle příslušné Dílčí smlouvy.

## Objednatel je oprávněn odmítnout potvrdit poskytnutí Služeb, a je tedy oprávněn podepsat Akceptační protokol s výrokem „neakceptováno“, pokud:

- toto plnění nebylo realizováno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a/nebo

- má za to, že údaje ve výkazu/ech práce neodpovídají skutečně poskytnutému plnění.

V případě výroku „neakceptováno“ se má za to, že Dodavatel neposkytl Služby v souladu s touto Dohodou a po odstranění vad a nedostatků bude Akceptační řízení opakováno. Ohledně opakovaného akceptačního řízení ve smyslu tohoto odstavce Dohody platí přiměřeně ustanovení tohoto odstavce Dohody. Pro vyloučení nejasností se uvádí, že nebudou-li vady vytknuté Objednatelem v Akceptačním protokolu s výrokem „neakceptováno“ odstraněny tak, aby byl Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ Objednatelem podepsán v termínu poskytnutí Služeb podle příslušné Dílčí smlouvy, je Dodavatel v prodlení s poskytnutím Služeb se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Objednatel podepíše Akceptační protokol s výrokem „akceptováno“ bez zbytečného odkladu poté, co budou veškeré podmínky stanovené pro jeho podpis s tímto výrokem splněny.

Společná ustanovení o Akceptačním řízení

  - Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že:

- k řádnému dodání SW zakládajícímu oprávnění Dodavatele vystavit pro dané plnění daňový doklad, dochází dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ Objednatelem,

- k řádnému poskytnutí Služeb zakládajícímu oprávnění Dodavatele vystavit pro dané plnění daňový doklad, dochází dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ Objednatelem,

- Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 3 Dohody.

  - Všechny úkony předání, převzetí a akceptace jednotlivých plnění či jejich částí budou probíhat prostřednictvím kontaktních osob ve věcech technických dle čl. 13 odst. 13.3 Dohody, které jsou oprávněné i k podpisu příslušných protokolů.

# Práva z porušení povinností týkajících se minimálních vlastností Plnění a Software maintenance

# Odpovědnost za vady

  - Dodavatel odpovídá za vady hmotných i nehmotných věcí tvořících Plnění k okamžiku jejich převzetí v souladu s platnou právní úpravou.

# Software maintenance

  - Poskytováním Software maintenance Dodavatel zaručuje Objednateli, že SW bude po dobu jejího poskytování vyplývající z příslušné Dílčí smlouvy v souladu s Přílohou č. 2 Dohody, funkční a bez vad.

  - Pro účely Software maintenance sjednávají Smluvní strany následující parametry:

    - Dodavatel se za účelem zajištění, že SW bude po dobu dle odst. 6.2 tohoto článku Dohody funkční a bez vad zavazuje zajistit:

      - odstraňování vad SW ve lhůtách a za podmínek stanovených výrobcem SW / poskytovatelem maintenance k SW, přičemž tyto podmínky výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW jsou dostupné zde: https://www.commvault.com/legal/commvault-software-terms-conditions a https://support.commvault.com/AdditionalInfo/Global/TechnicalSupport/Guide. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě rozporu některého ustanovení podmínek výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW s ustanovením této Dohody (vč. jejích příloh), má ustanovení této Dohody před ustanovením podmínek výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW přednost, a to i v případě, že podmínky výrobce SW / poskytovatele maintenance k SW stanoví jiné pravidlo;

      - dostupnost patchů a aktualizací.

    - Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci Software maintenance rovněž odstraňování vad způsobených vnějšími událostmi, jimiž se pro účely tohoto odstavce Dohody rozumí kupříkladu vada SW způsobená aktualizací či jiným zásahem do produktů třetích stran, k nimž se výrobce SW zaručil zajistit kompatibilitu, v rozsahu nezbytném pro dodržení výrobcem definovaných kompatibilit.

    - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro účely Software maintenance není rozhodující, zda vada existovala již v době převzetí SW Objednatelem (tj. v době podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami) - podstatný je výskyt vady v době poskytování Software maintenance.

  - Pro vyloučení pochybností se uvádí, že záruka za jakost SW se nesjednává.

# Platební podmínky a požadavky z hlediska spolufinancování

  - Daňový doklad (faktura) bude Dodavatelem vystaven:

    - v případě dodávky SW po podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami;

    - v případě Software maintenance po podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami;

    - v případě poskytnutí Služeb po podpisu příslušného Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami dle skutečně poskytnutého/akceptovaného rozsahu plnění.

  - Platební podmínky mohou být za dodržení podmínek této Dohody blíže konkretizovány v příslušné Výzvě / Dílčí smlouvě a mohou se odvíjet od platebních milníků určených Koncovým zákazníkem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu Akceptačního protokolu dle příslušných ustanovení této Dohody Objednatelem.

  - Daňový doklad (faktura) vystavený Dodavatelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zejména tyto údaje:

    - číslo Dohody;

    - číslo Dílčí smlouvy;

    - číslo evidenční objednávky (EOBJ) – viz čl. 2 odst. 2.15 Dohody;

    - identifikační údaje Objednatele a Dodavatele;

    - platební podmínky v souladu s Dohodou;

    - popis fakturovaného Plnění;

    - cenu dle příslušné Dílčí smlouvy v členění dle článku 3. této Dohody.

Přílohou daňového dokladu bude kopie příslušného Akceptačního protokolu dle příslušných ustanovení této Dohody podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, případně dalších dokumentů stanovených touto Dohodou a/nebo určených v Dílčí smlouvě.

  - Splatnost daňového dokladu vystaveného Dodavatelem je třicet (30) kalendářních dní ode dne jeho doručení Objednateli. Dodavatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení jedním z následujících způsobů:

    - buď v elektronické podobě na e-mailovou adresu:

- XXX

    - nebo doporučeně na zasílací adresu:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Kodaňská 1441/46

- 101 00 Praha 10 – Vršovice.

  - Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a která obsahuje jiné cenové údaje než dohodnuté v Dohodě. Oprávněným vrácením faktury pozbývá platnosti lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dní začíná běžet ode dne doručení nové či opravené faktury Objednateli.

  - Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Dohody.

  - Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

  - Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu za Plnění.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Dodavatel zdanitelného plnění je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Dohody bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Dohody.

  - Objednatel a/nebo Koncový zákazník jsou konečným příjemcem prostředků v rámci Projektů dle písm. d) Preambule této Dohody. V souvislosti s tímto se Dodavatel zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Dohody včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů, a to nejméně po dobu deseti (10) let od schválení závěrečné zprávy o příslušném Projektu. O schválení zprávy dle předchozí věty tohoto odstavce Objednatel písemně informuje Dodavatele nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od schválení. Dokumentaci ve smyslu tohoto odstavce je Dodavatel povinen na výzvu poskytnout Objednateli a/nebo zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména MV ČR, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropské komisi) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektů a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Každý účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z NPO a být označen jeho identifikačními údaji. Identifikaci Projektu pro dané plnění sdělí Dodavateli Objednatel.

  - Bude-li Plnění dle příslušné Dílčí smlouvy spolufinancováno z jiného dotačního titulu než z NPO, zavazuje se Dodavatel v takovém případě plnit povinnosti vyplývající z pravidel příslušných fondů (zejm. označování faktur, archivace apod.). Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je v případě dle první věty tohoto odstavce Dohody povinen archivovat originální vyhotovení Dohody a Dílčí dohody včetně jejich dodatků, originály daňových a účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Plnění této Dohody a Dílčí dohody po dobu deseti (10) let od ukončení projektu. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním dle této Dohody a Dílčí dohody. Dodavatel je dále povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů podle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření.

# Licenční ujednání a aktivace časově omezených licencí

  - Vzhledem k tomu, že plnění nebo součást / část plnění dle Dohody, resp. Dílčí smlouvy, je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále společně jen „Autorská díla“), bude Dodavatelem Objednateli k těmto Autorským dílům poskytnuto oprávnění k výkonu práva užít tato Autorská díla za následujících podmínek:

    - Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému dílu dle písm. f) tohoto odstavce Dohody užívat toto Autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto Autorskému dílu (dále jen „časově neomezená licence“).

    - Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele a bez dalších nákladů, které by musel Objednatel nebo třetí strany vynaložit nad rámec ceny uvedené v této Dohodě oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit. Pro vyloučení dalších pochybností se uvádí, že Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit.

    - Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást Plnění, a to včetně práva Objednatele dle jeho uvážení do Autorského díla zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Dodavatel uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby Objednatel svěřil svá práva dle tohoto odstavce Dohody třetím osobám, které budou v budoucnu užívat Autorská díla vzniknuvší na základě této Dohody, resp. Dílčí smlouvy.

    - Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít.

    - V případě SW se licence vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i k dokumentaci a dalším koncepčním přípravným materiálům, a to i na případné další verze SW poskytovaných na základě této Dohody a Dílčí smlouvy. Objednatel má právo na předání zdrojového kódu Autorského díla, jakož i ostatních částí poskytovaného SW, které nejsou Autorskými díly.

    - Licence se uděluje okamžikem akceptace Plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného Plnění.

    - Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět ani odvolat. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Dohody Dodavatelem Objednateli.

    - Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Plnění vznikne činností Dodavatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, Dodavatel k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za dodání a poskytování Plnění je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

    - Dodavatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k Autorskému dílu dle této Dohody včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

    - Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která budou součástí Plnění podle této Dohody, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k Autorským dílům podle této Dohody; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou.

  - Objednatel je oprávněn užívat Autorská díla dle podmínek stanovených touto Dohodou, a to s účinností, která nastává okamžikem akceptace Plnění / příslušné části Plnění, jehož / jíž je Autorské dílo součástí (tj. v případě SW ode dne podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ oběma Smluvními stranami; Pro vyloučení pochybností se sjednává, že podpisem Akceptačního protokolu podle předchozí věty zároveň dojde k aktivaci časově omezených licencí ve smyslu příslušných ustanovení tohoto článku Dohody). Do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného Plnění / příslušné části Plnění.

  - Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že do podpisu příslušného protokolu s výrokem „akceptováno“ Objednatelem je Objednatel oprávněn užívat příslušné Autorské dílo v rozsahu a způsobem nezbytným pro provedení Akceptačního řízení.

  - Dodavatel prohlašuje, že Autorská díla ani jejich části, nemají žádné právní vady, že nejsou zatížena právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že Dodavatel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoliv omezení veškerými majetkovými právy k Autorským dílům a jejich částem, a uzavřít s Objednatelem tuto Dohodu na celý rozsah Předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení Dodavatele nezakládá na pravdě, Dodavatel odpovídá Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k Autorským dílům a/nebo jejich částem, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně oprávnění k výkonu práv užít Autorská díla, pokud jej k tomu Objednatel zmocní.

  - Práva získaná v rámci plnění této Dohody, resp. Dílčích smluv, přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Dohody Dodavatelem Objednateli prostřednictvím jednotlivé Dílčí smlouvy.

  - Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za poskytnutí oprávnění a Licencí dle tohoto článku Dohody jsou již plně zahrnuta v Ceně stanovené dle čl. 3 této Dohody.

  - Bez ohledu na formu uzavření licenční smlouvy platí, že Dodavatel je vždy povinen zajistit poskytnutí Licence dle podmínek stanovených Dohodou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.

  - Ve vztahu k SW Smluvní strany sjednávají, že v případě jakýchkoli aktualizací (update), nových verzí (upgrade), úprav (patchů), jakož i jakýchkoli jiných úprav či změn SW provedených Dodavatelem v rámci Služeb a/nebo Software maintenance je licence poskytnuta i k takto upravenému či změněnému SW; totéž platí i pro případné související aktualizace dokumentace.

Minimální rozsah licence pro standardní software a podmínky užití

  - V případě, kdy je součástí Plnění tzv. proprietární (standardní) software (dále jen „Proprietární software“):

    - který je v době uzavření Dohody prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti (10) na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi (3) na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty a pokud jsou tyto subjekty oprávněny takovýto software implementovat, přizpůsobovat požadavkům Objednatele a udržovat,

    - jehož vývoj není hrazen Objednatelem dle této Dohody, a

    - u nějž Dodavatel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 8.1 této Dohody nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat,

se Dodavatel zavazuje k zajištění minimálně k následujícímu rozsahu licence:

      - aby udělená Licence k takovému Proprietárnímu software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej od akceptace Plnění / příslušné části Plnění po celou dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto Proprietárnímu software (časově neomezená licence), nebo po dobu určitou v případě licencí pokrývajících jednotlivé definované období (dále jen „časově omezená licence"), tím nejsou dotčeny první dva odstavce ustanovení „K časově omezeným licencím“ v odst. 8.17 tohoto článku Dohody;

      - k užití na území České republiky;

      - k užití v množstevním rozsahu stanoveném Dílčí smlouvou (v souladu s Přílohou č. 2 Dohody) a způsoby užití vyplývajícími z účelu této Dohody a Dílčích smluv dle Přílohy č. 1 Dohody;

      - Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele a bez dalších nákladů, které by musel Objednatel nebo třetí strany vynaložit nad rámec ceny uvedené v této Dohodě oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Proprietárního software nebo svoje oprávnění k užití Proprietárního software třetí osobě postoupit. Pro vyloučení dalších pochybností se uvádí, že Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Proprietárního software nebo svoje oprávnění k užití Proprietárního software třetí osobě postoupit. je-li k takovému poskytnutí podlicence / postoupení licence na třetí strany třeba dalšího souhlasu nebo souhlasu jiného subjektu než Dodavatele, zavazuje se Dodavatel takový souhlas zajistit. Tím není dotčen požadavek v ustanovení čl. 4 odst. 4.5 písm. e) Dohody.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že udělení veškerých práv souvisejících s Proprietárním software nelze ze strany Dodavatele / poskytovatele licence vypovědět.

  - Dodavatel je současně povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím Proprietárního software a vždy předat kompletní uživatelskou, administrátorskou, bezpečnostní a provozní dokumentaci v souladu s podmínkami této Dohody.

  - Jestliže jsou s užitím Proprietárního software spojeny jednorázové poplatky, je Dodavatel povinen v rámci ceny Plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky.

Podmínky užití pro open source software a minimální rozsah licence

  - Dodavatel je povinen zajistit, aby se při dodávce tzv. open source software (dále jen „OS software“) jednalo o OS software, který je veřejnosti poskytován zdarma (tato podmínka je splněna za předpokladu, že tento OS software bude poskytován zdarma i Objednateli), včetně detailně komentovaných zdrojových kódů a práva OS software měnit (Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat), včetně úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace v souladu s podmínkami této Dohody.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit, že se jedná se o OS software, k němuž Dodavatel Objednateli nejpozději současně s jeho akceptací ze strany Objednatele poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečné právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového OS software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

  - V případě OS software, u nějž Dodavatel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 8.1 Dohody nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, se Dodavatel zavazuje k zajištění minimálně následujícího rozsahu Licence:

    - nevýhradní oprávnění užít jej po celou dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto OS software,

    - k užití na území České republiky,

    - k užití v množstevním rozsahu stanoveném Dílčí smlouvou (v souladu s Přílohou č. 2 Dohody) a způsoby užití vyplývajícími z účelu této Dohody a Dílčích smluv dle Přílohy č. 1 Dohody.

  - Současně užití OS software v souladu s účelem této Dohody a dle pokynů Objednatele nesmí vést k povinnosti zveřejnit zdrojový kód jakékoli části Plnění poskytnutého dle této Dohody či k povinnosti poskytnout celé výsledné Plnění k volnému užití.

  - Dodavatel je povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím OS software, včetně zejména označení autora, uvedení informace o jeho licenčních podmínkách apod.

K časově omezeným licencím

  - Aktivací časově omezených licencí k dodanému SW se rozumí okamžik, od kterého je Objednatel oprávněn vymezený okruh licencí užívat v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že aktivací časově omezených licencí je i aktivace dalších časově omezených licencí následující po skončení předchozích časově omezených licencí.

Dodavatel se zavazuje zajistit, že aktivace časově omezených licencí k SW pokrývajících další navazující části z období, na které jsou licence k SW požadovány bude Dodavatelem provedena nebo umožněna Objednateli vždy tak, aby časově omezená licence k SW bezprostředně navazovala na konec období předcházejícího, pokrytého časově omezenou licencí shodného SW.

Dodavatel zašle přístupové či jiné aktivační údaje nebo potvrzení o aktivaci časově omezených licencí Objednateli nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před koncem období časově omezených licencí shodného SW, jež bezprostředně předchází období, pro které je navazující aktivace Dodavatelem zajišťována.

Sankční ujednání – Licenční ujednání a aktivace časově omezených licencí

  - V případě porušení povinností Dodavatele plynoucích z tohoto článku Dohody, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Plnění či jeho části, s nímž/s níž příslušné povinnosti vyplývající z tohoto článku Dohody souvisí, za každý jednotlivý případ porušení.

# Pojištění

  - Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Dohody a Dílčích smluv uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění, který nesmí být nižší než 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). V případě, že plněním této Dohody a Dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Dohody, bude Dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

  - Dodavatel se zavazuje, po předchozí písemné žádosti Objednatele, předložit nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů k nahlédnutí Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu, a to i opakovaně. Bude-li zjištěno, že Dodavatel nedisponuje účinnou pojistnou smlouvou, jedná se o podstatné porušení Dohody a Objednatel je od této Dohody či Dílčí smlouvy oprávněn odstoupit.

# Obchodní tajemství, důvěrné informace

  - Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace považují takové informace, které získají od druhé Smluvní strany, a o kterých vzhledem k povaze takových informací mohly předpokládat, že na zachování jejich důvěrnosti má druhá Smluvní strana oprávněný zájem, nebo které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, a o kterých vzhledem k povaze takových informací mohly předpokládat, že na zachování jejich důvěrnosti má druhá Smluvní strana oprávněný zájem, zejména pak informace, údaje a skutečnosti o jakýchkoliv obchodních, finančních, technických, právních a jiných skutečnostech, které by s ohledem na dané podmínky mohly být považovány za důvěrné, poskytnuté či jakkoliv zpřístupněné jednou ze Smluvních stran či jejími zástupci druhé Smluvní straně či jejím zástupcům, ať v ústní, písemné, grafické, elektronické či jiné formě, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti se Dohodou, a to bez ohledu zda jsou nebo nejsou označené za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace“).

  - S Důvěrnými informacemi budou Smluvní strany nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako Důvěrné vždy jednotlivě označovat. Výše uvedené nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít. Smluvní strany berou zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informací jsou také předmětem obchodního tajemství druhé Smluvní strany, chráněným dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

  - Přijímající Smluvní strana se zavazuje používat k ochraně Důvěrné informace před jejím neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra péče, kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu.

  - Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Přijímající Smluvní strana může poskytnout či zpřístupnit jakoukoli Důvěrnou informaci třetí straně, která nebyla adresátem Důvěrné informace, pouze po obdržení písemného souhlasu sdělující Smluvní strany.

  - Předávání Důvěrných informací bude probíhat dle volby Objednatele buď osobně formou protokolárního předání hmotných nosičů, na kterých budou Důvěrné informace zachyceny, nebo elektronickou formou. Důvěrné informace v elektronické podobě musí být bezpečně zašifrované při přenosu po datové síti nebo při uložení na datovém médiu. Použité kryptografické prostředky musí být v souladu s ustanovením § 26 VyKB.

  - Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby důvěrnost Důvěrných informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími pracovníky i osobami, které případně, v souladu s dohodou uzavřenou s druhou Smluvní stranou, k plnění účelu spolupráce použije. Použije-li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze s jejím souhlasem a v rozsahu nezbytně nutném pro jí poskytované plnění, a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností mlčenlivosti v rozsahu dle Dohody. Za porušení povinností třetí osobou odpovídá Smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila.

  - Dodavatel zajistí, aby přístup k elektronickým datovým souborům obsahujícím osobní údaje a Důvěrné informace byl dostatečně zabezpečen v souladu s požadavky na důvěrnost a integritu dat podle VyKB.

  - Je-li pro účely kontroly realizace Plnění nezbytné poskytnout Dodavateli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti Objednatele a jím určených organizací, je Dodavatel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.

  - Smluvní strany se dále zavazují:

    - zachovat mlčenlivost o Důvěrných informací, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti;

    - použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním Dohody, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu;

    - omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito Důvěrnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za Důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

  - Povinnost plnit ustanovení dle čl. 10. odst. 10.1 až 10.9 této Dohody se nevztahuje na informace, které:

    - je Smluvní strana povinna zveřejnit na základě zákonem stanovené povinnosti;

    - mohou být zveřejněny bez porušení Dohody;

    - byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení;

    - jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze Smluvních stran;

    - příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana;

    - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona;

    - Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv;

    - je Objednatel povinen sdělit svému zakladateli.

  - V případě, že se kterákoliv Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k prozrazení či zpřístupnění Důvěrné informace neoprávněné osobě, je povinna neprodleně tuto skutečnost druhé Smluvní straně oznámit.

  - Pokud Smluvní strana, která poruší svůj závazek vyplývající z tohoto článku Dohody, takto způsobí druhé Smluvní straně škodu nebo ona či jiná třetí osoba získá na základě takové skutečnosti majetkový prospěch, má druhá Smluvní strana vůči porušující Smluvní straně nárok na náhradu veškeré jí vzniklé škody a na zaplacení částky odpovídající majetkovému prospěchu získanému v souvislosti s touto skutečností porušující Smluvní stranou či jinou třetí osobou. Nárok na náhradu případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle Smlouvy dotčen.

  - Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení platnosti Smlouvy a Dílčích smluv.

  - Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Dohody.

  - Dodavatel je povinen nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů po ukončení účinnosti této Dohody jemu písemně předané Důvěrné informace, dle formy zachycení těchto písemných informací a dle dohody s Objednatelem Objednateli vrátit nebo je prokazatelně zničit. O vrácení či zničení dle tohoto odstavce Dohody musí být sepsán protokol, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

Sankční ujednání – Obchodní tajemství, důvěrné informace

  - Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se ochrany Důvěrných informací, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000, - Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

# Nakládání s osobními údaji, požadavky z hlediska bezpečnosti

Nakládání s osobními údaji

  - Objednatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v Dohodě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Dohody, pouze a výhradně pro účely související s plněním Dohody a Dílčích smluv, a to po dobu trvání této Dohody a Dílčích smluv, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Dohody a Dílčích smluv Objednateli předává.

  - Dodavatel nepředává Objednateli v rámci realizace Plnění kromě případu uvedeného v odst. 11.1 tohoto článku Dohody žádné další osobní údaje. V případě, že součástí realizace Plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout.

  - Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Dohody a Dílčích smluv získá přístup k informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Dodavatel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Dohody. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele, pouze pro účely plnění Dohody a Dílčích smluv, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

  - Pokud řádná realizace Plnění dle této Dohody, resp. Dílčích smluv, vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele, budou osobní údaje zaměstnanců Objednatele Dodavatelem zpracovány v následujícím rozsahu:

    - jméno a příjmení,

    - e-mail,

    - telefonní číslo,

    - podpis.

  - Zpracování osobních údajů je definováno příslušnou právní úpravou, přičemž se jedná zejména o jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného dodání / poskytnutí/ poskytování Předmětu plnění dle této Dohody a Dílčích smluv.

  - Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání této Dohody a Dílčích smluv. Ukončením této Dohody a Dílčích smluv nezanikají povinnosti Dodavatele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárního předání jinému zpracovateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených se zpracováním osobních údajů či s plněním povinností vyplývajících z příslušné právní úpravy.

  - Objednatel je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve spojení s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.

  - Dodavatel je při plnění této povinnosti povinen:

    - nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

    - zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

    - zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Objednateli nápomocen pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení;

    - zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;

    - zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Dodavatelem stanoveném;

    - na žádost Objednatele kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování osobních údajů;

    - po skončení této Dohody protokolárně odevzdat Objednateli nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu realizace Plnění.

  - Smluvní strany jsou povinny:

    - zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;

    - vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;

    - řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;

    - zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Dohody a Dílčích smluv;

    - postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

  - Vznikne-li v průběhu Dohody nutnost zpracování jiných osobních údajů než kontaktních osob, zavazují se obě Smluvní strany k neprodlenému uzavření zpracovatelské smlouvy v souladu s požadavky Nařízení, která se stane nedílnou součástí této smlouvy.

Sankční ujednání – Nakládání s osobními údaji

  - Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

Požadavky z hlediska bezpečnosti

  - Dodavatel je podpisem této Dohody informován a akceptuje, že poskytované Plnění je ve prospěch systému kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), kde Objednatel je provozovatelem a Ministerstvo vnitra ČR správcem dle ZoKB, a současně se zavazuje k zavedení a dodržování veškerých souvisejících bezpečnostních opatření požadovaných ZoKB a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „VyKB“), a dodržování bezpečnostních opatření, které tvoří Přílohu č. 4 – Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky) a její přílohy – ISMS MVČR (politiky, šablony), a to minimálně po dobu poskytování plnění dle této Dohody a Dílčích smluv.

Dodavatel se současně zavazuje dodržovat i všechny aktualizace ISMS MVČR (politiky, šablony), které mu budou Objednatelem předloženy pro účely realizace Plnění a současně další dokumenty, které budou tyto ISMS MVČR (politiky, šablony) doplňovat nebo nahrazovat. V Příloze č. 4 této Dohody a v Zadávací dokumentaci k Zadávacímu řízení je uveden seznam ISMS MVČR (politiky, šablony) a Objednatele, které byly Dodavateli předány v rámci Zadávacího řízení po podpisu NDA před podáním nabídky na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla tato Dohoda uzavřena. Objednatel se zavazuje Dodavateli předat veškeré aktualizace ISMS MVČR (politiky, šablony), jejichž přijetí Dodavatel protokolárně potvrdí při předání (v případě elektronického předání aktualizací ISMS politik a šablon MVČR je Dodavatel povinen do deseti (10) pracovních dnů od jejich doručení Dodavateli protokolárně Objednateli potvrdit, že se s dotčenými aktualizacemi dokumentů seznámil, že se je zavazuje dodržovat; obsah těchto dokumentů se stává pro Dodavatele závazným dnem jejich protokolárního předání Dodavateli.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti stanovených obecně závaznými právními předpisy ZoKB a VyKB a zejména pak v návaznosti na nový zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který nabyl účinnosti dne 01.11.2025, a související prováděcí právní předpisy, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele písemný dodatek k této Dohodě zohledňující takové požadavky, a to formou úpravy či doplnění ustanovení týkajících se zajištění bezpečnostních požadavků v souladu s novou právní úpravou a implementovaným systémem řízení bezpečnosti informací na straně Objednatele a/nebo koncového zákazníka Objednatele.

  - Plnění i jeho jednotlivé části musí být vyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž vyhovujícím z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti není jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům vydal NÚKIB Varování NÚKIB č. j. 3012/2018-NÚKIB-E/110 ze dne 17. prosince 2018 v souladu se ZoKB, a které dle analýzy rizik představují vysoké nebo kritické riziko. Vyhovujícím z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti dále není jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům a dodavatelům vydal NÚKIB Varování NÚKIB č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 ze dne 21. března 2022 v souladu se ZoKB. Vyhovujícím z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti také není jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům a dodavatelům vydal NÚKIB Varování NÚKIB č. j. 6159/2025-NÚKIB-E/350 ze dne 3. září 2025 v souladu se ZoKB, a které dle analýzy rizik představují neakceptovatelné riziko. Nevyhovující je tak zejména jakékoli plnění, které:

    - využívá technických nebo programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská lidová republika nebo ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika.

    - je závislé na dodavatelích s významným vztahem k Ruské federaci, což je indikováno tím, že:

      - pochází od dodavatele se sídlem v Ruské federaci;

      - pochází od dodavatele, který je závislý na dodávkách z území Ruské federace;

      - je dodávané prostřednictvím pobočky dodavatele v Ruské federaci;

      - má svůj vývoj či výrobu lokalizované v Ruské federaci.

    - využívá technických nebo programových prostředků, které představují hrozbu v podobě:

      - předávání systémových a uživatelských dat do Čínské lidové republiky, na území zvláštních administrativních oblastí či subjektům usídleným na území Čínské lidové republiky nebo zvláštních administrativních oblastí;

      - vzdálené správy technických aktiv vykonávané z území Čínské lidové republiky, zvláštních administrativních oblastí či ze strany subjektů usídlených na území Čínské lidové republiky nebo zvláštních administrativních oblastí.

Vyhovující z hlediska kybernetické a informační bezpečnosti, není také jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům vydal NÚKIB jiná varování či jiná proti/opatření, a které dle analýzy rizik představují vysoké nebo kritické riziko, o nichž to Objednatel Dodavateli oznámí před dodáním takového Plnění.

  - Dodavatel prohlašuje, že si je vědom předpisů týkajících se mezinárodních sankcí, zejm. pak čl. 5 k nařízení Rady EU č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady EU č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcího nařízení Rady EU 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „předpisy o mezinárodních sankcích“). Dodavatel prohlašuje, že u něho, jakož ani u okruhu subjektů sledovaných dle právních předpisů o mezinárodních sankcích vztahujícího se k plnění této Dohody a Dílčích smluv není dána překážka uzavření či plnění této Dohody a Dílčích smluv. Dále výslovně Dodavatel zvláště prohlašuje, že nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje sankcionovaným subjektům ve smyslu tohoto odstavce Dohody. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že: (i) prohlášení musí být v platnosti po celou dobu plnění Dohody a Dílčích smluv a (ii) jsou-li do tohoto prohlášení zahrnuti poddodavatelé či jiné třetí osoby, je Dodavatel povinen zjistit skutečnosti vztahující se k těmto třetím osobám s řádnou péčí, přinejmenším ověřením informace u třetích osob a prověřením veřejných rejstříků a evidencí. Dodavatel je povinen zajistit smluvně dodržování příslušných povinností a omezovat rizika vyplývajících z okolností vedoucích k mezinárodním sankcím. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby tato prohlášení zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Dohody a všech Dílčích smluv uzavřených na základě této Dohody. Dodavatel se zavazuje vyrozumět Objednatele zjistí-li, že pravdivost prohlášení je byť jen ohrožena.

Sankční ujednání – Požadavky z hlediska bezpečnosti

  - V případě porušení závazků Dodavatele dle odst. 11.13 tohoto článku Dohody je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000, - Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení prohlášení Dodavatele vztahujících se k předpisům o mezinárodních sankcích obsaženého v tomto článku Dohody je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

- Fyzická bezpečnost

  - Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel není, resp. nemusí být vlastníkem objektů, ve kterých má být požadovaný Předmět plnění dle Dohody realizován, Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost Dodavateli při zajištění vstupu do objektů místa plnění jedním z následujících způsobů:

    - Zajištěním vstupu pro osoby Dodavatele v doprovodu osoby Objednatele oprávněné ke vstupu. Seznam osob, pro které je Dodavatelem požadováno zajištění vstupu do objektu místa plnění je Dodavatel povinen zaslat prostřednictvím své kontaktní osoby ve věcech evidence osob oprávněných ke vstupu na kontaktní osobu Objednatele ve věcech evidence osob oprávněných ke vstupu do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Dohody. Kontaktní osoby ve věci evidence osob oprávněných ke vstupu jsou:

Za Objednatele: XXX

Za Dodavatele:    XXX

    - Zajištěním vstupu do příslušného objektu místa plnění v doprovodu osoby Objednatele, která disponuje příslušným oprávněním ke vstupu.

# Další práva a povinnosti Smluvních stran, prohlášení Dodavatele

  - Dodavatel se zavazuje:

    - spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele ve věci realizace této Dohody;

    - bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí optimálně řešit ve spolupráci s Objednatelem překážky v plnění této Dohody a Dílčích smluv. V případě, že činností, nečinností anebo opomenutím Dodavatele anebo jeho pracovníků vznikne Objednateli nemajetková újma, je Dodavatel povinen ji odčinit.

  - Po celou dobu plnění dle této Dohody a Dílčích smluv Dodavatel zodpovídá za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, u svých pracovníků. Stejně tak zodpovídá i za dodržování požární ochrany při plnění této Dohody. Dodavatel i jeho pracovníci musí respektovat kontrolní činnost Objednatele přijímáním účinných opatření bez prodlení.

  - Objednatel se zavazuje:

    - poskytnout přiměřenou součinnost, kterou lze po Objednateli spravedlivě požadovat k řádnému splnění této Dohody;

    - na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění s Dodavatelem přijatá řešení. Objednatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o případných změnách např. změna sídla, právní formy, změna bankovního spojení, zrušení registrace k DPH, a dalších významných skutečností rozhodných pro plnění z Dohody a Dílčích smluv.

  - Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že:

    - je oprávněn uzavřít Dohodu a plnit své povinnosti vyplývající z Dohody;

    - na straně Dodavatele není k uzavření Dohody ani ke splnění závazků Dodavatele z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, schválení, prohlášení ani povolení jakékoliv třetí osoby či orgánu, popřípadě byly získány;

    - uzavření Dohody Dodavatelem není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z platných právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž je Dodavatel vázán, a/nebo (ii) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv Dohody, jíž je Dodavatel stranou, a/nebo (iii) v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu nebo soudu nebo rozhodčím nálezem rozhodců, jímž je Dodavatel vázán;

    - splňuje veškeré požadavky na jeho způsobilost (kvalifikaci) stanovené v Zadávacím řízení, a po dobu trvání této Dohody a Dílčích smluv se zavazuje tuto způsobilost (kvalifikaci) dále udržovat;

    - Dodavatel není v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti Dodavateli nebyl podán (i) insolvenční návrh, nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a podle nejlepšího vědomí Dodavatele podání takového návrhu ani nehrozí;

    - nebyl předložen žádný návrh, ani učiněno žádné rozhodnutí příslušných orgánů Dodavatele ani žádného soudu o likvidaci Dodavatele nebo o jakékoliv jeho přeměně ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů;

    - neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Dodavatele ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Dodavatele splnit jeho závazky podle této Dohody;

    - Dodavatel udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro dodání / poskytování / poskytnutí Předmětu plnění dle Dohody a Dílčích smluv a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena, Předmět plnění, jeho výroba anebo prodej Objednateli nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či hospodářské soutěže;

    - není si s vynaložením odborné péče vědom žádné překážky, týkající se Předmětu plnění, nebo místa či prostředí Objednatele, která by znemožňovala nebo znesnadňovala poskytnout Předmět plnění způsobem sjednaným podle Dohody;

    - je v okamžiku předání hmotných složek Plnění Objednateli výlučným vlastníkem hmotných složek Plnění a není jakkoliv smluvně či zákonně omezen v dispozici s hmotnými složkami Plnění, jeho nabývací právní tituly k hmotných složkám Plnění jsou platné, účinné a vymahatelné, a že je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo k hmotným složkám Plnění na Objednatele, že neuzavřel ohledně hmotných složek Plnění žádnou smlouvu, kterou by převáděl na jinou osobu vlastnická nebo jiná práva k hmotným složkám Plnění, ani smlouvu o smlouvě budoucí obsahující závazek k budoucímu převodu hmotných složek Plnění;

    - Plnění není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, jinými věcnými právy ani jinými omezeními;

    - žádná třetí osoba nevznesla nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva Dodavatele dodat / poskytnout / poskytovat Plnění Objednateli;

    - je nositelem veškerých potřebných oprávnění a souhlasů pro nakládání s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky na ochranu osobních údajů k těm složkám Předmětu plnění, které obsahují osobní údaje;

    - Dohoda představuje platný a právně závazný závazek Dodavatele, který je vůči Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami Dohody;

    - Dodavateli není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla za následek nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost Dohody;

    - Dodavatel je oprávněn zajistit a udělit Objednateli veškerá práva uvedená v čl. 8 této Dohody.

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby tato prohlášení zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Dohody a všech Dílčích smluv uzavřených na základě této Dohody. Dodavatel se zavazuje vyrozumět Objednatele zjistí-li, že pravdivost prohlášení je ohrožena.

Sankční ujednání – Další práva a povinnosti Smluvních stran, prohlášení Dodavatele

  - V případě porušení prohlášení Dodavatele obsaženého v odst. 12.7 písm. a) – f), h), j) – l) tohoto článku Dohody je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

# Kontaktní osoby Smluvních stran

  - Nahlášení vad v rámci Software maintenance podle článku 6 Dohody bude probíhat mezi helpdesky Objednatele a Dodavatele. Hlásit vady / incidenty / poruchy mohou i kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických uvedené v tomto článku Dohody.

  - Help Desk 		XXX

- Za Dodavatele:	XXX

  - Kontaktními osobami Objednatele a Dodavatele ve věcech obchodních a smluvních dle této Dohody, nebude-li jednotlivou Dílčí smlouvou určeno jinak, jsou:

Za Objednatele: 	XXX

- Za Dodavatele: 	XXX

- Kontaktními osobami Objednatele a Dodavatele ve věcech technických dle této Dohody, nebude-li jednotlivou Dílčí smlouvou určeno jinak, jsou:

- Za Objednatele: 	XXX

- Za Dodavatele: 	XXX

- Kontaktními osobami Objednatele a Dodavatele ve věcech projektových dle této Dohody, nebude-li jednotlivou Dílčí smlouvou určeno jinak, jsou:

- Za Objednatele: 	XXX

- Za Dodavatele: 	XXX

  - Kontaktní osoby ve věcech obchodních a smluvních jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět zejména veškeré úkony v rámci realizace Dohody, zastupovat Smluvní strany při realizaci vyhrazených změn závazku, zejm. ve změnovém řízení a připravovat dodatky k Dohodě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. Tyto osoby jsou rovněž oprávněny schvalovat poddodavatele a změny v osobách realizujících veřejnou zakázku (v odborném týmu) tam, kde je to Dohodou vyžadováno. Veškeré změny či dodatky Dohody mohou být činěny pouze v mezích, které umožňuje tato Dohoda či ZZVZ.

  - Kontaktní osoby ve věcech technických jsou oprávněny jménem Smluvních stran zejména komunikovat ve věcech technických souvisejících s realizací Plnění dle Dohody a Dílčí smlouvy, vznášet požadavky a připomínky k jeho rozsahu, obsahu a způsobu poskytování, stvrzovat rozsah a obsah řádně dle Dohody dodávaného / poskytovaného Plnění. Oprávněné osoby ve věcech technických jsou zároveň oprávněny jménem Smluvních stran komunikovat a jednat ve věci akceptace Plnění, jakož i podepisovat příslušné protokoly (tzn. Předávací protokoly, Protokoly o zahoření, Akceptační protokoly).

  - Kontaktní osoby ve věcech projektových jsou oprávněny jménem Smluvních stran zejména komunikovat ve věcech projektového zajištění a časové koordinace činností souvisejících s Plněním dle Dohody, resp. Dílčích smluv, a zajišťování a vzájemné poskytování informací z hlediska souvisejících požadovaných součinností pro realizaci Dohody a Dílčích smluv.

  - Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností sjednávají, že kontaktní osoby uvedené v tomto článku Dohody nejsou oprávněny podepsat tuto Dohodu ani Dílčí smlouvy, ani případné dodatky k této Dohodě a Dílčím smlouvám.

  - Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že v jednotlivé Dílčí smlouvě mohou být uvedeny jiné kontaktní osoby než osoby uvedené v této Dohodě. V případě změny kontaktní osoby (dle Dohody/Dílčí smlouvy) je však Smluvní strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu a tato změna je účinná doručením druhé Smluvní straně. Písemně oznámená změna oprávněných osob není důvodem k uzavření dodatku k Dohodě ani Dílčí smlouvě.

# Další sankční ujednání a náhrada újmy

- Další sankční ujednání

  - V případě prodlení Smluvní strany s úhradou jejích peněžitých závazků je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

  - Vyúčtování smluvní pokuty / úroků z prodlení podle příslušných ustanovení této Dohody – penalizační faktura, musí být druhé Smluvní straně zasláno způsobem prokazujícím doručení, nejlépe datovou zprávou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Smluvní pokuta / úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury. Úhrada smluvní pokuty / úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany.

  - Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Dodavateli dle této Dohody v případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Dodavatele oprávněn využít institut započtení vzájemných pohledávek.

  - Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této Dohody není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy v celém rozsahu způsobené újmy, včetně ušlého zisku.

- Náhrada újmy

  - Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných právních předpisů a této Dohody. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí, které lze rozumně požadovat k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost dodat / poskytovat / poskytnout Plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

  - Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za újmu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé Smluvní strany nebo v důsledku překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Vyšší moc“). Pro uplatnění Vyšší moci se použijí následující pravidla:

    - Dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele písemně o takových překážkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících z této Dohody a Dílčí smlouvy v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci toho Plnění nebo té části Plnění, které brání Vyšší moc, přičemž však nebude ve vztahu k tomuto Plnění / této části Plnění v prodlení. Pokud by podmínky Vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) dní, je Objednatel oprávněn od Dohody a/nebo od příslušné Dílčí smlouvy odstoupit.

    - Pro účely této Smlouvy je Vyšší moc událost, která je mimo kontrolu Smluvní strany, nastalou po podpisu této Dohody/Dílčí smlouvy, kterou nebylo možno předvídat a ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí.

    - Událostmi způsobujícími Vyšší moc jsou zejména živelní pohromy, přírodní katastrofy, jakákoliv embarga, občanské války, revoluce, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie nebo karanténní omezení. Živelními pohromami jsou zejména požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení.

    - Události vylučující odpovědnost Dodavatele výslovně nejsou jakákoliv prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele, a to s výjimkou případů, kdy by se na smluvní partnery Dodavatele uplatnily některé z případů dle písm. c) tohoto odstavce Dohody. Událostí Vyšší moci však vždy je prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Objednatele, pokud mají za následek objektivní nemožnost Objednatele poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnosti či mu umožnit vstup na místo plnění této Dohody a Dílčí smlouvy.

    - Smluvní strany nejsou ve vztahu k tomu Plnění / té části Plnění, které brání Vyšší moc, v prodlení pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Smluvní strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.

    - Smluvní strany jsou povinny se neprodleně o všech těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a prokázat, že je překážka mimo kontrolu dotčené Smluvní strany, že ji nebylo možné v době uzavření Dohody / Dílčí smlouvy rozumně předvídat a že účinky překážky nemohly být rozumně odvráceny nebo překonány. Nedojde-li k oznámení neprodleně, nastávají účinky dle tohoto odstavce Dohody až doručením oznámení dle tohoto odstavce.

    - Smluvní strany jsou dále povinny vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani Dodavatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro Smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv Smluvní stranou, je tato Smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Dohody.

    - V případě, že nedojde k dohodě Smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle Dohody dotčené okolností vylučující odpovědnost či Vyšší mocí se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.

    - Odpovědnost nevylučuje událost, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě újmy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě újmy.

# Vyhrazená změna závazku a změnové řízení

  - Objednatel je oprávněn ve vztahu k Předmětu plnění dle této Dohody nebo Plnění dle Dílčí smlouvy uplatnit vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ spočívající v možnosti záměny jedné nebo více SW položek jednou jinou nebo více jinými položkami (dále jen „Náhradní plnění“), za předpokladu že:

    - nové položky SW představují srovnatelný druh software ve vztahu k nahrazovaným položkám dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 Dohody;

    - cena nových položek SW je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

    - nové položky SW jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám SW kvalitativně stejné nebo vyšší.

  - Dodavatel je oprávněn ve vztahu k Předmětu plnění podle Dohody / příslušnému Plnění podle Dílčí smlouvy uplatnit možnost záměny položky SW za jinou v důsledku nesplnění požadavků stanovených Přílohou č. 1 této Dohody, které jsou odůvodněny chybným, neúplným nebo nesprávným uvedením technických parametrů SW položky výrobcem (dále jen „Záměna SW“). Taková skutečnost musí být Dodavatelem Objednateli písemně doložena.

  - Záměna SW dle tohoto článku Dohody je možná za předpokladu, že:

    - nové položky SW představují srovnatelný druh ve vztahu k nahrazovaným položkám dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 Dohody;

    - cena nových položek SW je ve vztahu k nahrazovaným položkám maximálně stejná nebo nižší;

    - nové položky SW jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

  - K uplatnění a realizaci Náhradního plnění a Záměny SW dle tohoto článku Dohody dochází prostřednictvím změnového řízení na základě písemné výzvy Smluvní strany.

  - V rámci změnového řízení je Dodavatel povinen vypracovat přehled nových položek Náhradního plnění a/nebo položek Záměny SW s vymezením položek původních, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti položek a odůvodnění stejné nebo vyšší kvality a doložení chybného, nesprávného nebo neúplného popisu technických parametrů výrobcem dle tohoto článku Dohody. Aktualizovaný přehled nových položek bude přílohou dodatku k této Dohodě / příslušné Dílčí smlouvě, kterým dojde ke schválení takové záměny.

# Doba trvání Dohody

  - Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv, a uzavírá se na dobu určitou čtyřicet osm (48) měsíců.

  - Tato Dohoda může být před sjednanou dobou trvání ukončena:

    - dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky ukončení Dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takovéto dohody;

    - písemnou výpovědí Objednatele;

    - odstoupením jedné ze Smluvních stran z důvodů stanoveným zákonem, touto Dohodou nebo v případě podstatného porušení této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy druhou Smluvní stranou.

  - Za podstatné porušení této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy Dodavatelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od Dohody a/nebo Dílčí smlouvy, se považuje zejména:

    - prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv povinnosti plynoucí z této Dohody nebo Dílčí smlouvy delší než deset (10) kalendářních dnů;

    - opakované (tj. více než 3x) prodlení s odstraněním vad jednoho konkrétního Plnění (či jeho příslušné části podléhající samostatné akceptaci) vytknutých Objednatelem v rámci Akceptačního řízení;

    - jednání Dodavatele vůči Objednateli vykazující znaky nekalé soutěže;

    - Dodavatel poruší povinnosti či prohlášení týkající se práv duševního vlastnictví a podmínek užití dle článku 8 Dohody;

    - Dodavatel poruší povinnost mlčenlivosti uvedené v článku 10 této Dohody;

    - Dodavatel poruší povinnosti související se zpracováním osobních údajů podle článku 11 této Dohody;

    - Dodavatel poruší či neplní kterékoliv z ustanovení Dohody týkajících se prohlášení uvedených v čl. 11 odst. 11.15 nebo čl. 12 odst. 12.6 Dohody;

    - Dodavatel poruší povinnosti související s ustanovením v čl. 11 odst. 11.13 Dohody.

  - Objednatel je oprávněn od této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit rovněž v případě, že:

    - je Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

    - došlo k významné změně vlastnictví zásadních aktiv, změně kontroly nad Dodavatelem nebo změně oprávnění nakládat s aktivy využívanými Dodavatelem k plnění dle této Dohody;

    - byl Dodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin;

    - je tak stanoveno jinými ustanoveními Dohody.

  - Dodavatel je oprávněn odstoupit od Dohody a/nebo Dílčí smlouvy pouze v případě, že je Objednatel v prodlení se splněním své platební povinnosti vůči Dodavateli delším než třicet (30) kalendářních dnů a tuto povinnost nesplnil ani v dodatečné lhůtě stanovené Dodavatelem v písemném upozornění, ne kratší než dvacet (20) kalendářních dnů.

  - Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany o odstoupení od Dohody / Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně. Plnění, které si Smluvní strany řádně poskytly před odstoupením od Dílčí smlouvy, se nevrací, nesjednají-li si Smluvní strany jinak. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení odstoupení od Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně, nesjednají-li si Smluvní strany písemně lhůtu delší.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Smluvní strany jsou povinny vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení odstoupení od Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně (nesjednají-li si Smluvní strany písemně lhůtu delší) v případě, kdy z povahy Plnění (nebo jeho relevantní části) dle příslušné Dílčí smlouvy vyplývá, že od příslušné Dílčí smlouvy (resp. její relevantní části) lze v souladu s obecně závaznými právními předpisy odstoupit s účinky do budoucna.

  - Objednatel je oprávněn tuto Dohodu vypovědět z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodů s výpovědní dobou osm (8) kalendářních měsíců, jež začne plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Dodavateli.

  - Ukončením této Dohody / Dílčí smlouvy nejsou dotčena ustanovení Dohody / Dílčí smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu, záruky za jakost, nároků ze smluvních pokut ustanovení o důvěrnosti informací, ani další ustanovení a nároků, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Dohody / Dílčí smlouvy.

  - Koncem účinnosti Dohody končí možnost Smluvních stran uzavírat nové Dílčí smlouvy. Dílčí smlouvy uzavřené za účinnosti Dohody se řídí svými ustanoveními a ustanoveními Dohody po celou dobu platnosti Dílčích smluv, a to i po konci účinnosti Dohody. Ukončení Dohody nemá vliv na platnost a účinnost jednotlivých Dílčích smluv, které byly uzavřeny Smluvními stranami před datem ukončení této Dohody. V případě předčasného zániku účinnosti Dohody z jakéhokoliv důvodu není účinnost Dílčích smluv dotčena, ledaže by se důvod zániku účinnosti vztahoval i na tyto Dílčí smlouvy.

Sankční ustanovení – Doba trvání Dohody

  - V případě, že dojde k porušení povinnosti Dodavatele, která zakládá nárok Objednatele na odstoupení od Dohody a/nebo Dílčí smlouvy (s výjimkou povinností, na jejichž porušení se již vztahuje smluvní pokuta dle jiných ustanovení této Dohody), je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od Dohody a/nebo Dílčí dohody, oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

# Compliance

  - Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se zavazují, že:

    - neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

    - úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.

Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

  - Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

  - V případě, že je zahájeno trestní stíhání Dodavatele, zavazuje se Dodavatele o tomto bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat.

# Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany jsou povinny vykládat ustanovení této Dohody a jejích příloh, ve vzájemném souladu, a to tak, aby v co nejvyšší míře byl naplněn smysl a účel všech jednotlivých ustanovení v Dohodě i v jejích přílohách. V případě rozporu mezi obsahem této Dohody a jejími přílohami, který nelze odstranit výkladem dle předchozí věty, má přednost text této Dohody před příslušným ustanovením její přílohy, které je s ním v rozporu. V případě rozporu mezi Přílohou č. 4 této Dohody a jinými přílohami této Dohody má přednost Příloha č. 4 této Dohody.

  - Smluvní vztahy z této Dohody plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že se Dodavatel výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ustanovení § 1793 Občanského zákoníku a souhlasí s cenou tak, jak byla Smluvními stranami sjednána výše v této Dohodě.

  - Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu založeného touto Dohodou či Dílčí smlouvou mezi Objednatelem a Dodavatelem nebo vzniklé v souvislosti s ním, budou řešeny nejprve smírnou cestou. V případě, že se jakékoliv spory mezi Smluvními stranami nepodaří smírně urovnat, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

  - Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Dohody a Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s touto Dohodou a Dílčí smlouvou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení § 573 Občanského zákoníku se nepoužije.

  - Pokud jakákoliv ustanovení Dohody či a Dílčí smlouvy budou považována za neplatná nebo nevymahatelná, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Dohody či a Dílčí smlouvy, ale celá Dohoda či Dílčí smlouva se bude vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

  - Změny a doplňky této Dohody či Dílčí smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky k Dohodě či Dílčí smlouvě podepsanými všemi Smluvními stranami.

  - Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Dohody vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Dohodu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Dohodu uzavřít.

  - Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Dohody. Pro případ, že tato Dohoda není uzavírána za přítomnosti všech Smluvních stran, platí, že Dohoda nebude uzavřena, pokud ji Dodavatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže Objednatel takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Dodavatele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Dohody.

  - Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. V případě, že bude Dohoda podepsána elektronicky zaručeným podpisem, obdrží každá ze Smluvních stran elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou.

  - Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Ceník

Příloha č. 3 – Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 4 – Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky) a její přílohy – ISMS MVČR (politiky, šablony)

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

| V Praze dne: dle data el. podpisu | V Praze dne: dle data el. podpisu |
| --- | --- |

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| XXX | XXX |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | STORAGE ONE, a.s. |

Příloha č. 1 – Technická specifikace

XXX

Příloha č. 2 – Ceník

| Specifikace plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) a b) Dohody | Věcný obsah plnění (např. například licence a podpora nebo sada produktů ze kterých je daná Licence složena) | Časový obsah plnění (např. roční licence/perpetuální lic. apod. u podpory roční podpora (***)) | Cena v Kč/ks bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Zálohovací licence kapacitní 1TB | subscription licence Commvault Cloud Backup & Recovery Software, Per Front-End Terabyte na 5 let | subscription licence na 5 let | 25 400,00 Kč |

| Specifikace plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. c) Dohody | Cena v Kč/MD bez DPH |
| --- | --- |
| Cena MD Architekt | 15 000,00 Kč |
| Cena MD Projektový manažer | 13 500,00 Kč |
| Cena MD Technický specialista | 10 500,00 Kč |
| Cena MD Bezpečnostní architekt | 15 000,00 Kč |

Příloha č. 3 - Vzor Akceptačního protokolu

| Dodavatel | STORAGE ONE, a.s. |
| --- | --- |
| Objednatel | Národní agentura pro informační a komunikační technologie, s. p. |
| Dohoda | Číslo Dohody |
| Dílčí smlouva | Číslo Dílčí smlouvy |
| Název Projektu | xxx |
| Datum předání | Datum |

# Předmět akceptace

| Číslo | Popis | Akceptováno | Neakceptováno |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |

# Výhrady

| Číslo | Popis výhrady | Termín pro vypořádání vady |
| --- | --- | --- |
| 01 |  |  |

# Seznam příloh

# Závěrečná ustanovení

Dodavatel a Objednatel svým podpisem stvrzují akceptaci dle výše specifikované Dílčí smlouvy.

|  | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Za Dodavatele |  |  |  |
| Akceptoval za Objednatele |  |  |  |

Příloha č. 4 – Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky) a její přílohy – ISMS MVČR (politiky, šablony) – samostatný soubor pod NDA

Seznam politik a šablon ISMS MVČR (Správce) k užití:

Název dokumentu

II – Organizace ISMS

ISMS 02.03 Řízená dokumentace

ISMS 02.03.01 Řízení dokumentů a záznamů

ISMS 02.03.01.P01 Šablona řízeného dokumentu Word

ISMS 02.03.01.P04 Šablona řízeného dokumentu Excel

ISMS 02.03.01.P05 Šablona řízeného dokumentu Word na šířku

ISMS 02.03.02 Zkratky a pojmy ISMS MV

ISMS 02.10 Quick Guide ISMS

ISMS 02.10.03.P02 Šablona bezpečnostní politiky

ISMS 02.10.03.P02.P01 Šablona matice související dokumentace

ISMS 02.10.03.P08 Šablona plánu zvládání rizik

ISMS 02.10.03.P07 Šablona zprávy o hodnocení aktiv a rizik

ISMS 02.10.03.P20 Šablona plánu řízení KBI

ISMS 02.10.03.P21 Šablona plánu kontinuity činností a obnovy

ISMS 02.10.04 Bezpečnostní doporučení pro administrátory ICT resortu MV

III – Bezpečnostní politiky

ISMS 03.01 Bezpečnostní politiky

ISMS 03.01.01 Politika řízení dodavatelů

ISMS 03.01.02 Politika řízení aktiv a rizik

ISMS 03.01.02.P01 Metodika identifikace a hodnocení aktiv a rizik

ISMS 03.01.02.P01.P01 Vodítka pro hodnocení dopadů

ISMS 03.01.04 Politika řízení provozu a komunikací

ISMS 03.01.05 Politika řízení přístupu

ISMS 03.01.05.P01 Pravidla vzdáleného přístupu

ISMS 03.01.06 Politika bezpečného chování uživatelů

ISMS 03.01.07 Politika zálohování a obnovy a dlouhodobého ukládání

ISMS 03.01.08 Politika bezpečného předávání a výměny informací

ISMS 03.01.09 Politika řízení technických zranitelností

ISMS 03.01.10 Politika bezpečného používání mobilních zařízení a médií

ISMS 03.01.11 Politika akvizice, vývoje a údržby

ISMS 03.01.11.P01 Postup připojení IS do DCeGOV

ISMS 03.01.11.P01.P03 Evidence poskytování událostí – šablona

ISMS 03.01.12 Politika ochrany osobních údajů

ISMS 03.01.13 Politika fyzické bezpečnosti

ISMS 03.01.13.P01 Bezpečnost datových center

ISMS 03.01.14 Politika bezpečnosti komunikační sítě

ISMS 03.01.15 Politika ochrany před škodlivým kódem

ISMS 03.01.16 Politika nasazení a používání nástroje pro detekci KBU

ISMS 03.01.17 Politika využití a údržby nástroje pro sběr a vyhodnocení KBU

ISMS 03.01.18 Politika bezpečného používání kryptografické ochrany

ISMS 03.01.18.P01 Minimální požadavky na kryptografické algoritmy

ISMS 03.01.19 Politika řízení změn

ISMS 03.01.20 Politika zvládání KBU a KBI

ISMS 03.01.20.P01 Kategorizace incidentů

ISMS 03.01.21 Politika řízení kontinuity činností

ISMS 03.01.21.P01 Metodika stanovení vstupních ukazatelů kontinuity činností

ISMS 03.01.21.P02 Plán řízení KBI – vzor

ISMS 03.01.21.P03 Plán kontinuity činností a obnovy – vzor

ISMS 03.01.24 Politika správy životního cyklu domén a doménových certifikátů

Zbylou část této Přílohy č. 4 tvoří samostatný soubor s názvem „Příloha ISMS MVČR (politiky, šablony)“ a samostatný soubor „Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti“, a budou poskytnuty potenciálním dodavatelům (účastníkům veřejné zakázky) proti uzavřené smlouvě o ochraně důvěrných informací (NDA).

V případě, že je Software maintenance dodávána jako součást SW použije se pro výpočet Ceny za Plnění dle Dílčí smlouvy cena za jednu jednotku SW uvedená v Příloze č. 2 Dohody.

Tím není dotčena možnost zkrácení realizačních lhůt konkrétního plnění, resp. možnost Dodavatele dodat Objednateli SW dříve, než bude stanoveno příslušnou Dílčí smlouvou.

Tj. v případě SW zejména nové verze software.