MSB č.s. E21/2016

- DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem:	U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající:	Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 		00079481

DIČ: 		CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	930451/0100

Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan  Pleštil, vedoucí technického oddělení

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EMH stavební CZ s.r.o.

se sídlem: 	Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

jednající:	Martin Hajzler, jednatel

IČ: 		01972197

DIČ: 		CZ01972197

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:	107-5384720287/0100

společnost  zapsána v obch. rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

Název stavby: 	"MSB – adaptace skladu CO na depozitář"

Místo stavby:	p.p.č. 2291/2 k.ú. Jablonec n.N, Liberecký kraj, Česká republika.

Článek 1

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č. 1 SoD je posun termínu dokončení výše uvedené akce.

- Článek 4

- Místo a termín provádění díla

  - Termín plnění:

b  Termín dokončení prací (předání a převzetí díla)	14. 10. 2016

tedy všech částí:

- SO 01 Depozitář

- PO 01 Repase stávajícího výtahu

Harmonogram prací (aktualizovaný) jako příloha č. 3 tvoří součást tohoto dodatku smlouvy.

Změna termínu dokončení uzlových bodů i dokončení prací je možná pouze v případě potřeb a požadavku objednatele nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí.

Podrobný postup bude průběžně konzultován v rámci kontrolních dní a bude podléhat odsouhlasení Objednatele nebo jeho zástupce (TDI).

- Článek 15

- Závěrečná ustanovení

15.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.2. Ostatní ujednání v základní smlouvě zůstávají beze změny.

15.3. Přílohy:

Příloha č. 3 – Harmonogram prací (aktualizovaný)

- V Jablonci nad Nisou dne 9. 9. 2016				                V Praze dne 9. 9. 2016

……………………………                                                            		     ……………..…………….

za Objednatele	      						            za Zhotovitele

Ing. Milada Valečková                                                                                        Martin Hajzler