NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI

(„Nabídka“)

Věc: Nabídka 51/2025 na základě Servisní smlouvy na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV

OBJEDNATEL:

| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | Ing. Karlem Trpkošem, Vrchním ředitelem sekce informačních technologií |

POSKYTOVATEL:

| Asseco Central Europe, a.s. |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 |
| IČO: | 27074358 |
| zastoupená: | Mgr. Jiřím Winklerem, prokuristou |

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

Vážení,

Strany uzavřely dne 7. 11. 2024 „Servisní smlouvu na poskytování služeb provozní podpory a dalšího

rozvoje JPŘ PSV“ („Servisní smlouva“).

- Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:

Cílem je rozvoj funkčnosti aplikace Dětské skupiny na základě procesu novelizace zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen “zákon o dětské skupině“).

Předmětem této Žádosti ve smyslu čl. 8.7 písm. a) Servisní smlouvy je objednávka následujících Služeb na objednávku dle specifikace a rozsahu uvedeného v příloze č.1.

- Termín plnění (harmonogram):

- Nasazení specifikovaného rozsahu do testovacího prostředí do 30.6.2026.

- Nasazení specifikovaného rozsahu do produkčního prostředí do 31.7.2026.

- Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:

| Člen týmu | Role |
| --- | --- |
| X | Projektový manažer |
| X | Projektový manažer |
| X | Business analytik |
| X | Business analytik |
| X | Business analytik |
| X | UX/UI designer |
| X | IT analytik |
| X | Solution architekt |
| X | FE a BE vývojář |
| X | FE a BE vývojář |
| X | FE a BE vývojář |
| X | FE vývojář |
| X | FE vývojář |
| X | FE vývojář |
| X | Java architekt |
| X | Specialista BPN Camunda |
| X | Specialista BPN Camunda |
| X | Koordinátor vývoje |
| X | Tester |
| X | Tester |
| X | Tester |
| X | DevOps |
| X | DevOps |

- Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:

Poskytované služby v rozsahu uvedeném v čl. 4.2.4 a součinností na základě požadavků třetích stran.

- Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:

Technické řešení v souladu s požadavky Objednatele, bez licenčního zajištění.

- Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:

- S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti neočekáváme další nároky na Objednatele ani třetí osoby nad rámec běžné komunikace na úrovni pracovních týmů Poskytovatele a Objednatele.

- Cenová nabídka:

Celková maximální cena služby je 2 659 300,- Kč bez DPH, tj. 3 217 753,- včetně DPH.

Jednotková cena za člověkoden (MD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena.

Součástí ceny je online školení pro úředníky.

Fakturaci proběhne po dodání plnění v souladu s harmonogramem, na základě schváleného akceptačního protokolu Objednatelem.

- Akceptační kritéria:

Akceptace plnění proběhne při předání díla formou nasazení na produkční prostředí a akceptace schválené dokumentace.

Poskytovatel je povinen předat následující dokumentaci, která bude nedílnou součástí plnění:

- Funkční specifikace, jež detailně popisuje rozšířené a upravené funkcionality aplikace Dětské skupiny v návaznosti na změny zákona o dětské skupině.

- Uživatelská příručka určená pro úředníky, která srozumitelně vysvětluje postupy práce s novými funkcemi aplikace a podporuje efektivní využívání systému.

- Technická a provozní dokumentace, obsahující popis nasazených funkcí, jejich architektury, datových modelů, integračních bodů a bezpečnostních opatření.

- Provozní dokumentace zahrnující postupy pro správu, údržbu, monitoring, zálohování a obnovu systému, včetně doporučení pro zajištění kontinuálního provozu.

- Popis integrace na externí systémy, zejména napojení na Active Directory MPSV, s důrazem na technické a bezpečnostní aspekty.

Věcná a kvalitativní akceptace

Poskytovatel dodá k funkčním testům kompletní řešení dle dohodnutého zadání. Řešení bude funkční a nebude obsahovat kritické závady v produkčním prostředí.

Výstupy projektu včetně zdrojových kódů a repozitářů uložených v Git MPSV, které budou dostupné pro další rozvoj a správu aplikace.

Kritická závada je taková vada systému, která znemožňuje základní funkčnost aplikace definované ve schválené funkční specifikaci.

- Další podmínky:

Pojmy s velkými písmeny v této Žádosti nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.

Pro vyloučení pochybností, Služby na objednávku dle této Žádosti se plně řídí Servisní smlouvou.

Poskytnutím Služeb na objednávku dle této Žádosti nedojde k překročení limitů stanovených v čl. 9.3 Servisní smlouvy.

Lhůta k potvrzení Nabídky:

Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy devadesát (90) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

S pozdravem

Za Poskytovatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

_________________________________

Mgr. Jiří Winkler

Příloha č. 1

Popis zadání

Na základě procesu novelizace zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen “zákon o dětské skupině“) předpokládáme rámci níže uvedených požadavků realizaci následující činností:

- analytické práce,

- vývoj, implementace a integrace řešení,

- testování včetně podpory testování na straně Objednatele,

- nasazování jednotlivých verzí aplikace na příslušná prostředí Objednatele,

- tvorba a aktualizace dokumentace.

Přehled požadavků na rozvoj portálu pro Evidenci Dětských skupin (DS) a Sousedských dětských skupin (SDS) obsahující klientskou část, a to jak pro nepřihlášené uživatele, tak i pro autentizované uživatele (dále uvedeno jako Evidence poskytovatel) a rovněž i část sloužící pro pracovníky Úřadů práce a pracovníky MPSV zpracovávající agendu dětských skupin (dále uvedeno jako Evidence Úředník):

| Název požadavku | MPSV JIRA ID |
| --- | --- |
| Evidence poskytovatel |  |
| Tlačítko pro zahájení Zpětvzetí žádosti | DS-3058 |
| Úprava Oznámení - termín ukončení poslední den poskytování | DS-2905 |
| Dodatečné přijetí Pověření k SOHZ | DS-1711 |
| Detail oprávnění_zobrazení všech dat pro typ poskytovatele Územně samosprávní celek | DS-2354 |
| Úprava postupu při zadání volné adresy | DS-2937 |
| Evidence úředník |  |
| Vyhodnocení žádosti o oprávnění _Vady identifikovány (Zaslání výzvy k odstranění vad v žádosti) - nastavit obdobně jako upravený proces u vyřízení žádosti o DS/SDS | DS-2050 |
| Vyhodnocení opravené žádosti od poskytovatele (z odstranit vady) - nastavit obdobně jako upravený proces u vyřízení žádosti o DS/SDS | DS-2051 |
| Zpětvzetí žádosti – zastavení řízení | DS-2052 |
| Úprava procesu vyhodnocení žádosti - identifikovány vady | DS-2902 |
| Rozšíření variant vyřízení úkolu posouzení blacklistu a jeho přejmenování | DS-2540 |
| Úprava procesu vyhodnocení žádosti- identifikovány vady | DS-3065 |
| Úkol vyhodnocení prostor - identifikovány vady _sledování lhůty pro odstranění vad | DS-2822 |
| Dopracování notifikací a úkolů v procesu SOHZ | DS-3070 |
| Úkoly v JeF - blížící se expirace dokumentu, dokument expiroval | DS-2131 |
| Obecný spis pro část evidence | DS-2319 |
| Detail oprávnění_zobrazení všech dat pro typ poskytovatele Územně samosprávní celek | DS-3071 |
| Zánik oprávnění z důvodu neodstranění závadného stavu | DS-3074 |
| V případě žádosti o změnu oprávnění k poskytování služby péče o dítě v SDS, jejímž předmětem je snížení kapacity, nevytvářet úkol na terénní pracovníky "Posouzení prostor k poskytování služby v SDS" | DS-3042 |
| Přesměrování doplnění žádosti v úřednické části na Jiné podání - Varianta II | DS-2903 |

Pro výše uvedené funkčnosti bude zpracována funkční a technická dokumentace podléhající schválení ze strany Objednatele. Dokument bude obsahovat návrh technického řešení dané funkcionality.

Funkčnost bude vyvinuta na prostředí Poskytovatele a podle schváleného harmonogramu nasazena do testovacího prostředí. Kompletní řešení obsahující výše uvedenou funkcionalitu bude k dispozici na testovacím prostředí Objednatele.