Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 1037/2015

uzavřený uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Bc. Martin Klhůfek

Zhotovitel:		JPS J. Hradec s.r.o.

zastoupen:		Ing. Milanem Špulákem, jednatelem společnosti

sídlo:		Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec 37701

IČ:			26035138

DIČ: 		CZ26035138

bankovní spojení:	xxxxx

e-mail:		xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10525

osoby oprávněné k jednání:		Ing. Milan Špulák

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. Cena díla odst. 1 a čl. IV. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo č. 1037/2015 v platném znění /dále jen Smlouva/ z důvodu zvýšení rozsahu díla.

Článek II. Cena díla, odst. 1 bude znít:

Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 2 této smlouvy činí celkem:

Měřické a průzkumné práce				10 000 Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení		75 000 Kč

Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby	95 000 Kč

Inženýrská činnost					13 500 Kč

Vícepráce – zvýšení rozsahu díla			59 500 Kč

------------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet						253 000 Kč

DPH 21%						  53 130 Kč

Celková cena						306 130 Kč

Článek IV. Doba plnění, odst. 1 bude znít:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle čl. I. této smlouvy v následujících termínech:

- projektová dokumentace pro stavební povolení do: 15. 7. 2016

- projektová dokumentace pro zadání a pro provedení stavby, vč. výkazu výměr do: do 4 týdnů od vydání SP.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v „Registru smluv“ na Portále veřejné správy (http://portal.gov.cz/). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je objednateli poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 623/20R/2016 ze dne 15. 6. 2016.

V Jindřichově Hradci dne 22. 7. 2016  		V Jindřichově Hradci dne  14. 7. 2016

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Ing. Milan Špulák, jednatel				Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek