Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo na provedení stavby „Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-4,459, ochrana obce proti velkým vodám, stavba č. 5725“ uzavřené dne 2.7.2025 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.

Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO / DIČ:	25606468 / CZ25606468

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

V souladu s ustanovením čl. 21. bod 21.4. a čl. 8. bod 8.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0004/25 takto:

1) Změna čl. 1.  Smluvní strany

V bodě 1.1. se na straně objednatele mění zastupující osoby:

Statutární zástupce:	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., generální ředitel

Zástupce pro věci technické:	xxx

xxx

xxx

xxx

2) Změna čl. 5.  Doba plnění

V bodě 5.2. se termín předání dokončeného díla včetně dokladové části mění na 30.11.2026.

3) Změna čl. 7.  Cena díla a platební podmínky

V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	13 851 652,51 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 1	 3 903 355,73 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	17 755 008,24 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna ceny díla je stanovena na základě Změnového listu č. 1 ze dne 13.5.2026, jehož součástí je položkový rozpočet dodatečných prací ze dne 13.5.2026.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Ostravě dne:	27.5.2026					V Opavě dne    26.5.2026

xxx	xxx

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.	xxx

generální ředitel