DODATEK č. 5

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ DARKOVIČKY       
č.: 1260-2021-571101 ze dne 16. 9. 2021

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, na adrese Libušina 502/5, 
702 00 Ostrava-Přívoz

Pobočka: Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Kateřinou Neumanovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro MSK

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava, Mgr. Kateřinou Zdražilovou, radou Pobočky Opava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	xxx

E-mail: 	opava.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGERIS s.r.o.

se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ2576992

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně termínů předání dílčích částí.

Jedná se o změnu termínu předání níže uvedené etapy k akceptačnímu řízení:

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, změna termínu z 31.5.2026 na 31.10.2026.

Odůvodnění:

V rámci jednání s klíčovými vlastníky a uživateli významné výměry pozemků vznikla potřeba zapracovat zásadní změny do návrhu nového uspořádání s cílem získat jejich souhlasné vyjádření. Na základě těchto změn došlo k podstatným úpravám Plánu společných zařízení, které zahrnují zejména změny plošných protierozních opatření, úpravu interakčních prvků a doplnění sítě polních cest. Z průběhu projednávání dále vyplynula nutnost opakovaného projednání těchto změn s dotčenými vlastníky, kteří k nim uplatnili výhrady, a to zejména v souvislosti s posuny pozemků a prvků Plánu společných zařízení.

Město Hlučín pro vydání souhlasného stanoviska k návrhu nového uspořádání pozemků a aktualizaci PSZ požaduje projednání a vyjádření Zastupitelstva města Hlučína. Nejbližší zasedání zastupitelstva je plánováno na 11.6.2026, což znemožňuje dodržení původně stanoveného termínu.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.2. je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AGERIS s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro MSK

Místo: Ostrava		Místo: Brno

Datum: 26. 05. 2026	Datum: 20. 05. 2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: RNDr. Josef Glos

ředitelka KPÚ pro MSK	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Jiří Kašný