Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 25-0096/4 ze dne 05. 02. 2025 s názvem

„ÚS Karlov – Konzultační činnost“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. arch. Kristýnou Lhotskou, ředitelkou Sekce detailu města

sídlo: Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

DOMY spol. s r.o.

zastoupený: Ing. arch. Michalem Juhou, jednatelem a Ing. arch. Janem Topinkou, jednatelem

sídlo: Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3967

IČO: 41692870

DIČ: CZ41692870

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 25-0096/4 ze dne 05. 02. 2025 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05. 02. 2025 smlouvu o dílo ZAK 25-0096/4 „ÚS Karlov – Konzultační činnost“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 a) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje etapu 1 předat objednateli nejpozději do 31.08.2026.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv.

- Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze								V Praze

za objednatele: 							za zhotovitele:

.......................................................				.......................................................

Ing. arch. Kristýna Lhotská					Ing. arch. Michal Juha

ředitelka Sekce detailu města					Ing. arch. Jan Topinka									jednatelé

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		DOMY, spol. s r.o.

příspěvková organizace