DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Václavy
č.: 17/2025-537100 ze dne 22.7.2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám.

Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

a hl. město Praha

Kontaktní údaje:

Tel.:

E-mail:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

(dále jen „Objednatel“)

technických záležitostech zastoupený: Ing. Silvie Rómerová, Pobočka Rakovník

+420 601 571 824

silvie.romerova2@spu.gov.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

CZ01312774 (není plátce DPH)

a

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. se sídlem plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 26695103.

Zastoupená:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

- technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.:	XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX

E-mail:

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

XXXXXXXXXX

74f75k9

KB, a.s., Praha 10

51-3715620207/0100

CZ26695103

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJvKč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 7 | 5 | 2 800,00 | 14 000,00 |
|  | Součet snížení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 14 000,00 |

Hodnota změn činí 14 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,80 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 14 000,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je změna Ceny Díla na základě skutečného rozsahu prováděných prací. Tímto dodatkem se v souladu s článkem 3 odst. 3.2 a 3.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Václavy, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 6. 5. 2026, zaevidované pod č.j. SPU 179312/2026 z důvodu rozsahu prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

ČI. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 021 850,00 Kč | 1 236 438,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 614 290,00 Kč | 743 290,90 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 102 400,00 Kč | 123 904,00 Kč |
| Celková cena | 1 738 540,00 Kč | 2 103 633,40 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Místo: Praha Datum: dle elektronického podpisu 27.05.2026 | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. Místo: Praha Datum: dle elektronického podpisu 26.05.2026 |
| --- | --- |

„elektronicky podepsáno“

Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ

„elektronicky podepsáno“

Ing. Zbyněk Řezník jednatel společnosti

Za správnost: Joglová Jindra

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Václavy

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předáni k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | 30.1.2026 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 182 | 950,00 | 172 900,00 | 30.3.2026 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 74 | 1 250,00 | 92 500.00 |  |
| 6.2 4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 55 | 2 900,00 | 159 500,00 | 30.8.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 2 | 2 800,00 | 5 600,00 | 30.5.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 217 | 1 600,00 | 347 200,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 256 | 400,00 | 102 400,00 | 30.6.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 256 | 500,00 | 128 000,00 | 30.9.2026 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 1 021 850,00 31.10.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracováni plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 256 | 950,00 | 243 200,00 | 30.10 2027 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 2 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6 3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 555,00 | 6 555,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 705,00 | 3 705,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 330,00 | 1 330,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 256 | 750,00 | 192 000,00 | 31.10.2028 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 000,00 | 24 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotoveni podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 4 350,00 | 4 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízeni 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 175,00 | 5 175,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončeni odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 925,00 | 2 925,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 614 290,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavni celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 256 | 400,00 | 102 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 400,00 | XXXXX |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 021 850,00 |  |
| 2. Hlavni celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 614 290,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 102 400,00 |  |

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Místo: Praha

Datum: 27.05.2026

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum:26.05.2026

| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 738 540,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 365 093,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2103 633,40 |  |

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: Jednatel

"elektronicky pode psáno"

Jméno: Ing. Jiří Veselý

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

- Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

- V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

- Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslováni jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

- Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

- Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončeni odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schváleni návrhu.