DODATEK Č. 1

kE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Ústav pro péči o matku a dítě

se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4

IČO: 00023698, DIČ: CZ00023698

kontaktní e-mail: dusan.chvojka@upmd.eu

identifikátor datové schránky: u5yqf8d

(dále jen „Objednatel“)

a

Next Generation Security Solutions s.r.o.

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 06291031, DIČ: CZ06291031

Číslo účtu: 301 607 295/0300

kontaktní e-mail: sales@ngss.cz

identifikátor datové schránky: se7ns8g

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 279627

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2026 Smlouvu o dílo č. 11/2026, jejímž předmětem bylo zavedení řízení informační bezpečnosti, resp. provedení činností uvedených v její příloze (dále jen „Smlouva“);

  - Smluvní strany uzavírají tento Dodatek z důvodu prodloužení vzájemné spolupráce založené Smlouvou.;

  - Vzájemná spolupráce, a tedy i trvání Smlouvy, má být prodloužena o jeden kalendářní měsíc, a to z důvodu nedostatku personální kapacity Objednatele po dobu trvání Smlouvy, v důsledku které nebyl Objednatel schopen poskytovat dostatečnou součinnost.

  - Objednatel současně potvrdil, že došlo k aktualizaci podmínek dotačního projektu z MVČR, s tím, že projekt, v rámci kterého je plněna Smlouva, je možné prodloužit až do 31.8.2026.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3.2 Smlouvy se mění a nahrazuje se novým zněním:

„3.2. Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do 30.6.2026.“

  - V souvislosti se změnou dle odst. 2.2 se Smluvní strany také dohodly na změně termínů uvedených v příloze čl. 1 Smlouvy, a to tak, že všechny termíny tam uvedené se prodlužují o 20 dní oproti původním termínům.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

  - Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 5 dnů od podpisu tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy.

Dne dle data elektronického podpisu 		Dne dle data elektronického podpisu

Za Ústav pro péči o matku a dítě: 	Za Next Generation Security Solutions s.r.o.:

Jméno: prof. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA 	Jméno: Mgr. Ondřej Dedek

Funkce/pracovní zařazení: ředitel 			Funkce/pracovní zařazení: jednatel

Podpis: ____________________________ 	Podpis: ________________________