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Smlouva č. D17/2026  


		


 

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci:

Revitalizace průmyslového areálu v k.ú. Neubuz pro potřeby SÚS ZL a KÚZK
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:		269 13 453
DIČ:		                         CZ26913453
Registrace:              	             zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu       			         		v Brně, oddíl  C, vložka  44640
Bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx
Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:	XXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXX 
v ekonomických záležitostech    XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			G G ARCHICO a.s.
Adresa: 			Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:		469 94 432
Bankovní spojení: 		ČSOB, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Jednající:			Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
Kontakt:                                              Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání povolení stavby v členění a rozsahu dle vyhlášky 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších (dále jen „dílo“, „PD“, „DSP“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: „Revitalizace průmyslového areálu v k.ú. Neubuz pro potřeby SÚS ZL a KÚZK“.
2.2. Předmětem PD je využití stávajícího průmyslového areálu (k.ú. Neubuz LV č. 436 - původně pro výrobu umělých hnojiv) k provozu nového střediska Správy a údržby silnic Zlínska, k umístění skladových prostor pro krizové řízení území ZK. Nové provozní středisko SÚS bude zřízeno náhradou za výhledové zrušení střediska SÚS v Zádveřicích v důsledku výstavby komunikace R 49.
2.3. Podkladem pro zpracování DSP je Prověřovací a objemová studie (GG ARCHICO a.s. Zelené nám. 1291, 686 01 Uh. Hradiště, zak.č. 25-4050(1), leden 2026). 
Po dokončení zpracování Studie, která zahrnuje i depozitář Muzea jihovýchodní Moravy, bylo rozhodnuto, že v rámci řešeného projektu nebude realizována výstavba objektu depozitáře Muzea JVM – SO 06. Plocha, která byla ve studii pro depozitář vymezená, bude ponechána jako územní rezerva s travnatým povrchem. Z toho plynou následující dopady do specifikace stavebních objektů v dalších stupních PD: 
SO 01 Příprava území
Plocha určená pro depozitář bude vyklizená a původní konstrukce odstraněny. Vzniklá plocha bude pouze zatravněná.
SO 02 Hlavní hala 
            SO 02.1 Zázemí SÚS ZL
            SO. 02.2 Garáže, dílny, sklady SÚS ZL
             SO 02.3 Sklad a zázemí KŘ KÚZK
Změna nemá dopad na stavební objekt.
SO 03 Sklad Soli
Změna nemá dopad na stavební objekt.
SO 04 Sklad sypkých materiálů
Změna nemá dopad na stavební objekt.
SO 05 Sklad PHM
Změna nemá dopad na stavební objekt.
SO 06 Depozitář MJVM
Tento objekt bude zcela vypuštěn.
SO 07 Vnitroareálové zpevněné plochy
Rozsah a návrh ploch zůstane beze změn.
SO 08 Příjezdová komunikace a parkování
Parkoviště nebude obsahovat sjezd pro depozitář, ten bude nahrazen dalšími parkovacími místy.
SO 09 Přípojka vodovodu 
Změna nemá dopad na stavební objekt.
SO 10 Vnitroareálový vodovod
Z objektu bude vypuštěno připojení pro objekt depozitáře. Jinak beze změn. 
SO 11 Areálová kanalizace
Z objektu bude vypuštěno připojení pro objekt depozitáře. Jinak beze změn. 
SO 12 Retenční objekt
Z objektu bude vypuštěno připojení pro objekt depozitáře. Jinak beze změn. 
SO 13 Areálový rozvod NN
Z objektu bude vypuštěno připojení pro objekt depozitáře. Jinak beze změn. 
SO 14 Přípojka slaboproud
Z objektu bude vypuštěno připojení pro objekt depozitáře. Jinak beze změn. 
SO 15 Areálový slaboproudý rozvod, kamerový systém
Z objektu bude vypuštěno připojení pro objekt depozitáře. Jinak beze změn. 
SO 16 Areálový rozvod VO
Změna nemá dopad na stavební objekt.
SO 17 Oplocení
Z objektu bude vypuštěno dělení mezi depozitářem a ostatními plochami areálu. Jinak beze změn.
SO 18 Sadové úpravy
Tento stavební objekt bude obsahovat nově i zatravnění plochy, kde měl stát depozitář.	
SO 19 Požární nádrž
Změna nemá dopad na stavební objekt.

2.4. Dílem se rozumí:
2.4.1. Zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek, doměření a měření, potřebných pro řádné zpracování PD. Průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu, odpovídajícímu stupni PD. Průzkumy, potřebné ke zpracování následujících stupňů PD budou uvedeny v Souhrnné technické zprávě PD.
2.4.2. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v přiměřeném rozsahu dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb a v členění:   
A – Průvodní list
B – Souhrnná technická zpráva
C – Situační výkresy
D – Dokumentace stavebních a inženýrských objektů (SO) a technologických celků (PS) a PBŘ
E – Propočet nákladů orientační v členění dle odst. 2.3.
F - Dokladová část
2.4.2.1. Objekt SO 02.3 Sklad a zázemí KŘ KÚZK bude nedílnou součástí PD, avšak bude uvedený samostatně, včetně propočtu nákladů.
2.4.3. Inženýrská činnost (IČ)
2.4.3.1. Zajištění veškerých dokladů, nutných pro povolení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, od dotčených subjektů (Správci inž. Sítí SIS, orgány státní správy DOSS, další subjekty, dotčené správním řízením).  
2.4.3.2. Zpracování a podání Žádostí o Povolení stavby na příslušné správní orgány (na základě plné moci - příloha této smlouvy).
2.4.3.3. Zapracování požadavků a podmínek stavebního úřadu, správním řízením dotčených subjektů a závěrů výrobních výborů, v průběhu zpracování PD a správního řízení.
2.5.  Součástí díla je rovněž
2.5.1. Návrh případné etapizace a Harmonogram postupu výstavby dle jednotlivých etap s ohledem na jejich nejvhodnější technické a provozní návaznosti.
2.5.2. Propočet celkových nákladů (část E) akce v členění dle případné etapizace výstavby a dle jednotlivých stavebních objektů a technologických celků.
2.5.3. Úprava trasy nového oplocení a hranic areálu dle aktuální mapy KN a geodetických podkladů (GEA Uh. Brod Ing. Janíková mob. 731 507 090).   
2.5.4. Organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů. Výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí díla a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich plnění.
2.5.5. Prezentace projektové dokumentace před jejím dokončením v sídle objednatele.
2.5.6. Písemné odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem a budoucím uživatelem díla (bude doloženo v části F).

3. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
· Zaměření areálu výškopis, polohopis, inž sítě - na vyžádání u zpracovatele v digi formátu – (GEA Uh. Brod,  XXXXXXXX mob +420 XXXXXXXXXX mail XXXXXXXXX.)
· Pasporty budov areálu – zaměření využitím technologie laserového skenování, výstup laserového skenování (mračno bodů) lze na vyžádání dodat od zpracovatele zaměření – fa ROAD-TRAFFIC s.r.o. Klimkovice, XXXXXXXXX mob +420 XXXXXXX, mail XXXXXXX).
· Prověřovací a objemová studie (GG ARCHICO a.s. Zelené nám. 1291, 686 01 Uh. Hradiště, zak.č. 25-4050(1), leden 2026).
· Ekologický audit – geologická a hydrogeologická mapa (GEOTEST a.s. Brno, 09.2024).
· Konzultace a informace o stávajícím provozu areálu a silniční techniky, potřebné ke zpracování díla, poskytne zhotoviteli p. XXXXXXXX (provozní mistr stř. 60 SÚS Zlín mob: XXXXXXXX mail: XXXXXX.)

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Průzkumné práce budou probíhat průběžně s realizací projektové dokumentace pro povolení stavby.
4.2. Dokumentace pro povolení stavby včetně propočtu nákladů v rozsahu dle odst. 2.4. bude předána objednateli do 240 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy v případě, že nebude požadováno zpracování hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (rozšíření SOD formou dodatku).
4.3. Termín dle odst. 4.2. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze po souhlasu objednatele prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky dotčených orgánů, požadavek objednatele na úpravu předmětu plnění, prodlení součinnosti objednatele vymezené touto smlouvou, apd).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží zhotovitel objednateli formou písemné žádosti.
4.4. Inženýrská činnost pro povolení stavby bude probíhat v průběhu zhotovení dokumentace pro povolení stavby a bude ukončena ve lhůtě jako DSP dokladovou částí a podáním žádosti o povolení stavby na stavební úřad (mimo správní řízení). Bude-li v rámci následujícího správního řízení stavebním úřadem požadováno doplnění či úprava díla, je zhotovitel povinen tuto žádost v souladu s bodem 2.4.3.3. této smlouvy zpracovat a stavebnímu úřadu poskytnout veškerou součinnost.
4.5. Místem plnění je sídlo zadavatele: areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.

5. CENA DÍLA
Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jako cena pevná.
5.1.  Celková cena díla: 2.037.200,- Kč bez DPH (2.465.012,-Kč vč DPH)
5.2. Na XX% ceny je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po dokončení a předání dokumentace objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele.
5.3. Na zůstatek XX% ceny je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu po nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení stavby. 
5.4. [bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků v rozsahu dle odst. 2.4.
6.2. Předání díla: 4x vyhotovení kompletní projektové dokumentace DSP dle odst. 2.4.2. v tištěné formě a 1x v digitální formě, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude členěna stejně jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.
6.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle odst. 4.1. 
6.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.
6.5. Objednatel je dílo oprávněn převzít i jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání následnému užití díla (zahájení správního řízení). Zhotovitel je povinen tyto vady bezodkladně a bezúplatně odstranit v co nejkratším termínu.
6.6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří a to bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ, že by autorské dílo v rámci poddodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci za stejných podmínek jako zhotovitel dle této smlouvy.
6.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

7. SMLUVNÍ SANKCE
7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla dle odst. 4.1. SOD je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
7.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu smluvní pokutu ve výši XX % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.
7.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.
8.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
9.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele (ustanovení se nevztahuje na případy dle odst. 4.2. Smlouvy).
9.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.
9.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
9.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
9.6. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.
9.7. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
9.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
9.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
Příloha:  Plná moc


Ve Zlíně dne 11.05.2026                                       V Uherském Hradišti dne 28.05.2026





____________________________			     ____________________________	
za objednatele 	za zhotovitele
Libor Lukáš 	Ing. arch. Karel Kloupar
jednatel společnosti	předseda představenstva






PLNÁ MOC

V souladu s ust. § 441 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO 269 13 453
Zastoupena Liborem Lukášem, jednatelem společnosti
(dále jen „zmocnitel“)


tímto uděluje plnou moc


G G ARCHICO a.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupená Ing. arch. Karlem Klouparem, předseda představenstva
IČO 469 94 432
(dále jen „zmocněnec“)
I.

K tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při projektové přípravě akce:
Revitalizace průmyslového areálu v k. ú. Neubuz pro potřeby SÚS ZL a KÚZK


II.
Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele právně jednat a vykonávat činnosti vedoucí k vydání příslušných pravomocných správních rozhodnutí dotčených správních orgánů, v souvislosti s výše uvedenou akcí. Zmocněnec zastupuje zmocněnce pouze do okamžiku nabytí právní moci povolení stavby výše uvedené akce.

III.
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:
1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.



IV.
Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.





V.
Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen: Lucie Zlámalová, nar. 3. 1. 1977, bytem Na Hraničkách 1804, 686 05 Uherské Hradiště

VI.
Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat. 


Ve Zlíně dne: 	…………….		



					…………………………………………
					Libor Lukáš, jednatel společnosti
					zmocnitel





Tuto plnou moc přijímám.

V Uherském Hradišti dne: ………………		



…………………………………………
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
					zmocněnec 
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