Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 260276

Národní muzeum

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná Mgr. Petr Brůha, náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

(dále jen objednatel)

a

LN - Design, s.r.o.

se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4

IČ: 26726521, DIČ: CZ2672652

zastoupený Luďkem Novotným, jednatelem

(dále jen „zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 07.04.2026 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 260276 (dále jen „smlouva.“).

II.

Mění se příloha č. 2 smlouvy – cenová nabídka zhotovitele:

Úprava předmětu smlouvy dle změn v příloze tohoto dodatku.

Úprava ceny předmětu smlouvy:

Méněpráce				13 000,- Kč bez DPH

Vícepráce				38 670,- Kč bez DPH

Mění se čl. IV. odst. 2. smlouvy takto:

2.	Cena za zhotovení díla vymezeného v článku II. této smlouvy činí celkem:

Cena díla „realizace výstavy Cirkus v proměnách doby“

celkem bez DPH				744.158,00 Kč

DPH 21 %					156.273,18 Kč

Cena díla celkem včetně DPH		900.431,18 Kč

III.

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Dodatek je podepsán elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne						V Praze dne

___________________________			___________________________

Mgr. Petr Brůha					Ing. Luděk Novotný

náměstek pro centrální				jednatel

sbírkotvornou a výstavní činnost

| Příloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁRODNÍ MUZEUM - STAVBA VÝSTAVY - VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |
| NÁZEV VÝSTAVY : |  |  | Cirkus v proměnách doby |  |  |  |
| OBJEKT : |  |  | Muzeum české loutky a cirkusu |  |  |  |
| VÝSTAVNÍ SÁL : |  |  | podkroví MČLC Prachatice |  |  |  |
| ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ |  |  |  | VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE (+/- NEBO 0) | § 222 ZZVZ, odst. 4, 5 nebo 6 | Odůvodnění změny |
| ÚDAJE Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |  |
|  | SOUHRNNÉ OZNAČENÍ | SYMBOL VE VÝKRESECH | POPIS PROVEDENÍ |  |  |  |
|  | Oboustranné panely | 1 | Podesta + sloupky (2barevnost sloupků) | 9 800,00 Kč | 4 |  |
|  |  |  | Piliny |  |  |  |
|  |  |  | Deska |  |  |  |
|  |  |  | Grafika |  |  |  |
|  | Model Stavovského divadla + cedule | 2 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | sokl do šturcu |  |  |  |
|  |  |  | Grafika na podestu |  |  |  |
|  | Paměti peciválovy | 3 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | kruhový panel pozadí -na ocelových nohách |  |  |  |
|  |  |  | Grafika - pozadí |  |  |  |
|  | Model maringotky | 4 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Grafika na podstavec |  |  |  |
|  | Model cirkusu Dunaj | 5 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Panel pozadí - složený |  |  |  |
|  |  |  | Grafika - pozadí |  |  |  |
|  |  |  | grafika podstavec |  |  |  |
|  | Balík - složený stan | 6 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Grafika - podstavec |  |  |  |
|  |  |  | kruhový panel pozadí -na ocelových nohách |  |  |  |
|  |  |  | Grafika - pozadí |  |  |  |
|  | Kus lóže, židle, sloupek | 7 | Podesta instalační |  |  |  |
|  |  |  | Grafika - podesta |  |  |  |
|  | Leporelo, skříňka, kufr, housle, buben | 8 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Grafika podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Piliny |  |  |  |
|  | Ohlávka, kolo Zavatti, velbloud atd. | 9 | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Grafika -podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Silueta velblouda |  |  |  |
|  |  |  | figurina sokl |  |  |  |
|  |  |  | Stoleček s trusem |  |  |  |
|  | Hlasování o zvířatech | 10 | figurina sokl |  |  |  |
|  |  |  | Grafika na podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Podstavec |  |  |  |
|  |  |  | Hlasovací urny - plexisklo | 2 300,00 Kč | 4 |  |
|  | grafické panely |  | panel |  |  |  |
|  |  |  | grafika |  |  |  |
|  | Galerie obrazů | 11 | Panel velký |  |  |  |
|  |  |  | Panel na obrazy |  |  |  |
|  |  |  | panel úzký |  |  |  |
|  |  |  | krycí rámy |  |  |  |
|  |  |  | Zasklení | -10 500,00 Kč | 4 |  |
|  |  |  | koberec s pokládkou | 3 800,00 Kč | 4 |  |
|  | Elektroinstalace |  | elektroinstalace modelu cirkusu | 2 160,00 Kč | 4 |  |
|  | Osvětlení |  |  |  |  |  |
|  | Monitor + přehrávač |  | NM |  |  |  |
|  | stojan na monitor |  | AlzaErgo TV Cart TC320B Essential 32"-55" černý |  |  |  |
|  | hlava dítěte |  | závěs | -2 500,00 Kč |  |  |
|  | křídla |  | více závěsů |  |  |  |
|  | rám |  |  |  |  |  |
|  | poutač rozcestník - Letní Letná |  | kotvení k dlažbě,dorovnání |  |  |  |
|  | plakátovací sloup - venkovní kovový |  |  |  |  |  |
|  | tisk a polep sloupu |  |  |  |  |  |
|  | Grafika na chodbě a schodišti |  | Kapa desky B1 |  |  |  |
|  | Popisky a adjustační pomůcky |  |  |  |  |  |
|  | Montáž výstavy |  |  | 10 810,00 Kč | 4 |  |
|  | Doprava |  |  | 9 800,00 Kč | 4 |  |
| CELKEM HODNOTA ZMĚN bez DPH |  |  |  | 25 670,00 Kč |  |  |
| Celkem dle § 222 ZZVZ, odst. 4 |  |  |  | 25 670,00 Kč |  |  |
| Celkem dle § 222 ZZVZ, odst. 5 |  |  |  |  |  |  |
| Celkem dle § 222 ZZVZ, odst. 6 |  |  |  |  |  |  |