DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

| Číslo smlouvy objednatele: OZS/2025/15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy zhotovitele: |  |  |

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

| 1. Objednatel: | ### statutární město Plzeň |
| --- | --- |
| Adresa: | náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
| IČ: | 00075370 |
| DIČ: | CZ00075370 |
| Zastoupen: | Obytná zóna Sylván a.s., na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008 |
| Sídlem: | Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČ: | 63509831 |
| DIČ: | CZ63509831 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň xxxxxxxxxxxxxx |
| ## Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 25. února 2026 |  |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech |  |
| a) smluvních: | xxxxxxxxxxxxxx– ředitel společnosti |
| b) technických: | xxxxxxxxxxxxxx– vedoucí technik |
| 2. Zhotovitel: | RYTA s.r.o. |
|  | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14940 |
| Sídlem: | Bezručova 1159, Nové Město, 337 01 Rokycany |
| IČ: | 26354870 |
| DIČ: | CZ26354870 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Jednající: | Eduard Rytíř – jednatel |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech |  |
| a) smluvních: | Eduard Rytíř – jednatel |
| b) technických: | xxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel |

Článek II.

Dne 15. prosince 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2025/008361 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „Palackého 16 - oprava střešního pláště“. V průběhu provádění díla se vyskytly skutečnosti které nebylo možné předvídat. Zhotovitel vypracoval Změnové listy ZL1, ZL2, dále zažádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla,  termín dokončení díla a cena za dílo.

- stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b) „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 112 ze dne 15. května 2025,

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 20. října 2025,

  - v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b) „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 112 ze dne 15. května 2025,

- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 20. října 2025 a Změnovými listy ZL1, ZL2,

  - v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak,

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště objednatelem.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 
30. června 2026.

- stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

4 297 729,20 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě devadesát sedm tisíc sedm set dvacet devět korun českých dvacet haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

5 247 583,54 Kč (slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc pět set osmdesát tři koruny české padesát čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 15. prosince 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Změnové listy ZL1, ZL2

| V Plzni | dne …………… |  | V Plzni | dne …………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Objednatel: |  |  | Zhotovitel: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| statutární město Plzeň | ###### RYTA s.r.o. |
| zastoupené Obytná zóna Sylván a.s. | ###### Eduard Rytíř |
| xxxxxxxxxxxxxx, ředitel | ###### jednatel |
| na základě plné moci ze dne 25. února 2026 |  |