Změnový list č. 1 ze dne 28. 05. 2026

| Název stavby: | Renovace travnatého fotbalového hřiště |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo smluvního vztahu: | 187/2026 |  |
| Název části stavby (PS, SO): |  |  |
| Objednatel: SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. tr. Budovatelů 112/7,434 01 Most IČ: 25044001 |  | Zhotovitel: EUROGREEN CZ s.r.o. Náměstí Jiřího 2,407 56 Jiřetín pod Jedlovou IČ: 64651959 |

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Nepočítalo se s výměnou postřikovačů.

Nové řešení:

Výměna některých úderových postřikovačů.

Zdůvodnění změny:

Při renovaci travnatého fotbalového hřiště Albrechtická bylo zjištěno, že je nutné vyměnit některé postřikovače, které jsou již na hraně živostnosti.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

ne

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

| Vliv změny na smluvní cenu: | ano |
| --- | --- |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: | 1.266.740,00 |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 1.532.755,40 |
| Navýšení ceny díla bez DPH: | 253.260,00 |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | 306.444,60 |
| Nová cena díla bez DPH: | 1.520.000,00 |
| Nová cena díla vč. DPH: | 1.839.200,00 |

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

x

| Vliv změny na termín dokončení díla: | ne |
| --- | --- |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 30. 05. 2026 |
| Nový termín dokončení díla: | X |

/

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet (Soupis prací)

Název akce: Renovace travnatého fotbalového hřiště

| číslo pol. z nabídky VZ | číslo pol. | položka | -iednotka | jednotkov á cena (Kč) | původní množství | nové množství | rozdíl v množství | změna ceny (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Příprava povrchu | M2 | 30 | 11300 | 11300 | 0 | 339000 |
|  |  | Konstrukce plochy | M2 | 18,87 | 11300 | 11300 | 0 | 213260 |
|  |  | Zaiožení trávníku | M2 | 63,20 | 11300 | 11300 | 0 | 714140 |
|  |  | Dodávka a montáž závlahy | soub | o | 0 ’ | 1 | 253600 | 253600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 28. 05. 2026 |  |  | změna ceny bez DPH DPH % 21 |  |  |  |  | 1 520 000 |
|  |  |  | změna ceny s DPH |  |  |  |  | 1 839 200 |

Zpracoval/a (jpiéno a příjemní):	C

Podpis: