Oprava kostela a zvoničky Svítkov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OMI-VZMR-2025-126

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OMI-VZMR-2025-126

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1

| 530 21 Pardubice Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP ; 466 859 148, e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz |
| --- | --- |
| Zastoupený ve věcech technických: | technikem odd. investic a technické správy odboru majetku a investic MmP; tel.:466 859 194,739 505 860;e-mail: |

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a SETERTIX GROUP s.r.o.

vedoucí účastník:

BaZ MACH business s.r.o

Se sídlem: Na Folimance 2155/15,120 00 Praha 2-Vinohrady

Zastoupený :Barborou Macháčkovou-jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Tel.:

IČO:11698161	DIČ:CZ11698161

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353087

bankovní spojení: ČSOB číslo účtu:

a

druhý účastník:

SETERTIX GROUP s.r.o.

se sídlem: Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice-Zelené Předměstí

Oprava kostela a zvoničky Svítkov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OMI-VZMR-2025-126

Zastoupený: Michal Jahl, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvní strany")

- Smluvní strany mezi sebou dne 16.3.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2025-126 (dále jen „SOD"), jejímž předmětem jsou stavební úpravy kostela a zvoničky ve Svítkově (dále jen „DÍLO").

- Při vlastní realizaci akce „Oprava kostela a zvoničky Svítkov" bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

- Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 1, v důsledku čehož se upravuje i cena díla o cenu těchto méněprací a víceprací ve výši -56 479,80 Kč bez DPH.

- S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě změnového listu č. 01, který jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo, a to následujícím způsobem:

Podrobná rekapitulace dodatku č. 1

|  | CENA CELKEM | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
| --- | --- | --- | --- |
| změna č.l | -56 479,80 | -82 579,80 | 26 100,00 |
|  |  | celkem méněpráce | celkem vícepráce |
| Celková cena dodatku č.l bez DPH | -56 479,80 | -82 579,80 | 26 100,00 |

Rekapitulace celkové ceny:

2

Oprava kostela a zvoničky Svítkov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OMI-VZMR-2025-126

Na základě výše uvedených změn dochází k úpravě ustanovení Smlouvy Oddíl I., čl. III. Cena za Dílo, odstavec 1, ve znění Dodatku č. 1, a to následovně:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo takto:

Původní cena za DÍLO dle SOD	680 973,23 Kč bez DPH

Cena víceprací dle ZL č.1	26 100,00 Kč bez DPH

Cena méněprací dle ZL č.1	- 82 579,80 Kč bez DPH

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1.	624 493,43 Kč bez DPH

DPH 21%                                                                                                  131 143,62 Kč

Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č. 1	755 637,05 Kč vč. DPH

(slovy: sedmsetpadesátpěttisícšetsettřicetsedmkorumpěthaléřů)

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2024-019 ze dne 8.10.2024 jsou nedotčená výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení, s platností originálu.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

3

Oprava kostela a zvoničky Svítkov

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OMI-VZMR-2025-126

| Ing. Kateřina Skladanová vedoucí odboru majetku a investic | Barbora Macháčková jednatelka |
| --- | --- |

4

Setertix Group s.r.o.

Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice

Oprava kostela a zvoničky- Svítkov

Méňe práce

SO-02 kostel exteriér

| pol./26 pol./27 pol./28 pol./34 pol./31 pol./32 pol./33 poL/23 pol./22 ool./25 pol./24 | 2.100,-Kč 874,-Kč 313,50Kč 4.800,-Kč 4.140,-Kč 1.485,-Kč 371,-Kč 35.373,-Kč 14.149,20Kč 18.865,60Kč 108,50Kč |
| --- | --- |

Méňe práce SO-02 kostel exteriér celkem- 82.579,80 Kč

V íce práce

SO-01 zvonička

| D-M hromosvodu Cu oprava,nátěr plechových vrat | 4.500,-Kč 1.500,-Kč |
| --- | --- |

>0-02 koste! exteriér

| D-M chrliče nátěr oken 7ks á 1,800,-Kč/ks ;átěr mříží 3ks á 1.000,-Kč/ks nátěr parapetů 7ks á 500,-Kč/ks | 1.000,-Kč 12.600,-Kč 3.000,-Kč 3.500,-Kč |
| --- | --- |
| Více práce SO-01, SO-02 celkem | 26.100,-Kč |

Za Pasáží 1609,530 02 Pardubice , IČ:288 31 438 , DIČ:CZ28831438 , KB Pardubice a.s.