SMLOUVA O DÍLO 3/2017
Tato smlouva o dílo se uzavírá ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ,Občanského zákoníku
________________________________________________________________________________

I. Smluvní strany

I. 1. Zadavatel: Obec Ostrolovský Újezd
Ostrolovský Újezd 16, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 00581828
Email: obec@ostrolovskyujezd.cz
tel: 386322088,777872306
zastoupený starostkou obce Markétou Bartizalovou
dále jen zadavatel

a

I.2. Zhotovitel: František Petrách - Služby
        Čakov 49, 37384 Dubné
        IČO:423 80 979 DIČ: CZ5810030347
        číslo účtu: 0562578349/0800 Česká spořitelna
        tel.602 949 526 ,frantisekpetrach@email.cz
dále jen zhotovitel

Zadavatel a zhotovitel se dohodli na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla a zadavatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení, obstarání a zhotovení veškerých stavebních prací, nutných k úplné realizaci a dokončení stavby“ Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru“

III. Doba plnění a předání staveniště

III.1. Předání staveniště zhotoviteli bude provedeno na vyzvání zadavatele s 5 denním předstihem. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle čl. II. této smlouvy o dílo v těchto termínech.

Termín zahájení červen 2017
Termín dokončení 10.12.2017

IV. Místo plnění

IV.1. Ostrolovský újezd č.16 kulturní dům a č.75 bývalý pivovar.

V. Cena za dílo a platební podmínky

V.1. Cena za provedení díla byla stanovena dle cenové nabídky na provedení akce „ Oprava fasády komplexu kulturního domu a bývalého pivovaru + drobné opravy exteriéru“.

Cena bez DPH 724 649 ,- Kč
DPH 21% 152 176 ,- Kč
Cena celkem včetně DPH 876 825 ,- Kč

V.2. Základní požadavky na platební podmínky.

Způsob úhrady díla bankovním převodem po převzetí díla bez závad objednavatelem. Splatnost faktur je 14 dní. Objednatel bude zhotoviteli hradit měsíčně provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzeného pracovníkem pověřeným objednavatelem.
        Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 14 dní ode dne doručení faktury zadavateli. Termín splatnosti platí i při placení jiných plateb ( např. )úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrada škody.) V případě prodlení plnění s termínem dokončení díla za každý započatý den prodlení 1 000,- Kč. Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI.
Záruka za dílo
VI.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v rozsahu dle přiložené cenové kalkulace v nejvyšší možné kvalitě a na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců od předání díla
Podpisem předávacího protokolu statutárními zástupci obou stran.

VI.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy.

VI.3. Zhotovitel neodpovídá po předání a převzetí díla zadavatelem za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednavatele a zásahem třetích osob.

VII. Práva a povinnosti objednatele
VII.1. Zadavatel předá zhotoviteli vyznačené napojení na el. energii a vodu pro jeho potřebu při práci.

VII.2. Zadavatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla, zjistí-li že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností plynoucích z této smlouvy, nebo zjistí-li vady díla, je oprávněn žádat zhotovitele k neprodlenému odstranění zjištěných nedostatků, o zjištěných vadách díla se učiní písemný záznam.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se staveništěm a bude práce provádět v souladu s pravidly BOZP. Použití náhrad materiálů, zařízení a změny oproti nabídkovému rozpočtu jsou podmíněny předchozím souhlasem projektanta a objednavatele.

IX. Splnění závazku zhotovitele

IX.1. Zhotovitel je povinen minimálně týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.

IX.2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků předmětného díla se zaznamená v zápise o převzetí, jež musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran

X. Ostatní ujednání

X.1. Nesjednané práce (vícepráce), nad rámec této smlouvy o dílo, budou dohodnuty zástupci smluvních stran, vždy před jejich započetím. Dohoda bude stvrzena písemným dodatkem k této smlouvě se souhlasem obou smluvních stran.
X.2. V případě závažného porušení smluvních povinností, plynoucích z této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. Závažným porušením této smlouvy se rozumí:
       - prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v dohodnutém termínu
       - překročením ceny díla v rozporu s ustanovením dohodnutými touto smlouvou

X.3. Smluvní vztahy neřešené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
X.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.

X.5. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dvě obdrží zadavatel a jedno zhotovitel.

X.6. Smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ostrolovský Újezd dne

.................................................................. ........................................................
  zhotovitel - František Petrách - Služby zadavatel

        Obec Ostrolovský Újezd
        Markéta Bartizalová
        starostka