Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Oprava sociálního zařízení pavilonu C

I.

Smluvní strany

Objednatel:

název: 	Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace

sídlo:	Josefa Valčíka 4411/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupený:	Mgr. Antonínem Dohnalem, ředitelem školy

zapsán v OR:	Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr, vložka 636

IČ:	64627918

DIČ:	390-64627918 – neplátce DPH

telefon:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

dále jen objednatel

Zhotovitel:

název:	Zdeněk Hybner – firma Vodař

sídlo:		Kosmická 1723/2,  708 00 Ostrava-Poruba

zastoupený:	Zdeňkem Hybnerem

zapsán v OR:

IČ:	15495809

DIČ:	CZ5812011304

telefon:	XXXXX

e-mail:	XXXXX

dále jen zhotovitel

Objednatel a zhotovitel se na základě zjištěného stavu při bouracích pracích dohodli na níže uvedeném doplnění smlouvy:

III.

Předmět plnění

- Vícepráce při opravách žákovských sociálních zařízení – výměna dělicích příček.

IV.

Čas a místo plnění

- Ukončení prací a předání a převzetí hotového díla se prodlužuje do 15.10.2017.

### V.

### Cena plnění, platební podmínky

- Cena za celé dílo se dohodou smluvních stran navyšuje o 151.000 Kč s DPH (Jednostopadesátjednatisíckorunčeských).

### XI.

### Ostatní ujednání

- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1  obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podepsáním přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodli na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 20.9.2017.

V Ostravě-Porubě dne: ____________			V Ostravě dne: _____________

______________________________		        ____________________________

Za objednatele				 	            Za zhotovitele

Mgr. Antonín Dohnal					Zdeněk Hybner

ředitel školy						firma Vodař