DODATEK  č.  2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Čtyřicet Lánů a Hradec nad Svitavou“       
č.: objednatele 1196-2023-544202 ze dne 8.4.2024

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Zastoupená: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 189 452

E-mail: m.simek1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Ing. Michal Pochop

se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem na základě smlouvy o společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Účastníci sdružení:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321, zastoupená Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

a

Ing. Michal Pochop, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČO: 65784031, DIČ: xxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek

snížení počtu MJ u dílčích částí:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 42 | 1 | 400 | 400 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 10 | 800 | 8000 |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 1 | 2 200 | 2 200 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 900 | 900 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 6.3.5 iI) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 1 | 3 500 | 3 500 |
| 6.3.5 iII) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 | 1 200 | 1 200 |

Hodnota změn činí 26 200,00 Kč bez DPH, (tj. 7,9 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 26 200,00 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečný rozsah plnění, kdy po návrhu nového uspořádání pozemků nebylo zapotřebí aktualizovat plán společných zařízení a dále z důvodu nepodání odvolání k rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ.

- Dodatek je uzavřen přiměřeně podle utanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
nepřesáhne 7,9 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 58 800,00 Kč | 71 148,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 170 400,00 Kč | 206 184,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 75 600,00 Kč | 91 476,00 Kč |
| Celková cena | 304 800,00 Kč | 368 808,00 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Ing. Michal Pochop

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Pobočka Svitavy

Místo: Svitavy		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 5.6.2026	Datum: 5.6.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Miloš Šimek		Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí Pobočky Svitavy		jednatel společnosti