SMLOUVA O DÍLO

č. SLLS/00130/2026

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. AXII 253

zastoupen xxx, ředitelem

dále jen „Objednatel“

a

BKB Metal, a.s.

se sídlem Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava

IČ: 253 55 643, DIČ: CZ25355643

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě, sp. zn. B 1412

zastoupena xxx, předsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“

- Úvodní ustanovení

- Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky – kuchyň – v DLL čp. 268 VESNA“, vedenou Objednatelem pod interním číslem 002/2026 (dále jen „veřejná zakázka“).

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 13.2.2026, která byla v zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější a která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady, oprávněními a technickým vybavením nezbytným k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování realizační projektové dokumentace (dále jen „DPS“) na rekonstrukci stávající vzduchotechniky pro prostory centrální kuchyně v 1. NP objektu DLL VESNA, čp. 268 (dále jen „dílo“).

- Podrobný rozsah a specifikace díla jsou vymezeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v Příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace díla) a zahrnují zejména:

- provedení stavebního zaměření a doměření stávající dokumentace;

- zaměření a soupis stávajících kuchyňských spotřebičů;

- vypracování projektové dokumentace v úrovni DPS splňující podmínky pro dokumentaci pro stavební povolení, včetně všech profesí (VZT, klimatizace, silnoproud, slaboproud, data, EPS, ZTI);

- napojení na stávající vizualizační program Siemens;

- vypracování požární zprávy a zajištění příslušných stanovisek;

- vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v ceníku ÚRS (úroveň aktuální v době předání díla);

- výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení/ohlášení a zastupování Objednatele při jednáních s úřady.

- Součástí díla je rovněž poskytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby (návrhy odpovědí na dotazy uchazečů) a výkon autorského dozoru projektanta.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.

- Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v termínech dle čl. IV. této smlouvy, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s nabídkou Zhotovitele a s touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zabezpečit dodržení veškerých relevantních právních předpisů a technických norem vztahujících se k prováděnému dílu.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést s maximální mírou profesionality a s veškerou náležitou dovedností, péčí a opatrností, které lze očekávat od náležitě kvalifikovaných a zkušených odborných projektantů se zkušenostmi s prováděním prací stejného rozsahu, typu, povahy a náročnosti jako provádění díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět takovými prostředky a způsobem, které vyhovují příslušným technickým, hygienickým, bezpečnostním, ekologickým, jakož i ostatním normám a předpisům platným a účinným na území České republiky.

- Veškerá textová a výkresová dokumentace musí být předána v českém jazyce.

- Smluvní strany se zavazují neprodleně se informovat o skutečnostech, které znemožňují nebo podstatně omezují plnění předmětu této smlouvy či jednotlivých závazků smluvních stran, či mají podstatný vliv na rozsah prováděného díla dle této smlouvy či termíny provádění díla, a o dalších podstatných skutečnostech.

- Předání díla bude potvrzeno v předávacím protokolu. V případě, že Objednatel převezme dílo s připomínkami, které nebrání převzetí díla (drobné závady a nedodělky), zavazuje se Zhotovitel tyto závady a nedodělky odstranit do 3 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Osobou oprávněnou k převzetí díla a potvrzení předávacího protokolu je na straně Objednatele pan Petr Janovec, investiční technik, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli písemně (stačí forma emailu) jinak.

- Doba a místo plnění

- Místem plnění je objekt DLL Vesna, Janské Lázně

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do 1 měsíce od podpisu smlouvy.

- Kompletní dílo (včetně všech částí dle čl. II. této smlouvy) bude předáno do 6 měsíců od podpisu smlouvy, a to v následujících milnících:

- Projektová dokumentace (DPS) bude předána k odsouhlasení nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy;

- Položkový rozpočet a výkaz výměr budou předány nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

- Konkrétní dny pro zaměření a prohlídky na místě budou určeny na základě dohody oprávněných zástupců obou stran.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý i započatý den prodlení. Právo Objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

- Objednatel je oprávněn požadovat přerušení provádění díla z provozních či bezpečnostních důvodů. V takovém případě se termín plnění adekvátně prodlouží.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s vynaložením nejvyšší míry odborné péče a v souladu s platnými právními předpisy.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen řídit se pokyny Objednatele a vždy dbát jeho oprávněných zájmů. V případě, že je pokyn Objednatele nevhodný, zavazuje se Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynu neprodleně upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje při pohybu v místě plnění či jiných provozech Objednatele plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla Objednatele na úseku PO a BOZP, respektovat povahu provozu Objednatele a dodržovat veškeré související pokyny Objednatele.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla a v případě zjištěných pochybení je oprávněn požadovat jejich napravení.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla rozhodnout o změně rozsahu prováděného díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotovitele o změně rozsahu neprodleně informovat; cena díla se v takovém případě úměrně změní (např. nebude-li stavba realizována, nebude realizován autorský dozor, za který nenáleží odměna apod.).

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli nevýhradní licenci ke zpracované projektové dokumentaci na celou dobu trvání ochrany majetkových práv autora. Odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně díla.

- Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti Objednateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby, zejména při zajištění návrhu odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů ve vazbě na zhotovitelem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.

- Zhotovitel se zavazuje k zastupování Objednatele při všech jednáních s relevantními úřady ve vztahu k projektované stavbě.

- Cena díla a platební podmínky

- Cena za kompletní provedení díla (vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti) je stanovena na základě výsledků zadávacího řízení a činí: xxx Kč bez DPH.

- K ceně dle předchozího odstavce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena díla dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla.

- V ceně díla není zahrnuta odměna za autorský dozor projektanta, která bude účtována samostatně dle skutečného rozsahu poskytnutých služeb. Cena za 1 hodinu autorského dozoru činí: xxx Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady (doprava, čas na cestě apod.).

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury-daňového dokladu, vystavené nejdříve v den předání hotového díla. Nedílnou součástí faktury je vždy stejnopis předávacího protokolu o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit; v takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

- Odměna za autorský dozor bude hrazena měsíčně zpětně dle skutečně spotřebovaných hodin na základě výkazu odsouhlaseného Objednatelem.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla má Zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Jakékoliv plnění dle této smlouvy podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet smluvní strany uvedený v příslušném daňovém dokladu  - faktuře - a smluvní strana prohlašuje, že každý takový bankovní účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V případě, že takový bankovní účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se smluvní strana stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, je druhá smluvní strana oprávněna plnit v částce bez DPH a částku odpovídající DPH odvést přímo na příslušný účet finančního úřadu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole.

- Odpovědnost za vady, záruka

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude bez jakýchkoli faktických či právních vad, a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, obsahem nabídky Zhotovitele, touto smlouvou a platnými právními předpisy.

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců od jeho předání. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků.

  - Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména její rozpor s právními předpisy, technickými normami nebo zadáním Objednatele, který by mohl zkomplikovat nebo znemožnit vydání příslušných povolení, řádné provedení stavby nebo její užívání.

  - Objednatel má vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- právo na bezplatné odstranění vad;

- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel vady či nedodělky opraví sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby;

- právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu vad;

- právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou vady takového charakteru, že podstatně ztěžují či brání v užívání díla.

  - Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté smluvními stranami, nejpozději však do 10 dnů od nahlášení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Zánik smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Tato smlouva zaniká splněním, písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením ze zákonných důvodů nebo výpovědí.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (s účinky ke dni doručení výpovědi) při podstatném porušení povinností Zhotovitele, zejména:

- při prodlení s předáním díla nebo jeho části po dobu delší než 14 dnů;

- pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním Objednatele nebo v kvalitě nesplňující požadavky Objednatele, a to i přes předchozí písemné upozornění;

- při opakovaném (nejméně dvojím) neplnění jiných povinností Zhotovitele z této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 30 dnů po písemné výzvě k nápravě.

- Účinnost ustanovení o odpovědnosti za vady, o smluvních pokutách a o ochraně informací trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti

- Smluvní strany jsou vzájemně povinny striktně dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou skutečností obecně známých (dále jen: „důvěrné informace“).

- Smluvní strany nejsou za žádných okolností oprávněny poskytnout důvěrné informace třetím osobám, ani užít tyto informace pro jiné účely, než je plnění dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout důvěrné informace pouze svým zaměstnancům a subdodavatelům, kteří tyto informace potřebují pro účely plnění smlouvy a jsou vázáni mlčenlivostí v obdobném rozsahu.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v Registru smluv není porušením povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy.

- Kontaktní osoby

- Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami pro provozní záležitosti dle této smlouvy budou tito zástupci:

Objednatel: xxx

Zhotovitel: xxx

- Smluvní strany se dohodly, že změnu kontaktních osob či jejich údajů je možné provést též formou emailu.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na téže listině.

- Veškerá oznámení se činí písemně a doručují se osobně, datovou schránkou nebo poštou na adresy uvedené v záhlaví.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- Pokud se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti a strany se zavazují nahradit jej ustanovením novým, které se nejvíce blíží původnímu účelu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění zajistí Objednatel.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Příloha č. 2 – Nabídka Zhotovitele

| V Janských Lázních dne ………………………………………. | V Ostravě dne …………………………………………… |
| --- | --- |
| SLL Janské Lázně, státní podnik xxx, ředitel | BKB Metal, a.s. xxx, předseda představenstva |

Příloha č. 1 – Specifikace díla

### 1. Předmět a cíl díla

- Předmětem díla je vypracování realizační projektové dokumentace (dále jen „DPS“) na rekonstrukci stávající vzduchotechniky pro prostory centrální kuchyně v 1. NP objektu DLL VESNA, čp. 268.

- Cílem je modernizace stávajícího systému z roku 1981, který je v současnosti rozdělen na dvě větve (vhánění v 1. PP a odsávání v 8. NP) bez rekuperace.

- Projekt musí zajistit provětrávání a klimatizaci centrální kuchyně v souladu s hygienickými předpisy a obecnými standardy pro tyto provozy.

### 2. Technické požadavky na řešení

- Kapacita a výkon: Rozvody musí být přizpůsobeny stávajícímu vybavení spotřebiči.

- Rezerva: Navrhovaný výkon systému musí být navýšen o 30 % oproti stávajícímu stavu jako rezerva pro budoucí rozšíření provozu.

- Využití rozvodů: Přednostně budou využity stávající rozvody; v případě technické nemožnosti navrhne Zhotovitel rozvody nové.

- Automatizace: Nově navržené jednotky VZT musí být napojeny do stávajícího vizualizačního programu Siemens, včetně zobrazování stavů, spotřeby energií a poruch.

### 3. Podrobný rozsah projektové dokumentace

V rámci nabídkové ceny Zhotovitel zpracuje tyto části:

- Stavební a prostorové řešení:

  - Stavební zaměření stávajícího stavu všech dotčených prostor (varna, sklady, provozní místnosti).

  - Doměření stávající dokumentace do úrovně podkladů pro projektování.

  - Zaměření a soupis stávajících kuchyňských spotřebičů a zdrojů tepla/chladu.

- Odborné profese:

  - Projekt technických instalací: vzduchotechnika, klimatizace, silnoproud, slaboproud, datové rozvody.

  - Odvodnění kondenzátu (kanalizace) a související profese.

  - Návrh osvětlení v souvislosti s novými podhledy.

  - Úprava nebo obnova systému EPS navázaná na VZT.

- Požární bezpečnost: Požární zpráva pro dotčené prostory.

- Rozpočet: Položkový rozpočet a výkaz výměr v ceníku ÚRS, cenová úroveň aktuální v době předání díla, včetně případné aktualizace na úroveň platnou v době realizace.

### 4. Inženýrská činnost a součinnost

- Stavební řízení: Administrace celého stavebního řízení, zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti na Stavební úřad.

- Výběr dodavatele: Poskytování součinnosti při zadávání zakázky na realizaci stavby, zejména příprava odpovědí na dotazy uchazečů ve vazbě na zpracovanou PD.

- Zastupování: Zastupování Objednatele při všech jednáních s relevantními úřady ve vztahu k projektované stavbě.

### 5. Technické standardy a formát odevzdání

- Rozsah dokumentace musí splňovat podmínky pro stavební povolení.

- Formát odevzdání:

  - 6 tištěných vyhotovení (paré).

  - Digitální podoba ve formátech PDF a DWG.

  - Výkaz výměr ve formátu Excel na datovém nosiči.