# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Článek I. – Smluvní strany

Objednatel:
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara
Klatovská 1615/109, 301 00 Plzeň
IČO: 69457425
DIČ: CZ69457425
zastoupená: Ing. Jarmila Konopová

Zhotovitel:
PP partner s.r.o.
Doudlevecká 380/28, 301 00 Plzeň
IČO: 25205404
DIČ: CZ25205404
zastoupená: Miroslav Polata

## Článek II. – Předmět smlouvy

Dodávka a montáž podlahových konstrukcí a PVC krytin v učebnách a kabinetech školy, včetně souvisejících prací, demontáží, oprav podkladů, pokládky PVC, montáže lišt a likvidace odpadu. Konkrétně se jedná o tyto místnosti : 85,83,142,139,36,74b,42a,57,54,133.

## Článek III. – Doba plnění

Realizace bude probíhat od 1. 7. 2026 do 30. 6. 2027.
Jednotlivé učebny a kabinety budou realizovány na pokyn objednatele.
Objednatel je povinen oznámit požadavek na realizaci minimálně 21 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení prací.

## Článek IV. – Cena díla

Cena díla bez DPH: 1 168 060 Kč
DPH 21 %: 245 292 Kč
Cena včetně DPH: 1 413 352 Kč

Cena zahrnuje veškerý materiál, dopravu, montáž, likvidaci odpadu a běžný úklid.
Vícepráce budou prováděny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.

## Článek V. – Fakturace a platební podmínky

Fakturace bude probíhat dílčím způsobem po dokončení jednotlivých realizací.
Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol.
Faktury budou vystaveny s DPH 21 %.
Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů.

## Článek VI. – Předání a převzetí díla

Po dokončení každé části díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

## Článek VII. – Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí příslušné části díla.

## Článek VIII. – Smluvní pokuty

Prodlení objednatele s úhradou faktury: 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Prodlení zhotovitele s odstraněním uznané vady: 500 Kč za každý den prodlení.

## Článek IX. – Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Změny lze provádět pouze písemnými dodatky.

V Plzni dne:

Za Objednatele:                                                                                Za Dodavatele: