Smlouva o dílo

„

Modernizace osvětlení v budově U22, 1. a 3. NP“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, tj.

postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015

Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: bude doplněno před podpisem po zaevidování zakázky do interního systému

zhotovitele

Smluvní strany:

Objednatel:

Západočeská univerzita v Plzni

veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

sídlo:

IČO:

jednající:

Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

497 77 513 DIČ: CZ49777513

Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xx, tel: xxx, e-mail: xxx; xx, tel: xxx, e-mail:xxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:

ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 22351/C vedenou u Krajského soudu v Plzni

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

Pod Vysokou 434, 330 08 Zruč-Senec

Petrem Štaifem (xxx, xxx)

28039572

wmh3pgd

DIČ:

CZ28039572

datová schránka:

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxx, tel. xxx, e-mail: xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I.

Předmět a účel smlouvy

1.1

Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Modernizace osvětlení v budově U22, 1. a 3. NP“

(dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných

v této smlouvě (dále jen „Dílo“).

1

.2

.3

Místo provádění Stavby: 1. a 3. NP školského objektu ZČU na adrese Univerzitní 2762/22, 301 00 Plzeň 3

–

Jižní předměstí, v k. ú. Plzeň (Plzeň-město), 721981

1

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu (dále jen „Dílo“) v rozsahu specifikovaném:

a)

b)

položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha

č. 1 a

v souladu s projektovou dokumentací „VYBRANÉ PROSTORY V 1. A 3.NP UNIVERZITNÍ 2762/22“,

kterou dodala v 2/2026 f. ALLWECO a.s., Václavské náměstí 808/66 Praha, 100 00, IČ: (dále jen

„

PD“).

1.4

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, demontáže a dodávky potřebné pro provedení

modernizace osvětlení v dotčených místnostech, provedení souvisejících rozvodů elektro, zajištění

a předání všech potřebných revizí, provedení kontrolních měření, zajištění a předání dokumentace

skutečného stavu provedení díla.

1

.5

.6

Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní

instalací k odsouhlasení objednatelem.

1

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je

Stránka 1 z 8

ver 260323

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.

1.7

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele

veškeré podklady nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy.

1

.8

.9

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:

1

a)

b)

c)

touto smlouvou;

právními předpisy a ČSN a ČSN EN;

ověřenou technickou praxí.

1.10 Nedílnou součástí plnění Zhotovitele dle této smlouvy je:

a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení,

údržby, odstranění a likvidace;

b)

c)

d)

vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla;

dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;

dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu díla - technickou dokumentaci (např.

uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to

v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;

e)

f)

dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek

a revizí

zhotovitel je povinen garantovat svítivost dodávaných svítidel min. 80 000 hodin předložením zejména

certifikátu od výrobce svítidla,

g)

protokoly měření osvětlenosti doložit v souladu s ČSN 36 0011. Měření musí být provedeno

akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří, nebo držitelem osvědčení o odborné

způsobilosti v oboru fotometrie, v souladu s § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým

se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Měření bude probíhat za přítomnosti zástupce

objednatele.

h)

i)

ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.12 této smlouvy);

dokumentace skutečného provedení ve třech (3) listinných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve

formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (případně *.docx), vše na

CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB flashdisk).

1.11 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.

Způsob provádění díla

2.1

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky

provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení

díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této

smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení

zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně

způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé

a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na

základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů

splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění

závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude

Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ

dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá

za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

2

.2

.3

Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

2

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je

povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.

Stránka 2 z 8

ver 260323

2.4

Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také

použité materiály a povrchové úpravy.

2

.5

.6

Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2

Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení díla (staveniště) v termínu

uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán

písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny,

příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání

staveniště.

2.7

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní

nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP

apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či

činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se

dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje

Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu,

přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

2.8

Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:

a)

b)

c)

zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;

provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně

a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených

provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti

Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

2.9

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění

i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.

2

.10 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních

předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje

dodržovat hygienické předpisy.

2.11 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

2

.12 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen

s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie

příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a

dopravu.

2.13 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden

závěrečný úklid místa provádění prací.

2.14 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:

a)

b)

c)

Doklady uvedené v čl. 5.4. příslušné Projektové dokumentace

předávací protokol díla;

stavební deník (originál nebo kopie obsahu el. deníku na elektronickém nosiči - např. CD/DVD, USB

flashdisk, pokud byl veden elektronicky);

d)

e)

kopie dokladů o likvidaci a třídění odpadu;

dokumentace skutečného provedení

2

.15 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož

i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného

stavebního zákona.

2.16 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným

Stránka 3 z 8

ver 260323

závazným předpisem nebo ČSN.

2

2

2

2

2

.17 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech

skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

.18 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez

předchozího písemného souhlasu Objednatele.

.19 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností

podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

.20 Zhotovitele se zavazuje provádět stavební práce pouze v pracovní dny a v době 8:00 až 20:00, nebude-li

mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

.21 Stavební práce, které by významným způsobem omezily či zastavily obvyklý provoz objektu U 22 (tj. zejm.

práce, které by vedly k odstávce tepla, vody či elektrické energie) musí být Zhotovitelem prováděny

v období letních prázdnin (červenec–srpen), nedohodnou-li se smluvní strany pro jednotlivý případ

jinak.Poruší-li Zhotovitel povinnost dle věty první je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 %

z Ceny díla (bez DPH).

2

.22 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí že Zhotovitel je povinen zajistit, aby se se stavebním

a demoličním odpadem nakládalo v souladu s platnými právními předpisy upravující způsob nakládání

s odpady.

2

.23 K výzvě Objednatele učiněné kdykoli v době provádění díla je Zhotovitel povinen doložit Objednateli, a to

nejpozději do tří (3) pracovních dnů doklady (zejm. kopie smluv s provozovateli zařízení určeného pro

nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, potvrzení vydané provozovatelem zařízení pro nakládání

s odpady nebo obchodníkem s odpady, výjimečně čestné prohlášení Zhotovitele, pokud z povahy věci

odpovídající doklad vydaný příslušnou osobou neexistuje) osvědčující způsob nakládání se stavebními

a demoličními odpady. V případě neplnění povinnosti dle věty první tohoto odstavce Zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

III.

Termín a místo plnění

3

.1

.2

Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 12 týdnů od předání staveniště.

3

Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do patnáctii (15) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah

staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.

3

.3

.4

Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn dnem, kdy Objednatel dílo protokolárně převezme.

3

Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude

podepsán zástupci obou smluvních stran. Pokud Objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést

v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.

3

.5

.6

Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost

převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle

čl. 2.14 této smlouvy.

3

Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá

vliv na počátek lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy

platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost

k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

IV.

Cena díla - platební podmínky

4.1

4.2

4.3

Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy celkovou smluvní cenu stanovenou dle přílohy

č. 1, tj celkem: 2.199.353 Kč bez DPH.

DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků

a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této

smlouvě, ale o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem

s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na

pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování,

Stránka 4 z 8

ver 260323

manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické

zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou

dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení

předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů,

revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná

zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní

značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním

podmínek dle právních předpisů.

4.4

Úhrada díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, přičemž faktura

bude mít jako přílohu smluvními stranami potvrzený protokol o předání díla.

Objednatel uhradí vystavenou fakturu až do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z celkové

ceny díla bez DPH tvoří pozastavenou částku (dále jen „zádržné“) jako zajištění řádného a včasného odstranění

případných vad díla a dodržení parametrů svítidel stanovených touto Smlouvou. Zádržné bude uvolněno

Zhotoviteli po uplynutí jednoho roku v případě vypořádání všech uplatněných reklamací a po doložení parametrů

v souladu s čl. 1.10 h) této smlouvy. V případě, že se během záruční doby prokáže, že svítidla nesplňují

stanovené parametry, musí zhotovitel svítidla na své náklady vyměnit za svítidla bezvadná.

4

.5

.6

Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.

4

Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu

obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude

obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její

splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného

doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala

podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis skutečně realizovaných prací

a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.

4

.7

.8

Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.

4

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů,

která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

4.9

Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak

daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:

a)

b)

číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,

číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák.

č. 340/2015 Sb.),

c)

označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných

osob" (dle § 96 ZDPH),

d)

e)

IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila,

4.10 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu.

4

.11 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky

(odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle odst. 10 tohoto článku

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového

rozpočtu.

4.12

Právo objednatele dle bodů 4.10 a 4.11 této smlouvy snížit sjednaný rozsah díla lze uplatnit

maximálně do výše 15 % celkové ceny díla bez DPH, přičemž u dodávek svítidel a jiných specifických

komponent určených výhradně pro plnění této smlouvy maximálně do výše 10 % jejich celkové ceny bez

DPH.

Snížení rozsahu díla nad uvedené limity je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran,

včetně dohody o vypořádání již závazně objednaných dodávek.

Ustanovení bodů 4.10 a 4.11 se nepoužijí na položky, u nichž již došlo k závaznému objednání dodávek

zhotovitelem, pokud byly tyto dodávky objednány přiměřeně s ohledem na postup realizace díla nebo byly

Stránka 5 z 8

ver 260323

předem písemně oznámeny objednateli a ekonomicky odůvodněny (zejména s ohledem na množstevní

cenu, dostupnost nebo výrobní lhůty); v opačném případě nejde takové objednání k tíži objednatele.

4.13 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 11 tohoto článku smlouvy včetně jejich

ocenění.

V.

Odpovědnost za vady

5

.1

.2

Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

5

Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele

poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli

záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné

vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou

formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, pokud nebude

dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení

odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění

nejpozději do 72 hodin od nahlášení.

5

.3

.4

Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu

reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou

adresu: elektrom@elektrom.cz

5

Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat

všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit

výchozími pokyny a podklady Objednatele a případnými podmínkami dotčených orgánů.

VI.

Záruka za kvalitu díla, Odpovědnost za vady díla, životnost svítidel

6

.1 Definice životnosti svítidel: Pro účely této Smlouvy se životností svítidel rozumí doba provozu, po kterou

si svítidla zachovají alespoň 70 % původního světelného toku (parametr L70) v souladu s normou ČSN

EN 62717, při referenční teplotě okolí 25 °C ± 5 °C. Životnost svítidel stanovená na 80 000 hodin znamená

dobu, po jejímž uplynutí světelný tok svítidel neklesne pod 70 % nominální hodnoty deklarované

výrobcem.

6.2 Ověření svítivosti

a) Ověření splnění požadavku na svítivost může být provedeno:

i.

měřením intenzity osvětlení (v luxech) v reprezentativním vzorku svítidel, a to kalibrovaným

luxmetrem, nebo

ii.

doložením výrobního certifikátu nebo zkušebního protokolu výrobce svítidel potvrzujícího

parametry L70 ≥ 80 000 h dle ČSN EN 62717.

b) V případě pochybností o splnění svítivosti může Objednatel požádat o nezávislé ověření

prostřednictvím akreditované zkušebny. Prokáže-li se, že svítidla nedosahují deklarovaných parametrů,

hradí náklady ověření Zhotovitel; v opačném případě je hradí Objednatel.

6.3 Záruka

Nesplní-li svítidla požadavek stanovený v odstavci 6.1 kdykoliv v průběhu záruční doby, považuje se

tato skutečnost za vadu díla, kterou je Zhotovitel povinen odstranit výměnou nebo opravou vadných

svítidel v rámci záručního plnění, a to bez nároku na jakoukoli úhradu ze strany Objednatele.

.4 Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 5 (pěti) let ode dne předání a převzetí díla

Objednatelem, na svítidla platí záruka v délce 5 let ode dne předání a převzetí díla nebo do doby

dosažení 80 000 hodin provozu svítidel, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

.5 Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností se smluvní strany dohodly, že v případě, kdy dodaná svítidla

během záruční doby nesplní stanovené záruční podmínky a podmínky životnosti svítidel dle tohoto

článku, bude jejich výměna či oprava provedena Zhotovitelem v rámci záručního odstranění vady bez

nároku na úhradu ze strany Objednatele.

6

6

6.6 Záruční doba počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez

vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Stránka 6 z 8

ver 260323

6

.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených

jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun

českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění

Díla až do okamžiku skončení záruky za Dílo. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že

pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci

pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této

povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den

prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

6.8 Zástupce Zhotovitele pověřený technickým vedením díla a je: xx, tel. xx, e-mail:

xxxx a xxx, tel.xx, e-mail: xxx

VII.

Smluvní pokuty

7.1

V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy

je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní

ceny (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.

7.2

7.3

7.4

7.5

V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.

Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 300 Kč.

Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl

nárok. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné

výši.

7.6

Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této

smlouvy (smluvní pokuty, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé na základě této smlouvy,

započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu

Objednatele.

VIII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

8

.1

.2

Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.

8

Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od předání staveniště do doby předání řádně provedeného díla

Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných

vad a nedodělků.

IX.

Odstoupení od smlouvy

9

.1

.2

Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

9

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně

i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.

9.3

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

a)

zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů

(za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);

b)

zhotovitel provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení Díla nebo v rozporu

s pokyny Objednatele;

c)

d)

zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu

k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

Stránka 7 z 8

ver 260323

e)

je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,

nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

X.

Spolupůsobení Zhotovitele

1

0.1 Zhotovitel dále bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu

orgánu doklady vztahující se k předmětu plnění poskytnutému Objednateli na základě této smlouvy, a to

v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace kontrolním orgánem. Zhotovitel se zavazuje, že

zaváže své poddodavatele ve stejném rozsahu, tj. stanoví jim obdobnou povinnost spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly.

1

0.2 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění včetně účetních

dokladů minimálně deset (10) let od úplného splnění této smlouvy, pokud není právním předpisem

stanovena lhůta delší.

1

0.3 Zhotovitel je minimálně po dobu, po níž je povinen archivovat dokumentaci podle této smlouvy, povinen

poskytovat součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále je povinen poskytovat požadované

informace a dokumentaci související s plněním dle této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům

pověřených kontrolních orgánů a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahující se k plnění dle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI.

Závěrečná ustanovení

11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními

předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

1

1.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato

smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto

jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech

technických.

11.3 Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Objednatel.

1

1.4 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních

stran, nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu)

s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy: č. 1 – Oceněný soupis prací a dodávek – nabídkový rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).

Dne ………………….. (případně viz el. podpis).

…

…………………

…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Martina Větrovská

kvestorka

ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o.

Petr Štaif

jednatel

Stránka 8 z 8

ver 260323

Celkem v Kč bez

DPH

Položka

Popis položky

MJ

Množství

Jednotková cena v Kč bez DPH

DÍL: DEMONTÁŽE

1

2

3

Demontáž svítidla zářivkového nebo LED (včetně zdroje)

Demontáž rozvodů a kabelového vedení (komplet)

Demontáž podhledu kazetového (částečná)

ks

kpl

kpl

496

1

200

99200

20000

40000

20000

40000

1

DÍL: ELEKTROMONTÁŽE - TRASY A KABELY

Materiál pro požárně odolné trasy (nosný systém, příchytky, hmoždinky)

4

m

1790

123510

69

5

6

7

8

9

Montáž kabelových příchytek s požární odolností (trasa)

Kabel silový CXKH-R 5Jx1,5 (materiál)

m

m

1790

5105

5105

25

40

71600

234830

204200

16250

46

Montáž kabelu měděného (CXKH) do 5x1,5

Montáž požární ucpávky (prostupu) do 0,05 m2

Materiál: Požární tmel/deska/systém

m

40

ks

ks

650

650

25

16250

DÍL: SVÍTIDLA

10

Montáž svítidla LED panel/přisazené (Typ A - 233ks, Typ C - 30ks)

ks

264

105600

400

11

12

13

14

15

16

Montáž svítidla LED vestavné/maloformát (Typ B)

Montáž čidla pohybu a přítomnosti DALI

Montáž a zapojení DALI řídící jednotky do rozvaděče

Montáž a zapojení DALI COUPLER (převodník)

Nastavení a oživení komunikačního protokolu DALI

Programování a nastavení regulačního systému osvětlení

DÍL: ROZVADĚČE A MĚŘENÍ

ks

ks

30

62

50

114

1

300

9000

17360

15000

17100

20000

30000

280

ks

300

ks

150

kpl

kpl

20000

30000

1

1

7

8

Úprava stávajícího rozvaděče NN pro nové okruhy

Elektroměr podružný Modbus (montáž)

DÍL: OSTATNÍ KONSTRUKCE

kpl

ks

1

6

15000

350

15000

2100

1

19

20

21

22

Zpětná montáž podhledu kazetového

kpl

kpl

kpl

kpl

1

1

1

1

9600

2500

1500

5000

9600

2500

1500

5000

Pomocný elektroinstalační a upevňovací materiál

Pomocný stavební materiál

Montáž a demontáž lešení (vč. dopravy a nájmu)

DÍL: VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN)

23

24

25

26

27

28

29

Režijní náklady zhotovitele

%

3

1

6000

5000

10000

8000

6000

80

18000

5000

Příprava a provoz staveniště

kpl

kpl

kpl

kpl

ks

Kompletační činnost

1

10000

8000

Přesun hmot a doprava (VRN)

1

Ekologická likvidace elektroodpadu a suti

Označení požárního prostupu identifikačním štítkem

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

1

6000

25

1

2000

kpl

10000

10000

3

0

1

Výchozí revize elektrického zařízení

kpl

kpl

1

1

10000

5000

10000

35000

3

Osvědčení a atesty (dle §6 odst.1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.)

3

DÍL: DODÁVKA SVÍTIDEL A KOMPONENTŮ (SPECIFIKACE)

Dodávka svítidla Typ A (velkoformát)

Dodávka svítidla Typ B (maloformát)

Dodávka svítidla Typ C (velkoformát)

Dodávka DALI pohybový senzor

32

33

34

35

36

37

38

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

233

30

31

95

34

34

6

2350

830

547550

24900

65348

229615

57868

72692

21780

2108

2417

1702

2138

3630

Dodávka DALI řídící jednotka

Dodávka DALI COUPLER

Dodávka podružný elektroměr Modbus

Veškeré výměry je potřeba ověřit při provádění realizační dokumentace.

Celkem v Kč bez DPH

2199353