Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění:

Divadlo Šumperk, s.r.o., se sídlem Šumperk, Komenského 312/3, PSČ 787 01, IČ 25875906, DIČ CZ25875906, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 23814, zastoupena při tomto právním jednání MgA. Matějem Kašíkem, ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Michal Driemer

se sídlem: 		Vodní 707, 788 13 Rapotín

IČO: 			08048193

DIČ: 			CZ7703135781

zastoupené: 		xxx

tel: 			xxx

e-mail: 			xxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku II. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

- Předmět díla

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

„Částečná oprava dvou bytů vč. částečné výměny rozvodů vnitřního vodovodu v domě na M. R. Štefánika 2026“ (dále jen: dílo),

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Rozsah prací v obou bytech:

- demontáž stávajících obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů v koupelně a WC

- montáž obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů vč. radiátoru v koupelně a WC (obklady, dlažbu a zařizovací předměty – dodá zadavatel)

- celková oprava elektroinstalace včetně osazené nového bytového rozvaděče + revize

- zapravení po elektroinstalaci

Rozsah prací v domě na M. R. Štefánika:

- částečná výměna původních rozvodů vnitřního vodovodu, odpadů a požární vody v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v cenové nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy.

Požadavky na provádění:

- Odvoz suti a vybouraných hmot, uložení na skládce a jejich případná likvidace bude provedena na náklady zhotovitele.

- Během provádění prací bude prováděn každodenní úklid staveniště, zejména společných prostor domu.

- Veškeré prostory dotčené stavebními pracemi budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu, bude provedeno vyčištění všech dotčených prostor.

- Vybraný uchazeč bude dodržovat zejména tato pravidla při vedení stavebního deníku:

- vést záznamy o prováděných pracích včetně pracích subdodavatelů

- uvádět denně množství provedené práce

- po skončení akce odevzdá vybraný uchazeč zadavateli originál stavebního deníku.

Součástí předání dokončené stavby je dodání:

- revize elektroinstalace

- tlakové zkoušky vodoinstalace

- Cena díla, její vyúčtování a splatnost

- Cena provedení díla dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č. 450/2009 Sb., v jejich platném znění, jako smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH: 			493 783,50 Kč

DPH 	 			103 694,49 Kč

Cena: 				597 477,99 Kč

(slovy: Pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých a devadesát devět haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou uvedenou v příloze této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat objednateli řádně předané a převzaté dílo, a to fakturou se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu dle zákona o DPH se splatností do 21 dní od data jejího vystavení.

- Objednatel neposkytuje zálohu.

- Práce budou hrazeny na základě měsíčních soupisů prací až do výše 90% sjednané ceny.

- Zbývajících 10% ze sjednané ceny prací uhradí objednatel až po dokončení celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla.

- Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění;

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prováděných prací než ty, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu;

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- Dodavatel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

- Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu.

Termín realizace:	02. 06. 2026 – zahájení prací v bytě č. 2

15. 06. 2026 – zahájení prací v bytě č. 4

07. 08. 2026 – nejzazší termín pro předání a převzetí díla

- Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

- Zhotovitel odpovídá za bezvadnost díla a jeho řádné provedení.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré provedené práce v délce 60 měsíců, na dodané výrobky záruka dle výrobců min. 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli.

Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

- Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami.

- Po dobu záruční doby zhotovitel zaručuje:

- bezvadnou jakost

- že dílo bude plně způsobilé užívání

- že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů

- Případné zjištěné reklamace je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a zhotovitel je povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. Veškeré oprávněně reklamované vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit do 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady.

- Je-li vada či nedodělek způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě povinnosti odstranit závadu, povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

- Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.

- Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a nedodělků a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.

- Záruka se nevztahuje na vady a nedodělky, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

- Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo části díla oproti termínu, který je sjednán v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši     5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v dílčích či konečném zápise o převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000, - Kč denně za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení.

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamovaných vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč denně za každou reklamovanou vadu či nedodělek, na jejíž odstranění nenastoupil. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3 pracovní dny.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000, - Kč denně za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení.

- Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu či nedodělek bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 15- ti dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani do 30-ti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele.

- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

- Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

- Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

- Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

- Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

- Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí právem České republiky.

- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.

- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách apod.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Cenová nabídka

V Šumperku dne 01. 06. 2026

| ………………………………………………… | ………………………………………………… |
| --- | --- |
| xxx | xxx |