## rekonstrukce objektu hrazení bystřin Montace – voj. bunkr č. projektu 25/005/40730/400/004866

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE P O P R spol. s r. o. Stavební 1148 Slezské předměst 500 03 Hradec Králové Smlouva o dílo ze dne: 7. 10. 2025 | Číslo ZL: 2 |
| --- | --- |
|  | Datum vydání ZL: 26. 5. 2026 |
| Název změny: Doměrkový změnový list |  |
| Změny navrženy dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, Verze 2, Duben 2025, Změna smlouvy, bod 4.4.5 |  |
| Následující změny budou po projednání a odsouhlasení investorem začleněny formou dodatku k výše uvedené SOD |  |
| Stručný popis změny a její zdůvodnění: - Předmětem změny jsou odpočty z platného výkazu výměr dle skutečně provedených prací. Odečteny jsou částečně nebo úplně neprovedené práce |  |
| Přílohy ZL: - Rozdílový VV změny č. 2 | Vliv na cenu stavební dodávky: méněpráce - 48.540,82 Kč bez DPH |
| Vyvolává změnu stavebního povolení: NE |  |
| Dopady do celkového harmonogramu stavby: NE celkový počet dní: --- |  |
| Podpis zástupce zhotovitele: xxxxx, POPR spol. s r. o., vedoucí TPÚ Datum: 26. 5. 2026 |  |
| Podpis zástupce projektanta (AD): xxxxx, Agroprojekce Litomyšl spol. s r. o. Datum: 26. 5. 2026 |  |
| Podpis zástupce investora (TDI): xxxxx Datum: 26. 5. 2026 |  |
| Podpis zástupce investora: xxxxx, Lesy města Náchoda, spol. s r. o. Datum: 26. 5. 2026 |  |