### Smlouva o dílo

Ev. č.: 26/003/166

Smluvní strany

OBJEDNATEL: (údaje podle zápisu v obchodním rejstříku):

Název (u fyzických osob

jméno a příjmení):	Hybernská Invest s.r.o.

Zapsána v Obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 371391

Sídlo společnosti:	Na Florenci 2139/2, Praha 110 00

Adresa pro doručování:	Na Florenci 2139/2, Praha 110 00

IČO:	174 17 180

DIČ:	CZ17417180

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	123-6624670237/0100

Zastoupená/ý:	Rudolf Vacek, David Musil, jednatelé

Telefon:	+420 225 101 102

E-mail:	xx

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Název: 	ČD - Telematika a.s.

Zapsána v Obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 8938

Sídlo společnosti:	Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000

IČO: 	614 59 445

DIČ: 	CZ-61 45 94 45

Bankovní spojení: 	Komerční Banka a.s.

Číslo účtu (CZK):	43-7795830287/0100

Zastoupená:	Mgr. Łukaszem Sebastianem Kryńskim, předsedou představenstva

a	Vladimírem Jedličkou, členem představenstva

Telefon:	972 225 555

E-mail:	cdt@cdt.cz

Adresa pro doručování:   Pod Táborem, 369/8a, 190 00 Praha 9

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“), a to takto:

- Prohlášení smluvních stran

- Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu/fyzickou osobou a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

- Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku III. této Smlouvy, tj. v rámci stavby „Masarykovo nádraží – vymístění ATÚ“ SO/PS 821 - přesměrování kabelizace SŽ a SO/PS 824 – sdělovací zařízení, a to s potřebnou péčí, řádně a včas, a v dohodnuté kvalitě a Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. IV této Smlouvy.

- Popis díla

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo specifikované v odstavci 3 tohoto článku Smlouvy v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.

- Objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli závazné podklady pro provedení díla, a to:

projektovou dokumentaci zpracovanou společností IXPROJEKTA s.r.o., ve stupni RDS u 02/2026.

Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí shora uvedených podkladů podpisem této Smlouvy; za určující pro provádění díla se přitom vždy považují ty dokumenty, které byly opatřeny podpisy za obě smluvní strany. Dále Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předanou dokumentací.

- Dílem se rozumí:

realizace SO/PS 821 – přesměrování kabelizace SŽ a SO/PS 824 – sdělovací zařízení dle PD a oceněných Soupisů prací/rozpočtů, které tvoří Přílohu č. 1 této SoD.

- Zhotovitel je oprávněn použít k plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou jinou osobu. Při plnění povinností Zhotovitele třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost, jako by povinnosti dle této Smlouvy plnil sám.

- Místem plnění díla je Praha, Masarykovo nádraží.

- Cena

- xx

- Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření této Smlouvy na rozšíření nebo změně rozsahu díla, které budou mít vliv na dohodnutou cenu díla, je Objednatel povinen zaplatit nově dohodnutou cenu zvýšenou o cenu oboustranně odsouhlasených víceprací. Zhotovitel však není povinen změnu nebo rozšíření díla provést, nedohodnou-li se smluvní strany písemně, formou dodatku k této Smlouvě, o ceně takových víceprací.

- V případě, že míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedená ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, za posledních 12 měsíců vzroste (bude vyšší než 0), zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy (dále jako „Indexace“). Základem pro zvyšování smluvní ceny je vždy cena platná na předcházejících 12 měsíců. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností prohlašují, že k první indexaci neuhrazené části smluvní ceny dle tohoto odstavce může dojít nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Indexace nebude účinná, neoznámí-li ČDT písemně novou výši neuhrazené části smluvní ceny ani do dvou měsíců ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Oznámení o indexaci“). Nová zvýšená cena bude vypočítána následovně:

nová cena = 1+(I/100) * současná cena,

kdy I = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen posledních 12 měsíců proti předchozím 12 měsícům. Pokud bude „I“ záporné, zůstává cena v původní výši.

- Platební podmínky

- Cenu za dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, není-li na faktuře uvedeno jinak.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli zálohu na cenu díla nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy, ve výši 80 % sjednané ceny za dílo, tedy 3 036 138,92 Kč.

- Zbývající část ceny za dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení a předání díla.

- Na všechny platby prováděné podle této Smlouvy Zhotovitel vystaví a předá Objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

- Splatnost všech faktur je 30 (třicet) dnů od jejich odeslání na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- Doba plnění

- Objednatel je povinen připravit a Zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu vymezeném předloženou dokumentací, a to nejpozději do 7 dnů od podpisu SoD. Ve stejném termínu je Objednatel povinen zajistit následující předpoklady pro činnost Zhotovitele: stavební připravenost objektů.

- Nesplní-li Objednatel povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy ve smluveném termínu, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotoviteli v souvislosti s prodlením Objednatele vzniknou. O dobu prodlení Objednatele se splněním povinností stanovených v odstavci 1 výše se automaticky prodlužuje doba stanovená pro dokončení díla.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno Objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy a za předpokladu stavební připravenosti. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele k předání díla a dále je povinen dokončené dílo, u něhož byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, s výhradami nebo bez výhrad převzít. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat alespoň:

  - identifikační údaje o díle i jeho částech

  - soupis provedených změn a odchylek od dokumentace pro provedení projektu

  - konec záruční doby díla dle smlouvy

  - protokol o odstranění vad a nedodělků. V případě, že nebudou všechny vady a nedodělky odstraněny ke dni přejímky, musí být v protokolu dohodnut způsob a lhůta jejich odstranění nebo jiný způsob vypořádání nároků Objednatele z těchto vad

  - vyřešení smluvních sankcí

  - případnou dohodu o slevě z ceny, pokud bude uzavřena

  - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí

  - prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá

  - soupis příloh

  - soupis manuálů

- Odpovědnost za vady

- Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, s tím, že Zhotovitel je povinen zahájit práce na opravách vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů poté, kdy k tomu byl Objednatelem oprávněně písemně vyzván.

- xx

- Reklamaci vady je Objednatel povinen provést u Zhotovitele písemně, s technickým popisem vady. V případě, že Zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě doručené Zhotoviteli, v níž stanoví dodatečnou přiměřenou, nejméně desetidenní, lhůtu k odstranění vady, zajistit odstranění vady a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s takovýmto odstraněním vad.

- Závazky Objednatele a Zhotovitele

- Objednatel má právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla po předchozí dohodě se Zhotovitelem. Objednatel není oprávněn žádným způsobem přímo zasahovat do prací prováděných zaměstnanci Zhotovitele nebo jinými spolupracujícími osobami.

- Objednatel je při provádění díla povinen poskytovat Zhotoviteli veškerou možnou součinnost a případné vstupy potřebné k vytvoření díla dle této Smlouvy, které si Zhotovitel vyžádá.

- Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní, požární a jiné právní předpisy platné na území České republiky a účinné v době provádění díla, stejně jako případná závazná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy, pokud je v prodlení Objednatel. Prodlením Objednatele se rozumí zejména neposkytnutí nebo nedostatečné poskytnutí součinnosti potřebné k realizaci díla dle této Smlouvy nebo k jeho převzetí.

- Splnění závazku Zhotovitele

- Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit k danému účelu. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradou nebo bez výhrad. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla, tj. pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit danému účelu.

- Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být dílo předáno a převzato po částech.

- O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, a to ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 5 pracovních dnů předem. Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec Objednatele i Zhotovitele. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je Zhotovitel zavazuje odstranit a další údaje dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy.

- Zhotovitel při převzetí díla Objednatelem předá Objednateli tyto doklady, které tvoří přílohy předávacího protokolu: měřící protokoly s vyhodnocením vč. fotodokumentace.

- V případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost k převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedení díla i tehdy, když dílo nebylo předáno v důsledku nedostatku součinnosti Objednatele.

- Vlastnické právo k dílu, případně k části díla, přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla, případně okamžikem převzetí příslušné části díla.

- Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí díla, případně jeho samostatně předávané části.

- Prodlení Zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na zaplacení  smluvní pokuty a právo Objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele s plněním nenastává v případě, že bylo prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost a Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámí a prokáže Objednateli. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely této smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. Totéž platí i pro včasné splnění závazku Zhotovitele, tedy doba pro dokončení díla se prodlužuje o dobu trvání okolnosti vylučující odpovědnost.

- Sankční ustanovení

- V případě prodlení Objednatele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na provádění díla, a to až do doby prokazatelného uhrazení dlužné částky Objednatelem. O tuto dobu se automaticky prodlužuje doba sjednaná pro dokončení a předání díla.

- xx

- xx

- Změny Smlouvy, odstoupení

- Tuto Smlouvu lze změnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této Smlouvy, popřípadě změny použitých materiálu nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.

- Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.

- Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla nebo kterékoliv její části po dobu delší než 10 dnů ode dne její splatnosti, nebo jestliže Objednatel nezajistí Zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této Smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Zhotovitelem.

- V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této Smlouvy.

- Doručování

- Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou smluvní stranou na základě této smlouvy budou učiněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, datovou zprávou, kurýrní službou poskytující potvrzení o doručení nebo doporučenou poštou na adresu příslušné smluvní strany uvedenou níže nebo na jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.

- Oznámení určená Objednateli

xx

Oznámení určená Zhotoviteli

ČD – Telematika a.s.

ulice]			Pod Táborem 369/8a

[PSČ, město]		190 00, Praha 9

Do rukou:		xx

Tel:			xx

- Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou považována za doručená:

- v den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo doručení kurýrní službou; nebo

- v den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo

- třetí (3.) den po prokazatelném odeslání doporučenou poštou, jestliže smluvní strana na adrese platné pro zasílání pošty k jejím rukám podle této Smlouvy nebo podle obchodního rejstříku zásilku nepřevezme.

- Zpracování a ochrana osobních údajů

- V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZZOU“). Podrobnosti ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách ochrany osobních údajů a Zásadách zpracování osobních údajů (oba dokumenty dále jen „Dokumenty“). Dokumenty jsou ke stažení na www.cdt.cz/soubory-ke-stazeni

- Objednatel výslovně prohlašuje, že se s obsahem Dokumentů před podpisem této smlouvy seznámil a nemá vůči nim námitek.

- Objednatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré osobní údaje z jím zajišťovaného či dodávaného plnění na základě této smlouvy, včetně osobních údajů plynoucích či obdržených v souvislosti s uzavřením smlouvy, jsou zpracovávány v souladu s ochranou soukromí a standardy nastavení ochrany soukromí dle platné evropské a české legislativy. Objednatel se zavazuje v případě porušení ujednání tohoto odstavce bez námitek uhradit Zhotoviteli veškeré škody tímto porušením vzniklé.

- Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě a bude podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Digitální a informační agenturou, což Objednatel svým podpisem na závěr této Smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této Smlouvy souhlasí.

- Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li Smlouva uzavřena po 1. 7. 2017 a podléhá-li povinnosti uveřejnění dle ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

- V případě, že by došlo k uveřejnění v registru smluv dle ZoRS jinou smluvní stranou odlišnou od ČD – Telematika a.s., zavazuje se smluvní strana, která takto Smlouvu uveřejní, na výzvu nahradit škodu, bude-li tato, jakož i její výše jednoznačně a prokazatelně doložena smluvní straně, která porušila povinnost dle tohoto odstavce Smlouvy.

- Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují obsah čl. IV. odst. 1, čl. VII. odst. 2, čl. X. odst. 2 a 3 této Smlouvy včetně souvisejících příloh Smlouvy za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se vzájemně zavazují v případě vzniku pochybností o rozsahu uveřejněných informací poskytovat si nezbytnou součinnost k prokázání rozsahu a obsahu obchodního tajemství v příslušném soudním/správním řízení.

- Přílohami této Smlouvy jsou:

Oceněné Soupisy prací / rozpočty SO/PS 821 – přesměrování kabelizace SŽ a SO/PS 824 – sdělovací zařízení.

Tyto dokumenty jsou součástí této Smlouvy ve své podobě opatřené podpisy za obě smluvní strany.

- Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti.

- Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.

- Žádná se smluvních stran není odpovědná za porušení svých závazků z této Smlouvy, pokud je toto porušení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, vzniklou nezávisle na její vůli ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této Smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit závazky ze Smlouvy.  Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností; ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Smluvní strany pro účely plnění této Smlouvy výslovně sjednávají, že případné obchodní zvyklosti týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před ujednáním v této Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran, není-li sjednána účinnost jiná, zejména bude-li se uveřejňovat v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly, veškerým ustanovením rozumí a souhlasí s nimi, a že žádná ze smluvních stran nejedná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Objednatel prohlašuje, že:

i) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“).

ii.) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídící struktuře Objednatele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny Zhotoviteli, ani ho nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí se na jeho fungování;

iii.) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

iv.) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření ze strany v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ČD – Telematika a.s.

Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel: 	:

| Datum: 11.6.2026 |  | Datum: 11.6.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ČD - Telematika a.s. |  | ČD - Telematika a.s. |  |
| Mgr. Łukasz Sebastian Kryński předseda představenstva |  | Vladimír Jedlička člen představenstva |  |
| Podpis oprávněného zástupce Zhotovitele |  | Podpis oprávněného zástupce Zhotovitele |  |

Objednatel:

| Datum: 26.05.2026 |  | Datum:01.06.2026 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hybernská Invest s.r.o. |  | Hybernská Invest s.r.o. |  |
| David Musil jednatel |  | Rudolf Vacek jednatel |  |

Příloha 01

Oceněné Soupisy prací / rozpočty SO/PS 821 – přesměrování kabelizace SŽ a SO/PS 824 – sdělovací zařízení.

xx