Dodatek č. 1 ke smlouvě

o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

z 29/4/2016

(dále jen „dodatek“)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, 	DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

(dále „Zhotovitel“)

### Zhotovitel:	Název: Ing. arch. Martin Doubek

Sídlo: Kotíkova 451, 509 01 Nová Paka

IČ: 73790885, 		DIČ: CZ8006063439

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále „Zhotovitel“)

Město Nová Paka uzavřelo s architektem Ing. arch. Martinem Doubkem dne 29.04.2016 smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí k realizaci akce s názvem: „Pískovník - Balka“ s naučnou stezkou „geostezkou“ v Nové Pace (dále jen "smlouva")

V tomto Dodatku č.1, se obě smluvní strany dohodly na změně výše uvedené smlouvy v následujících bodech, uvedených v článku I:

Článek I.

Odstavec III.1. Smlouvy se upravuje takto:

"Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy 
v následujících termínech:
	(a)  Vyhotovení projektové dokumentace a obstarání vyjádření správců inž. sítí 
a dotčených orgánů dle článku II. odst. A, B a C této smlouvy do 16. 12. 2016
	(b) Zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. D této smlouvy do 27. 1. 2017 
od splnění bodu A, B a C článku II. této smlouvy"

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016.

V Nové Pace dne: ………………….	V Nové Pace dne……………………

………………………………...		………………………………………

Ing. arch. Martin Doubek		Mgr. Josef Cogan, starosta

Zhotovitel			Objednatel