# Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

# I. Smluvní strany

# Objednatel:                                                                     	            Zhotovitel:

| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Ing. Pavlas Zdeněk, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem v Otovicích, Na Vlečce 177, PSČ 360 01 Jednající: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložce 1197 |
| --- | --- |
| IČO 70947023 DIČ CZ70947023 | IČ 26402068 DIČ CZ26402068 |

# II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení : | Množství | III. Cena |
| --- | --- | --- |
| Objednáváme u Vás kompletní opravu havarovaného propustku na silnici III/2171 v km cca 5,200, k.ú. Hranice. Propust bude zhotoven z plastových nebo ŽB troub JS 800, v délce cca 6 m, na obou koncích bude opatřen čely. Na vtokové a výtokové straně bude provedeno zpevnění koryt v celkové ploše cca 6 m2. Podle potřeby budou vyspádovány a prohloubeny stávající příkopy na na obou stranách budou osazeny sil. ocelová svodidla v celkové délce 2 x 16 m. Zhotovitel si zajistí dopravně inženýrské opatření a vytyčení inženýrských sítí. | Viz cenová nabídka | 319 573,-- Kč vč. DPH |

| IV. Doba plnění Do 30. 09. 2016 | V. Místo plnění Silnice III/2171 v km cca 5,200 | VI. Doprava dodavatelem | VII. Záruka a sankce Záruční doba 60 měsíců počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele: Za zhotovitele: Ing. Zdeněk Pavlas ředitel KSÚS KK, příspěvková organizace . V Sokolově, dne 4.10.2016 Razítko a podpis V Otovicích, dne 23.9.2016 Razítko a podpis