D O D A T E K č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tubož“ č. 1165-2024-541100 ze dne 21. 10. 2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774

- Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

- Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

- Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

- V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

- Kontaktní údaje:

- Tel.:		 	+420 725 548 187

- E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz

- ID datové schránky:	z49per3

- Bankovní spojení: 	Česká národní banka

- Číslo účtu:		3723001/0710

- IČO:			01312774

- DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)

- (dále jen „Objednatel“)

- a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek vlivem upřesnění obvodů v rámci zjišťování průběhu hranic obvodů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Tubož, kde došlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6. a na ně navazujícím změnám na dílčích částech 6.3.1. a 6.3.2.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Snížení počtu MJ (změna) | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 232 | 14 | 1 750,00 | 24 500,00 |

Hodnota změn činí 24 500,00 Kč bez DPH (tj.0,6522 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Zvýšení počtu MJ u dílčí části :

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Zvýšení počtu MJ (změna) | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Zvýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 19 | 6 | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 90 | 13 | 1750,00 | 22 750,00 |

| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | MJ | Původní počet MJ | Zvýšení počtu MJ (změna) | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Zvýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 558 | 1 | 850,00 | 850,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 558 | 1 | 720,00 | 720,00 |

Hodnota změn činí 34 820,00 Kč bez DPH (tj. 0,9270 % původní hodnoty závazku); o tuto částku se zvýší celková cena díla.

Celková hodnota změny závazku vyčíslená v Dodatku č. 1 činí 59 320,00,00 Kč bez DPH, což představuje 1,58 % ceny původní hodnoty závazku.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o  10 320,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností. Časový  harmonogram prací zůstává beze změn.

Odůvodnění:

Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí. Úpravy obvodu vznikly na základě šetření hranic v terénu, kdy bylo dohodnuto se zástupcem zpracovatele a zástupcem KP Česká Lípa upravit obvod pozemkových úprav tak, aby byl zajištěn co nejúčelnější obvod pozemkových úprav. Na základě nesrovnalostí je nutné došetřit hranice pozemků neřešených a uvést je do souladu se skutečností. Změna obvodu byla projednána na kontrolních dnech dne 19. 2 a  22. 5. 2026.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 Přípravné práce | 2 477 700,00 Kč | 2 998 017,00 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce | 1 064 930,00 Kč | 1 288 565,30Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo | 224 000,00 Kč | 271 040,00 Kč |
| Celková cena | 3 766 630 Kč | 4 557 622,30 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci 	Místo: V Plzni

Datum: dle elektronického podpisu				Datum: dle elektronického podpisu

15. 6. 2026	12. 6. 2026

„elektronicky podepsáno“                                                            „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek					Mgr. Barborou Salátovou

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 				jednatelka společnosti s.r.o.