DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Loubí pod Vlhoštěm“ č. 1160-2023-541100 ze dne 16. 10. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: clipa.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,        XXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXX

E-mail:  XXXXXXXXX

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek plánu společných zařízení a současně potřebě doplnění dokumentace technického řešení k cestám, které byly změněny v důsledku jednání s vlastníky a dotčenými orgány.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- Zvýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Zvýšenípočtu MJ (změna) | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Zvýšení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2„Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i)a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 11 | 5 | 440,00 | 2 200,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 2 200,00 |

- Hodnota změn činí 2 200,00 Kč bez DPH (tj.0,0899 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- Snížení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Sníženípočtu MJ (změna) | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH (hodnota změny) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Hlavní celek 2„Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 110 | 81 | 440,00 | 35 640,00 |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 10 | 10 | 440,00 | 4 400,00 |
| 6.3.1 i)c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 2 | 440,00 | 8 800,00 |
| celkem |  |  |  |  |  | 48 840,00 |

Hodnota změn činí 48 840,00 Kč bez DPH (tj. 1,995 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla ponížena.

Celková hodnota změny závazku vyčíslená v Dodatku č. 3 činí 51 040,00,00 Kč bez DPH, což představuje 2,0849 % ceny původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 46 640,00 Kč bez DPH.

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností. Časový  harmonogram prací zůstává beze změn.

Odůvodnění:

V rámci změny obvodu a v návaznosti ve schváleném PSZ došlo ke změnám a bylo nutné upravit dokumentací technického řešení v rozsahu výše uvedeném.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatkem č. 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II

Cena za provedení díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 Přípravné práce | 1 130 052,00 Kč | 1 367 362,92 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce | 979 110,00 Kč | 1 184 723,10 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo | 245 058,00 Kč | 296 520,18 Kč |
| Celková cena | 2 354 220,00 Kč | 2 848 606,20 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                     POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

V  Libereci 	V  Plzni

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu

12.6.2026	12.6.2026

„elektronicky podepsáno“                                                       	„elektronicky podepsáno“

___________________________ 	___________________________

Ing. Bohuslav Kabátek	Mgr. Barbora Salátová

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel společnosti