DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. VZMR/12/2025

- Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

- Osmá správa majetku a služeb a.s.

se sídlem Nekvasilova 625/2, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

ČO: 04650522

DIČ: CZ04650522

zastoupená Mgr. Kateřinou Lonskou, předsedkyní představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21219

(dále jen „objednatel“)

a

- ARCHUM architekti s.r.o.

se sídlem: Oldřichova 299/23, 128 00 Praha 2

IČO: 018 94 871

DIČ: CZ01894871

zastoupen: Ing. arch. Šimonem Vojtíkem, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 213080

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke smlouvě o dílo.

- Článek 1. 
Úvodní prohlášení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2025 smlouvu o dílo č. VZMR/12/2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele za sjednaných podmínek dílo s názvem „Urbanisticko-dopravní studie ČIMICKÁ v úseku ÚSTAVNÍ – SPOŘICKÁ“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo v souladu se smluvenými podmínkami zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany mají zájem na změně smlouvy, proto uzavírají tento dodatek č. 1.

- Článek 2.
Předmět dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě ruší článek 4. smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

- „4.1 Zhotovitel dílo řádně provede a předá objednateli v následujících částech a termínech:

- část 1: analytická část specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy – nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

- část 2: návrhová část specifikovaná v příloze č. 1 této smlouvy – nejpozději do 15. 11. 2026.

4.2 	Závazek zhotovitele provést každou jednotlivou část díla dle předchozího odstavce je splněn jejím řádným provedením, protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím části díla objednatelem. Dílo či jeho jednotlivá část se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, se všemi požadavky objednatele, bez zjevných vad a nedodělků a s vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou, jejími případnými dodatky a jejími přílohami.“

Smluvní strany po vzájemné dohodě dále ruší článek 5. odst. 5.4 smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

„5.4 Sjednaná cena bude hrazena po částech na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném provedení a předání každé jednotlivé části díla, a to následujícím způsobem:

- Po řádném provedení části 1: analytická část dle čl. 4.1 písm. a této smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno 300 000,- Kč bez DPH;

- Po řádném provedení části 2: návrhová část dle čl. 4.1 písm. b této smlouvy bude zhotoviteli uhrazeno 630 000,- Kč bez DPH.“

Další ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

- Článek 3.
Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění provede objednatel.

- Je-li některé ustanovení tohoto dodatku neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, případně stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit takové vadné ustanovení ustanovením bezvadným, které nejlépe obsahem a účelem odpovídá původně zamýšlenému účelu nahrazovanému ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Tento dodatek byl vyhotoven elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé nabývat pro sebe vlastním jednáním práva 
a zavazovat se k povinnostem. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto smlouvu řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne ___________				V Praze dne ____________

__________________________			__________________________

Osmá správa majetku a služeb a.s.			ARCHUM architekti s.r.o.

Mgr. Kateřina Lonská, předsedkyně představenstva	Ing. arch. Šimon Vojtík, jednatel